[image: image4.png]®
’. —Invest CZ

NOSITEL CERTIFIKATU CSN EN 1SO 9001





[image: image5.jpg]TECHNICKE
MUZEUM
V BRNE




 

„Konzervování – restaurování vozové skříně předního článku trolejbusu Škoda – Sanos“                                                 
[image: image2.png]®
’. —Invest CZ

NOSITEL CERTIFIKATU CSN EN 1SO 9001





[image: image3.jpg]TECHNICKE
MUZEUM
V BRNE




 

„Konzervování – restaurování vozové skříně předního článku trolejbusu Škoda – Sanos – II“                                                 

Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

……………………………….





       ……………………………….

 Smlouva o dílo 

Konzervování – restaurování vozové skříně předního článku trolejbusu 

Škoda – Sanos
OBJEDNATEL:
Technické muzeum v Brně

Sídlo:



Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno
jehož jménem jedná: 


Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČO: 



00101435
DIČ: 



CZ00101453

Bankovní spojení: 



ČNB

Číslo účtu: 



xxxxxxxxxxxxx
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o.
Sídlo:




Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín
Zastoupený: 



Josef Kocháň, jednatel
Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., jednatel

Ing. Roman Kaňovský, jednatel
IČ: 



60730153
DIČ: 



CZ60730153
Bankovní spojení: 


KB Zlín


číslo účtu: 



xxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským   soudem v Brně, oddíl C, vložka 17357
v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně (společná účast dodavatelů), uvede účastník zadávacího řízení v předchozím odstavci Název společnosti dodavatelů (pokud ji stanoví), adresu společnosti, osobu/by oprávněné jednat za společnost a bankovní spojení, které bude společnost používat. Ostatní údaje v předchozím odstavci se nevyplňují. Identifikační údaje jednotlivých dodavatelů – členů společnosti dodavatelů uvede účastník zadávacího řízení do následující části:

Vedoucí účastník společnosti:        …………………………………………………..                       
se sídlem: 
…………………………………………………….

IČ:                   
……………………………………………………. 

DIČ:                   
……………………………………………………

zastoupen: 
…………………………………………………….

na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………. soudem v ............... oddíl .......  vložka .......................

Člen společnosti:        …………………………………………………..                       
se sídlem: 
…………………………………………………….

IČ:                   
……………………………………………………. 

DIČ:                   
……………………………………………………

zastoupen: 
…………………………………………………….

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………. soudem v ............... oddíl .......  vložka .......................

Člen společnosti:        …………………………………………………..                       
se sídlem: 
…………………………………………………….

IČ:                   
……………………………………………………. 

DIČ:                   
……………………………………………………

zastoupen: 
…………………………………………………….

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………. soudem v ............... oddíl .......  vložka .......................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, smlouvu o dílo tohoto znění:
PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zadávanou pod názvem „Konzervování – restaurování vozové skříně předního článku trolejbusu Škoda – Sanos – II“, v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace. 

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě, provést 
pro objednatele konzervování – restaurování vozové skříně předního článku trolejbusu Škoda – Sanos výr. č.  10668 (dále jen „přední článek trolejbusu“) ze sbírky Technického muzea v Brně (dále jen „TMB“) pro účely jeho vystavení v rámci expozice TMB. Zhotovitel provede podle této smlouvy na předním článku trolejbusu práce tak, aby jeho vzhled odpovídal původnímu stavu po vyrobení.

2. Konzervování – restaurování podle odst. 1 bude realizováno s ohledem na finanční možnosti objednatele ve 3 etapách. Předpokládaný rozsah prací v jednotlivých etapách je následující:
1. etapa







· Konzervování – restaurování zkorodovaných částí rámu vozové skříně předního článku trolejbusu od spodní hrany oken dolů:


· oprava zkorodovaných rámů schrán a příček karoserie na pravé straně


· oprava zkorodovaných rámů schrán a příček karoserie na levé straně 

· oprava zkorodovaných příček předního čela 

· oprava zkorodovaných příček zadního rámu přední části vozu

· oprava zkorodovaných podběhů

· oprava zkorodovaných schodů dveří

· oplechování karoserie přední části vozu
· konzervování – restaurování vozové skříně předního článku trolejbusu od spodního okraje oken nahoru

2. etapa 


· Oprava střechy předního článku trolejbusu 

· Oprava brzd přední a střední nápravy

3. etapa 


· Příprava na lakování

· Podlaha – položení překližky

· Lakování vozové skříně předního článku trolejbusu

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy zajistit přepravu předmětu plnění z Brna do místa provádění konzervování – restaurování a zpět.
4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy zajistit po dobu provádění restaurování a oprav uskladnění předního článku trolejbusu v uzamykatelném prostoru, aby byl chráněn proti zcizení nebo poškození.
5. Činnosti podle čl. I. odst. 1. až 4. této smlouvy jsou dále označeny jako „dílo“.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje provedené dílo nebo jeho dílčí část (etapu, případně část etapy) převzít a zaplatit za ni smluvní cenu.
II. DOBA a místo plnění

1. Místem plnění je: areál DSZO, s.r.o, Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín)
2. Provádění 1. etapy díla bude zahájeno od data účinnosti této smlouvy a bude dokončeno v termínu do: 20.12.2022. 
3. Provádění díla bude probíhat ve 3 etapách v závislosti na finančních prostředcích objednatele pro jednotlivé roky realizace.
3.1. 1. etapa realizace bude probíhat v roce 2022 v rozsahu podle čl. I. odst. 2 této smlouvy. Součástí 1. etapy je též uskladnění podle čl. I. odst. 4 této smlouvy. Realizace 1. etapy bude dokončena podpisem protokolu podle čl. V. odst. 2 této smlouvy.
3.2. 2. etapa realizace nebo její části bude probíhat v roce 2022 / 2023 v rozsahu podle čl. I. odst. 2 této smlouvy. Součástí 2. etapy je též uskladnění podle čl. I. odst. 4 této smlouvy. Realizace 2. etapy bude dokončena podpisem protokolu podle čl. V. odst. 2 této smlouvy. 

3.3. 3. etapa realizace nebo její části bude probíhat v roce 2023 v rozsahu podle čl. I. odst. 2 této smlouvy. Součástí 3. etapy je též uskladnění podle čl. I. odst. 4 této smlouvy. Realizace 3. etapy bude dokončena podpisem protokolu podle čl. V. odst. 2 této smlouvy.

4. Vzhledem k tomu, že objednatel musí mít finanční prostředky na realizaci díla vždy potvrzeny na každý kalendářní rok samostatně, bude
4.1. 
1. etapa realizace zahájena po nabytí účinnosti této smlouvy a dokončena bude 
do 20.12.2022, a to splněním věcného rozsahu prací pro 1. etapu podle čl. I. odst. 2 této smlouvy;

4.2. 2. etapa realizace zahájena na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací na 
2. etapě a dokončena bude do 215 kalendářních dnů od zahájení, a to splněním věcného rozsahu prací pro 2. etapu podle čl. I. odst. 2 této smlouvy;

4.3. 3. etapa realizace zahájena na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací na 
3. etapě a dokončena bude do 70 kalendářních dnů od zahájení, a to splněním věcného rozsahu prací pro 3. etapu podle čl. I. odst. 2 této smlouvy.
5. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve vztahu k předmětu a době plnění:

Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  

Změna předmětu v návaznosti na dobu plnění spočívá v možnosti realizovat jednotlivé etapy díla nebo jen část příslušné etapy díla v závislosti na finančních možnostech objednatele. 

Objednatel předpokládá, že pokud jeho finanční prostředky budou dostatečné, bude realizace díla probíhat ve 3 etapách ve lhůtách podle čl. II. odst. 3 a 4 této smlouvy. V případě, že finanční prostředky objednatele nebudou dostatečné, vyhrazuje si tyto změny:

1) Pozastavit realizaci díla do doby získání potřebných finančních prostředků.

2) V případě, že objednatel pozastaví realizaci díla, neběží zhotoviteli po dobu, kdy zastavení realizace trvá, lhůty plnění a není vystaven sankcím za jejich nedodržení.

3) Omezit dílo, tj nerealizovat část 1. etapy, nerealizovat 2. etapu nebo její část, nerealizovat 3. etapu nebo její část. Objednatel však má právo požadovat v náhradním sjednaném termínu se zhotovitelem dokončení nerealizovaných částí díla v případě, že potřebné finanční prostředky získá později. 

4) Pokud objednatel pozastaví realizaci díla na více než 3 měsíce, nebo posune počátek běhu lhůt jednotlivých etap díla o více než 3 měsíce oproti předpokladu podle čl. II. odst. 4 této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat náklady za uskladnění předmětu plnění podle čl. I odst. 4 této smlouvy, a to ve výši podle čl. III. odst. 3. této smlouvy.

III. Cena díla
1. Cena díla je dohodnuta dle stanoveného rozsahu specifikace prací a je stanovena jako nejvýše přípustná v Kč bez DPH.

2. Cena za provedení díla dle této smlouvy je smluvními stranami sjednána ve výši:
1.482.500 Kč bez DPH 

(slovy jeden milion čtyři sta osmdesát dva tisíc pět set korun českých bez DPH). 

Rozpis ceny jednotlivých etap díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
3. Smluvní strany se dohodly, že pro účely čl. II. odst. 5 bod 4) této smlouvy činí měsíční náklady za uskladnění předmětu plnění částku 5.000 Kč bez DPH / měsíc.
4. Cena díla podle čl. III. odst. 2 této smlouvy je stanovena jako maximálně přípustná za předpokladu realizace díla ve lhůtách podle čl. II. odst. 3 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kvalitní provedení celého díla, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením celého díla v kvalitě a v technických parametrech tak, jak je předpokládá tato smlouva, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během realizace díla, a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na uskladnění, náklady na dopravu, použité díly, materiál, použití speciálních nástrojů, přípravků a pomůcek, náklady na koordinaci, montáž, předání, vyhotovení potřebných dokladů, provedení potřebných zkoušek, provozní náklady zhotovitele, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

5. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve vztahu k ceně:
Objednatel jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  

Změny ceny díla lze uplatnit v případě, že realizace díla nebude provedena z důvodů ležících na straně objednatele ve lhůtách podle čl. II. odst. 3 této smlouvy, tj. pokud objednatel uplatní vyhrazenou změnu podle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
Cena díla podle čl. III. odst. 2 této smlouvy může být upravena způsobem podle čl. III. odst. 6 této smlouvy, pokud 

1) Objednatel pozastaví realizaci díla (etapy nebo části etapy) na dobu delší než 3 měsíce.
2) Objednatel vyzve zhotovitele k realizaci 2. a 3. etapy podle čl. II. odst. 4.2. a 4.3. této smlouvy v takovém termínu, který neumožní příslušnou etapu dokončil ve lhůtách podle čl. II. odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy. 

6. Indexace ceny:

6.1. Cena uvedená v čl. III. odst. 2 této smlouvy (resp. cena příslušné etapy, kterou je možné upravit podle čl. III. odst. 5 této smlouvy) může být upravena, a to s ohledem na výši základní sazby měsíční minimální mzdy podle aktuálně platného nařízení vlády o minimální mzdě, a s ohledem na míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem.

6.2. Pro účely úprav ceny smluvní strany výslovně sjednávají, že cena uvedená v čl. III. odst. 2 této smlouvy je tvořena následujícími složkami:

6.2.1. osobní složkou zahrnující zejména mzdové a další osobní náklady, a to ve výši 70 % z ceny (dále jen „Osobní složka“) a

6.2.2. režijní složkou zahrnující zejména náklady na materiál, prostředky, stroje, přístroje nástroje, další režijní náklady a zisk, a to ve výši 30 % z ceny (dále jen „Režijní složka“).

Indexace Osobní složky

6.3. Osobní složka ceny může být upravena vždy pouze v souvislosti se změnou výše základní sazby měsíční minimální mzdy podle Nařízení vlády o minimální mzdě.

6.4. Při změně výše základní sazby měsíční minimální mzdy podle Nařízení vlády o minimální mzdě může být výše Osobní složky ceny upravena podle vzorce:

JCOS akt. = JCOS vých. * m,

kde:

 JCOS akt.
je nová (aktuální) výše Osobní složky vypočítaná v souvislosti se změnou výše základní sazby měsíční minimální, zaokrouhlená na 2 desetinná místa,

 JCOS vých.
je výchozí výše Osobní složky ceny zaokrouhlená na 2 desetinná místa, která činí 70 % z výše ceny,

m
je koeficient změny, který se vypočítá jako podíl aktuální výše základní sazby měsíční minimální mzdy podle Nařízení vlády o minimální mzdě a výchozí referenční výše základní sazby měsíční minimální mzdy, kterou smluvní strany výslovně sjednávají ve výši 16.200 Kč.

6.5. Osobní složka ceny může být upravena za splnění podmínek podle čl. III. odst. 5 této smlouvy a současně nejdříve ke dni účinnosti změny výše základní sazby měsíční minimální mzdy podle Nařízení vlády o minimální mzdě.

Indexace Režijní složky
6.6. Režijní složka ceny může být upravena podle míry inflace vyjádřené bazickým indexem vyhlášené Českým statistickým úřadem. 

6.7. Režijní složka ceny může být upravena podle vzorce:

JCRS akt. = JCRS vých. * i,
kde:

 JCRS akt.
je nová (aktuální) výše Režijní složky ceny vypočítaná podle míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem, zaokrouhlená na 2 desetinná místa,

 JCRS vých.
je výchozí výše Režijní složky ceny zaokrouhlená na 2 desetinná místa, která činí 30 % z výše příslušné ceny,

i
je koeficient změny, který se vypočítá jako podíl průměrného bazického indexu spotřebitelských cen za 12 kalendářních měsíců předcházejícího kalendářního roku vyhlášeného Českým statistickým úřadem, a výchozího referenčního bazického indexu spotřebitelských cen, který smluvní strany výslovně sjednávají ve výši 132,9.

6.8. Režijní ceny může být upravena za splnění podmínek podle čl. III. odst. 5 této smlouvy.

6.9. Zhotovitel předloží výpočet úpravy ceny ke kontrole a odsouhlasení. Objednatel výpočet úpravy ceny zkontroluje a odsouhlasí. Úprava ceny bude smluvními stranami sjednána v dodatku k této smlouvě.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel bude hradit cenu díla na základě věcného plnění. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad po dokončení každé etapy díla, a to na částku odpovídající ceně příslušné etapy podle přílohy č. 2 smlouvy. Přílohou faktury bude kopie protokolu podle 
čl. V. odst. 2 této smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je datum předání 
a převzetí každé etapy díla.
2. V případě, že objednatel omezil dílo (etapu díla) podle čl. II. odst. 5 této smlouvy, může vystavit protokol podle čl. V. odst. 2 této smlouvy na zrealizovanou část díla (část etapy díla), čímž vznikne zhotoviteli právo vystavit fakturu na zrealizovanou část díla (část etapy díla).

3. Ke každé fakturované částce v Kč bez DPH bude účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

4. Splatnost faktur je do kalendářních dnů 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zaplacením se rozumí připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.
5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. (o DPH) ve znění pozdějších právních předpisů. Faktura bude obsahovat kromě zákonem stanovených náležitostí i číslo této smlouvy.

V. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel předává dílo objednateli a objednatel přebírá dílo od zhotovitele postupně, 
tj. po dokončení každé etapy díla nebo i její části. Dílo je však zcela dokončeno po předání a převzetí poslední, tj. třetí etapy díla, pokud objednatel nevyužil vyhrazenou změnu závazku na omezení předmětu plnění.
2. O předání a převzetí každé etapy díla sepíší smluvní strany protokol, který bude vyjadřovat, že zhotovitel provedl veškeré práce na díle podle čl. I. odst. 2 této smlouvy.
VI. Záruky, reklamace a servis

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a jakost provedení díla. Dílo bude odpovídat veškerým normám, předpisům a směrnicím platným v ČR v době provádění díla dle sjednaného předmětu díla podle této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 36 měsíců. 

3. Záruka počíná běžet dnem předání zcela dokončeného díla objednateli. Po dobu restaurování a oprav reklamovaných závad záruční doba, počínaje dnem uplatnění reklamace, do skončení oprav, neběží, ledaže se následně ukáže, že reklamace nebyla oprávněná.

4. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u zhotovitele písemně, s uvedením zjištěných nedostatků a závad. O uplatněné reklamaci, včetně převzetí vleku k odstranění záručních závad zhotovitelem a jeho vrácení objednateli, bude vždy sepsán reklamační protokol.

VII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu provedení díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy ze strany zhotovitele, 
si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení maximálně však do výše 30 % z ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH a zhotovitel se zavazuje tuto pokutu řádně a včas uhradit.  

2. Při prodlení se zaplacením ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny příslušné etapy díla v Kč bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení se zaplacením, a objednatel se zavazuje tuto pokutu řádně a včas uhradit.   

3. Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody v souladu s obecně platnými předpisy.

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

VIII. NebezpeČí škody na díle

1. Po dobu provádění díla až do úplného předání dokončeného díla objednateli nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

2. Zhotovitel je pojištěn pro případ vzniku škody na restaurovaném a opravovaném díle, 
a to pojistkou odpovědnosti za újmu z činnosti, minimálně ve výši ceny díla podle čl. III. 
odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.
3. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele po protokolárním převzetí poslední části díla.

IX. Změna smlouvy, Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemně formou dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, 
je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných o nápravě stavu a k případné změně této smlouvy.

3. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. 

4. Smluvní strany sjednávají, že od této smlouvy lze odstoupit, poruší-li smluvní strana tuto smlouvu podstatným způsobem. 

5. Za podstatné porušení smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, se přitom považuje:

· prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo jeho části (etapy) delší jak 30 kalendářních dnů,  

· prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, kdy objednatel součinnost neposkytne ani v dodatečné lhůtě zhotovitelem stanovené v písemné výzvě, která nesmí být kratší jak 3 pracovní dny,  

· prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší jak 30 kalendářních dnů. 

6. Odstoupení musí být písemné a musí být odůvodněno, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit, nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

7. Odstoupením od smlouvy nezaniká žádné smluvní straně nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod. 

X. Zvláštní ujednání

1. Během provádění díla na předním článku trolejbusu umožní zhotovitel objednateli provést kdykoliv namátkovou kontrolu prováděných prací.

2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční doby sjednané touto smlouvou. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá Objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby zhotovitele nebo jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR).

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.
XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá strana obdrží po jednom z těchto stejnopisů. Smlouva může být uzavřena elektronicky.
3. Každá smluvní strana na sebe touto smlouvou přejímá nebezpečí změny okolností dle 
ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
4. Objednatel bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, neboť zhotovitel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. n) cit. Zákona. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv zhotovitel. Objednatel je povinen upozornit objednatele písemně na ta ustanovení smlouvy, na která se vztahují výjimky z povinnosti uveřejnění 
dle zákona o registru smluv, a to před jejím uzavřením. Objednatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné informace spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny díla a cena jednotlivých etap díla
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne:  




     Ve Zlíně dne: 

Za objednatele: 
Za zhotovitele:

………………………………     
………………………………

Ing. Ivo Štěpánek, ředitel
 Josef Kocháň, jednatel
      ………………………………

                             Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., jednatel

     ………………………………

              Ing. Roman Kaňovský, jednatel
PŘÍLOHA Č. 1

Kalkulace ceny díla a cena jednotlivých etap díla

[image: image1.emf]Kalkulace nabídkové ceny

bez DPH DPH 21 % vč. DPH

1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2 xx xxx xx xxx xxx xxx

3 xx xxx x xxx xx xxx

1 Oprava střechy přední části vozu xx xxx xx xxx xxx xxx

2 Oprava brzd přední a střední nápravy xxx xxx xx xxx xxx xxx

3. etapa:

1 xx xxx xx xxx xx xxx

2 xx xxx xx xxx xx xxx

3 Lakování karoserie přední části vozu xxx xxx xx xxx xxx xxx

4 Doprava z místa provádění renovace a restaurování zpět do Technického muzea v Brně xx xxx x xxx xx xxx

Celková výše nabídkové ceny 1 482 500,00 311 325,00 1 793 825,00

Rozdělení nabídkové ceny do jednotlivých etap realizace

bez DPH DPH  vč. DPH

1 2022 Činnosti prováděné v rámci 1. etapy podle přílohy č. 1 smlouvy xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2 2022/23 Činnosti prováděné v rámci 2. etapy podle přílohy č. 1 smlouvy xxx xxx xx xxx xxx xxx

3 2023 Činnosti prováděné v rámci 3. etapy podle přílohy č. 1 smlouvy xxx xxx xx xxx xxx xxx

1 482 500,00 311 325,00 1 793 825,00

Ostatní náklady: bez DPH DPH 21% vč. DPH

1 5 000,00 1 050,00 6 050,00

takto označené položky vyplňuje účastník zadávacího řízení

Datum:

údaj, který bude předmětem hodnocení nabídky 



Josef Kocháň, jednatel

Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., jednatel

Ing. Roman Kaňovský, jednatel

Podlaha – položení překližky

etapa

popis práce

nabídková cena v Kč

Celková výše nabídkové ceny

Náklady na uskladnění předmětu plnění v uzamykatelném prostoru (v Kč za 1 

kalendářní měsíc) - jednotková cena účtovaná v případě využití vyhrazené změny 

závazku pro pozastavení prací na více než 3 měsíce

1. etapa:

Oprava zkorodovaných částí rámu karoserie přední části vozu od spodní hrany oken dolů

Oprava rámu karoserie vleku od spodního okraje oken nahoru

Doprava z Technického muzea v Brně do místa provádění renovace a restaurování 

2. etapa:

Příprava na lakování

Nabídkový formulář



Konzervování – restaurování vozové skříně předního článku trolejbusu Škoda – Sanos

položka

popis práce

nabídková cena v Kč


Obchodní podmínky                                                                                                                                                                                strana 1
Obchodní podmínky                                                                                                                                                               strana 12

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.png][image: image5.jpg]