Dodatek č.1

ke

SmlouvĚ o dílo ZE DNE 24.6.2022

I.
Smluvní strany

- Těšínské divadlo Český Těšín, p.o.

se sídlem:Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín

zastoupena:

IČO:00100536

DIČ:CZ00100536, nejsme plátci DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

- Barny team, s.r.o.

se sídlem: Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín

zastoupena:

IČO: 27797252

DIČ: CZ22797252

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52090

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se následující změně Smlouvy o dílo:

II.
Předmět dodatku

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce(tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněprací) tak, jak jsou specifikovány ve schváleném změnovém listě č.1, a s tím související změně ceny díla :

- Cena díla bez DPH                                       3 889 545,89 Kč

- Cena víceprací dle dodatku č.1  bez DPH         1 335 255,19 Kč

- Cena méněprací dle dodatku č.1 bez DPH       -  340 017,27 Kč

- Cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH             4 884 783,81 Kč

- Cena díla včetně dodatku č.1 s DPH                5 910 588,41 Kč

- Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění díla, a to v důsledku požadovaných víceprací a z důvodu nevhodných klimatických podmínek – dlouhodobých silných dešťů.

III.
Změna smlouvy o dílo

- V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo :

Změna čl.IV. Doba a místo plnění

čl.IV, bod 1. zní nově takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 125 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

Změna čl.V. Cena za dílo

čl.V, bod 1.zní takto:

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	4 884 783,81 Kč

DPH 21 %	1 025 804,60 Kč

Cena včetně DPH		        5 910 588,41 Kč (doplní účastník/zhotovitel)

IV.
Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis změn díla v rozsahu ZL 1.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Souhrnný rozpočet změnového listu č.1

Příloha č. 2:	Soupis Víceprací

Příloha č.3 Soupis Méněprací

| V Českém Těšíně dne 27.9.2022 ……………………………………. za objednatele |  | V Českém Těšíně dne 27.9.222 …………………………….. za zhotovitele |
| --- | --- | --- |