DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021

na zhotovitele stavby

#### NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA

#### Identifikační číslo SMVS: 134V131000131 / WISPI: 2021/186/S

#### uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

článek 1

Smluvní strany

- Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: 		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO:		000 98 604

DIČ:		CZ000 98 604

Oprávněná osoba: 		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Bankovní spojení:		xxxxx

Číslo účtu:		xxxxx

Kontaktní osoba:		xxxxx

Profil zadavatele:		http://nen.nipez.cz/profil/VMP

na straně Objednatele

a

- COMMODUM, spol. s r.o.

Spisová značka:	vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Sídlo:	756 27 Valašská Bystřice 225

IČO:	465 77 238

DIČ:	CZ46577238

Oprávněná osoba:	Milan Zezulka, jednatel

xxxxx

Bankovní spojení:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

Kontaktní osoba:	xxxxx

Telefon, e-mail:	xxxxx, xxxxx

ID datové schránky:	mtvuiup

na straně Zhotovitele

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku č. 3

1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29. 11. 2021 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS:134V131000131 (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „Dílo“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky.

2.	V průběhu provádění předmětu smlouvy bylo zjištěno, že při výkopech rýh na vodovodních řadech objektů SO 04 Kolibiska 1 a SO 04 Depozitní hala musel zhotovitel na rozpojení zemin použít rypadlo s bouracím kladivem. Na základě zjištěných skutečností byl vyhotovený rozdílový rozpočet, který zohlednil změnu ceny díla v důsledku rozdílných tříd těžitelnosti.

3.	S ohledem na tyto zjištěné okolnosti se proto smluvní strany dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto Dodatku č. 3.

4.	Dne 29. 9. 2022 byl registru smluv zveřejněn dodatek č. 3 ke shora uvedené smlouvě o dílo, v němž došlo k písařské chybě, a to v čl. III u finanční hodnoty uvedené v původní ceně díla celkem bez DPH, kde byla chybně uvedena částka 33 341 658,58 Kč namísto 33 694 559,76 Kč. Zveřejněním tohoto opraveného Dodatku č. 3 smluvní strany tuto písařskou chybu odstranili.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

##### Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 3.4 smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 3 se dohodly na změnách smlouvy takto:

##### Původní cena díla celkem bez DPH	33 694 559,76 Kč

##### Méně práce dle změnového listu č. 2 bez DPH	- 529 369,92 Kč

##### Vícepráce dle změnového listu č. 2 bez DPH	527 042,56 Kč

##### Nová cena díla celkem bez DPH	33 692 232,40 Kč

Článek IV

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby: „NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA“, Identifikační číslo SMVS:134V131000131 zůstávají beze změny.

- Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 3 obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel, když dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Příloha dodatku: 	změnový list č. 2

položkový rozpočet

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 10. 10. 2022				Ve Valašské Bystřici dne: 10. 10. 2022

OBJEDNATEL												ZHOTOVITEL

………………………………………………….							………………………………………………….

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel						Milan Zezulka, jednatel

Doložka Objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Provedl příkazce operace: xxxxx Dne: ………………………. Předkládá správce rozpočtu: xxxxx Dne: ………………………. Náležitosti smlouvy kontroloval: xxxxx Dne: ……………………...