S M L O U V A   O   D Í L O

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele: 893/2016

č. smlouvy objednatele: H 16 /037

Název díla:

„Rybníky Výsluní, Novoveský rybník - oprava BP, požeráku a koruny hráze“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČ:	27221253

DIČ:	CZ27221253

zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti

dodavatele zastupuje:

mobil:

telefon:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu , vložce č.105510

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 (včetně dodatku č. 1 ze dne 16.12.2016).

Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje následující:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla:				30.09.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat ČHMÚ):											do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):		do 15.02.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):		do 31.05.2017

Ukončení díla								do 30.06.2017

Nové znění:

Zahájení díla:									30.9.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat  ČHMÚ):

do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):		do 15.02.2017

Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu		do 30.06.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):		do 30.06.2017

Ukončení díla								do 31.07.2017

Čl. V. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem:

282 428,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce						8 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření a data ČHMÚ:			43 800,00 Kč bez DPH

PP, HP, BOZP	 					9 000,00 Kč bez DPH

DSP								159 306,00 Kč bez DPH

DPS 								62 322,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem:

288 428,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce						8 000,00 Kč bez DPH

Geodetické zaměření a data ČHMÚ:			43 800,00 Kč bez DPH

PP, HP, BOZP	 					9 000,00 Kč bez DPH

DSP								159 306,00 Kč bez DPH

OGP								  6 000,00 Kč bez DPH

DPS 								62 322,00 Kč bez DPH

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 100% ceny, tzn. 43 800,00 Kč bez DPH,

- v případě druhého dílčího plnění dnem předání a převzetí DSP včetně průzkumných prací, HP, PP a BOZP ve výši 80% ceny, tzn. 141 045,00 Kč bez DPH,

- v případě třetího dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tzn. 35 261,00 Kč bez DPH,

Schválení DSP je povinen oznámit MPR dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- v případě čtvrtého dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS ve výši 80% ceny, tzn. 49 858,00 kč bez DPH,

- v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tzn. 12 464,00 Kč bez DPH,

Schválení DPS je povinen oznámit zástupce objednatele dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 100% ceny, tzn. 43 800,00 Kč bez DPH,

- v případě druhého dílčího plnění dnem předání a převzetí DSP včetně průzkumných prací, HP, PP a BOZP ve výši 80% ceny, tzn. 141 045,00 Kč bez DPH,

- v případě třetího dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tzn. 35 261,00 Kč bez DPH,

Schválení DSP je povinen oznámit MPR dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- v případě čtvrtého dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS ve výši 80% ceny a ověřeného geometrického plánu ve výši 100%, tzn. 55 858,00 kč bez DPH,

- v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tzn. 12 464,00 Kč bez DPH,

Schválení DPS je povinen oznámit zástupce objednatele dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ dodatku č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

V Chomutově dne ……………			V………………..dne……………….

………………………………………			…………………………………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák

investiční ředitel					Jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.