Příloha č. 2:

Harmonogram

Stavební úpravy objektu č.p. 97 na pozemku st.p.č. 17/1, k.ú.Brandýs nad Labem, Masarykovo náměstí 97, 250 01

1 Předání a převzetí stanoviště

2 Zařízení stanoviště – 42. týden

3 Svislé a kompletní konstrukce – 42. týden - 43. týden

4 Vodorovné konstrukce – 48. týden – 1. týden 2023

5 Úpravy povrchů, podlahy a osazování – 1. - 2. týden 2023

6 Ostatní konstrukce a práce, bourání – 46. týden - 47. týden

7 Elektroinstalace – silnoproud - 48. týden – 2. týden 2023

8 Elektroinstalace – slaboproud - 47. týden – 2. týden 2023

Konstrukce suché výstavby -  47. týden – 50. týden

9 Konstrukce truhlářské – 52. týden – 2. týden 2023

10 Podlahy povlakové – 49. týden – 2. týden 2023

11 Dokončovací práce – malby a tapety – 1. - 2. týden 2023

Předání a převzetí díla

12 Předání a převzetí díla a demont. lešení, vyklizení staveniště – 2. týden 2023

V Liberci dne 27. 9. 2022					Podpis ……………………...