**Smlouva o dílo**

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, p.o.

Bystřice nad Úhlavou 44

340 22 Nýrsko

IČO: 49207300

Bankovní spojení, Komerční banka Nýrsko, č.ú.: 13438351/0100

Zastoupený: Ing. Kateřina Šimková, ředitelka

dále jen „objednatel“

a

2.

X-mode, s.r.o.

Spálená 165, 344 01 Domažlice

IČO: 28220773

DIČ: CZ28220773

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 286971215/0300

zastoupený: Roman Jarušek, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

**Smlouvu o dílo**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je: **„Patní regulace pro objekt DOZP Bystřice nad Úhlavou“**.

Místo realizace je: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou 44, 345 21 Nýrsko.

**Článek II.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy, provést dílo včetně zaškolení v 40. týdnu 2022.

2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště objednatelem zhotoviteli. V případě prodlení  s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

**Článek III.**

**Cena za dílo**

1. Cena ze provedení díla je udána v Kč.

 Cena bez DPH 512.030,- Kč

 DPH 15% 76.805,- Kč

 Cena vč. DPH 588.835,- Kč

**Článek IV.**

**Platební podmínky**

1. Úhrada prací bude prováděna po dokončení prací na základě faktury vystavené zhotovitelem

 se splatností 30 dní od doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury musí být soupis skutečně

 provedených prací, jejichž provedení objednatel písemně potvrdil.

2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen

 neprodleně oznámit objednateli, po jejich odsouhlasení musí být řešeny formou dodatku k této

 smlouvě.

**Článek V.**

**Záruční doba**

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku se záruční dobou v délce 36

 měsíců.

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese sídla

 zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém

 termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

**Článek VI.**

**Součinnost**

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost

 v tomto rozsahu:

 Přístup k vodě, možnost napojení el. proudu, prostor pro uskladnění materiálu, prostor pro

 uskladnění nářadí a převléknutí montážníků, pokud by bylo třeba.

2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění

 předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost

 je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového

 termínu plnění.

**Článek VII.**

**Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti

uveřejněním v registru smluv.

**Článek VIII.**

**Zvláštní ujednání**

1. Zhotovitel zodpovídá za jim prováděné práce na převzatém pracovišti z pohledu dodržování

 předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

2. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO při pracích, které vykonává v rámci

 sjednaného smluvního vztahu.

3. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů PO při pracích se zvýšeným nebezpečím požáru ve

 smyslu příslušných ustanovení zákona ČNR 133/85 Sb. o požární ochraně, ve smyslu znění

 pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/01 Sb.) a vyhlášky MV č. 246/01 Sb., kterou se provádějí

 některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně.

4. Zhotovitel zabezpečí dodržování zákazu donášení a používání alkoholických nápojů, toxických a

 omamných látek a zákazu provádění prací pod jejich vlivem v prostorách objednatele.

5. Zhotovitel zajistí povinnosti týkající se evidence a hlášení pracovních úrazů, tj. oznámí vznik

 pracovního úrazu i Objednateli s cílem zabezpečení objektivní vyšetření příčiny úrazu.

6. Vedoucí pracovníci Zhotovitele zajistí proškolení všech svých zaměstnanců vč. zaměstnanců svých

 subdodavatelů nebo zaměstnanců nově nastupujících na pracoviště místa provádění díla.

7. Pracovníci Zhotovitele budou na pracovištích Objednatele používat plně funkční pracovní a

 ochranné pracovní pomůcky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší

 podmínky jejich poskytování. Pracovní oděvy musí být po dobu práce u Objednatele plně funkční.

**Realizace implementačních prací**

Provedení veškerých úkonů k ochraně životního prostředí na převzatém pracovišti, k zabráněním vzniku škod znečištěním, nadměrným hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených zejména činností Zhotovitele. Při nakládání se závadnými látkami bude Zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/01 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 185/01 Sb. o odpadech (úplné znění: zákon č. 106/05 Sb.) a zákona č. 356/03 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích (úplné znění: 434/05 Sb.) tj. zejména:

* všechny přípravky nutné pro práci (benzin, olej, líh atd.) uchovávat v uzavřených nádobách určených pro chemické látky s příslušným označením
* zcela je vyloučeno použití obalů od potravin
* třídit odpad a ukládat do předepsaných nádob
* zajištění přenosného osvětlení, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu pracoviště, materiálů a techniky dopravených Zhotovitelem na montážní pracoviště
* protipožární službu při provádění prací zajišťuje na pracovišti Zhotovitel
* v případě vzniku škody, způsobené Zhotovitelem Objednateli, případně třetím osobám v období plnění předmětu smluvního vztahu, zejména z důvodu porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody Zhotovitel. O škodách bude zhotovitel informovat Objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody
* dodržování zákazu používání otevřeného ohně a kouření ve vyznačených prostorách
* Zhotovitel zajistí, aby nedocházelo ze strany jeho zaměstnanců k majetkovým přestupkům vůči dalším společnostem. Bude využívat předané objekty a zařízení výhradně k účelům specifikovaným ve smlouvě
* Zhotovitel umožní příslušnému útvaru požární ochrany provádět činnosti vyplývající z jeho práva dozoru a kontroly v oblasti požární ochrany

**Článek IX.**

**Závěrečná ustanovení**

Objednatel ani zhotovitel neodpovídají za porušení smluvních podmínek vlivem vyšší moci, tj. události, které nemohou předvídat a svou vůlí nezmění.

Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele – nebo podstatné nesplnění sjednaných termínů, při opakovaně nebo závažně nekvalitně prováděné práci.

Objednateli vzniká nárok na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Smluvní strany se zdrží jednání, které by mohlo ohrozit obchodní zájmy druhé strany, budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž se seznámí v souvislosti s plněním smluvních povinností a závazků, a to i po splnění této smlouvy.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisy přečetli, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Bystřici nad Úhlavou dne: 15.9.2022 V Domažlicích dne 15.09.2022

……………………………………………….. ……………………………………………

podpis zástupce objednatele podpis zástupce zhotovitele

Ing. Kateřina Šimková Roman Jarušek