Město Náchod

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Sp.zn.:

Čj.(Če.):

Vyřizuje:

Tel./mobil:

E-mail:

Datum:

# Objednávka č. 743/2022

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Dodavatel: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové                              IČO: 60838744

Na základě usnesení  rady města č. 206/4353/22 ze dne 19.09.2022 je vystavena objednávka v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v aktuálně platném znění.

Předmětem objednávky je oprava cyklostezky v lokalitě Peklo – Ostrovy.

Práce budou provedeny dle nabídky společnosti STRABAG a.s. ze září 2022. Nabídka je nedílnou součástí této objednávky.

Jedná se o část cyklostezky, která byla poškozena svozem z těžby dřeva v úseku cca 200 m. Na tomto úseku bude provedeno odfrézování krajnic v nutné šíři, pokládka podkladní vrstvy ACP v tl. 60mm, provedení obrusné vrstvy ACO v tl. 50mm, napojení stávajících ploch a provedení krajnic z recyklátu.

Tyto práce budou provedeny v jarních měsících příštího roku na vyzvání objednatele z důvodu probíhajících lesních prací.

Cena za provedení opravy je platná ke dni 30. 10. 2022  - v případě změny cen v době provedení opravy bude předložena nová cenová nabídka, před zahájením prací, k odsouhlasení.

Bez odsouhlasení případné změny ceny nebudou práce na opravě zahájeny.

Dodavatel zodpovídá a zavazuje se, že dílo bude zhotoveno podle uzavřené objednávky, a že plní všechny formální i obsahové požadavky. Dodavatel se zavazuje, že předmět objednávky po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této objednávce. Záruční doba se sjednává na dobu 36 měsíců od předání díla dle této objednávky. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat zejména bezplatné odstranění zjištěných vad díla dle této objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedeného díla dle této změny objednávky.

Dodavatel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a v zájmu objednatele. Dodavatel odpovídá objednateli za škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele při zpracování díla podle této objednávky. Pokud dodavatel způsobí při provádění díla nebo dílem samotným škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

Jestliže dodavatel nedokončí předmět objednávky ve sjednaném termínu, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané odměny včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Dodavatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dní ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní pokutu. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či jiným vhodným způsobem. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této objednávky. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Nedodržení uvedeného termínu z důvodů neležících na straně dodavatele není považováno za jeho prodlení. O takový počet dnů se pak lhůta automaticky prodlužuje. Tato lhůta bude písemně oznámena zhotoviteli.

Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání hotového díla na základě předávacího protokolu včetně všech příloh – prohlášení o shodě použitých materiálů aj. ke dni 31.07.2022.

Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost, nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Platební podmínky:

Faktura musí formou i obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a budou obsahovat soupis provedených prací. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení díla.

Celkem výše výdaje Kč:  512.580,- bez DPH, 620.221,80 Kč včetně DPH 21%

Dodací lhůta:  dle dohody

Úhrada zajištěna v kap.:  12				Objednávku vyhotovil:

Dne: 12. 10. 2022

Potvrzení odbor finanční: ...............................

Bez razítka města neplatné

.........................................................	           		podpis příkazce operace

............................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s §106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne …………………………

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:1/1/1