26.10.2021 České Budějovice

NKP SZ Kratochvíle - průzkum trhu - výkon koordinátora BOZP l.Obnova stávající ČOV

2.Oprava fasády kostela Narození Panny Marie

Předpokládaná délka stavby: 48 týdnů

Předpokládaný počet kontrolních dnů: 24 kontrolních dnů

Předpokládaná délka kontrolního dne: 2 hodiny + náklady na cestovné

Předpokládané náklady:

- účast 24 kontrolních dnů - cca 2 hod/den 48 hod

1. Obnova stávající ČOV

* 24x zápis včetně fotodokumentace- cca 2 hod/1 zápis 48 hod
* doplňování a aktualizace Plánu, studium PD 15 hod

1. Oprava fasády kostela Narození Panny Marie

* 24x zápis včetně fotodokumentace- cca 2 hod/1 zápis 48 hod
* doplňování a aktualizace Plánu, studium PD 18 hod

Celkem 177 hodin

177 hodin x 650,- Kč/ hod 115.050,- Kč

1.Obnova stávající ČOV

Plán BOZP 14.000,- Kč

2.Oprava fasády kostela Narození Panny Marie

Plán BOZP 14.000,- Kč

Náklady na dopravu 24 x 56 km , á cesta 600,- Kč 14.400,- Kč

+ 1 hodin cesta 24x320,- Kč/hod 7.680,- Kč

Celková cena nákladů **165.130,- Kč bez DPH**

**Nejsem plátce DP**

Iveta Srbecká

M. Chlajna 1288/13

370 05 České Budějovice IČ : 438 51 410

Osvědčení č. NOHE/115/KOO/2020 mob. XXXXXXXXX