Příloha č. 2:

Popis změn:

Změna č. 1: 	Stavební práce

Drobné stavební práce

Archeologický dohled

Záměna vnitřních dveří z š. 600mm na 800mm, 8ks.

Doplnění dveří do m.č. 107

Změna č. 2: 	Bourací práce

Drobné bourací práce

Zvýšené odstranění koberce a PVC (2-3 vrstvy).

Sekání drážek - slaboproud.

Sekání drážek - silnoproud.

Prostupy pro technologie Ø 50mm, 9ks.

Změna č. 3:	Parapety oken

Parapety oken v rámci nahrazení repasovaných oken novými okny typ Euro

Změna č. 4:  	Garážová vrata

Repase stávajících garážových vrat (výměna kování, nový nátěr).

Změna č. 5:  	Podlahy

Nové podlahové souvrství  dle tech. předpisu výrobce.

Dorovnání/doplnění EPS 2.NP a 3.NP + zvýšené odebrání násypu.

Sanace stropu 1.-2.NP a 2.-3.NP - odpočet.

Vyřezání a zpětné provedení stropního záklopu - částečný odpočet.

Vyrovnání podlah - doplnění OSB desky tl. 10mm.

Změna č. 6:  	Komíny

Provedeny pouze opravy komínových hlav a zakrytování. Čištění komínových tras.

Komín - odpočet stavebních prací.

Oprava komínových hlavic.

Čištění komínů

Oplechování komínových hlav

Změna č. 7:  	Hliníkové dveře do zahrady

Doplnění hliníkových dveří do zahrady, doplnění montáže.

Změna č. 8:  	Nosná stěna

Nosná stěna + vyzdívka 3.NP

Bourání a zpětné vyzdění zdi mezi m.č. 111 a 104.

Bourání a dozdívka zdi ve 3.NP.

S ohledem na charakter vzniku změny, na technickou specifičnost a neoddělitelnost předmětu víceprací od zbytku díla navrhuje objednatel zatřídění změn podle

§222/4 de minimis