MMB - SPI LBE RK - VÝSTAVA POKLADY Z DEPOZITÁŘŮ - VITRÍNY Soupis vícepráce/méněpráce

Vícepráce

**vitrína název částka bez DPH**

VI výroba skleněného korpusu na celou vitrínu 21 800,00 Kč

V2 roznášecí ocelový rošt 20 800,00 Kč

V3 roznášecí ocelový rošt 20 800,00 Kč

V4 2ks vodorovných rozpěr+ krycí prvky konstrukce 27 900,00 Kč V5 závaží do spodní podstavy, napájecí systém vč. řízení ochrany 23 400,00 Kč V6 závaží do spodní podstavy, napájecí systém vč. řízení ochrany 23 400,00 Kč V7 osvětlení vitríny vč. elektroinstalace 24 500,00 Kč

Celkem **162 600,00 Kč**

Méněpráce

**vitrína název částka bez DPH**

VI replika stávajícího plexisklového krytu, průchod pro kabel 14 800,00 Kč V2 posun v ose Y, rektifikační nohy 12 800,00 Kč

V3 posun v ose Y, rektifikační nohy 10 400,00 Kč

V5 nekotvení do spodní podlahy 2 500,00 Kč

V6 nekotvení do spodní podlahy 2 500,00 Kč

V8 vitrína nebyla realizována 61 265,00 Kč

V9 vitrína nebyla realizována 61 265,00 Kč

Celkem **165 530,00 Kč**

Saldo vícepráce/méněpráce - 2930,- Kč

Příloha č. 1 k faktuře č. 2022022 ze dne 20. 9. 2022

Výstava Poklady z depozitářů - inventární soupis vitrín

označení vitríny název vitríny počet ks cena bez DPH cena s DPH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | vitrína pro model vily Tugendhat | | | 1 | | 45 900,00 Kč |  | | 55 539,00 Kč |  |
| V2 vitrína pod židli 1 1 59 488,00 Kč 71 980,48 Kč | | | | | | | | | | |
| V3 | vitrína pod židli 2 | 1 181 800,00 Kč | | | | | | | 98 978,00 Kč |  |
| V4 skleněná trčka 1 125 320,00 Kč 151637,20 Kč | | | | | | | | | | |
| V5 válcová vitrína 1 1 | | | | | 196 743,00 Kč | |  | 238 059,03 Kč | |  |
| V6 válcová vitrína 2 1 117 683,00 Kč 142 396,43 Kč | | | | | | | | | | |
| V7 | bezpečnostní vitrína | | 1 119 136,00 Kč 144 154,56 Kč | | | | | | | |
| Celkem 746 070,00 Kč 902 744,70 Kč | | | | | | | | | | |