Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě o dodávce docházkového a přístupového systému

Smluvní strany

S&T CZ s.r.o.

sídlo: V Parku 2326/12, Praha 4 Chodov, 148 00

IČO: 448 460 29, DIČ: CZ 448 460 29

číslo bankovního účtu: 117422733 / 0300

ID datové schránky: 6f6ccym

zastoupená: Radkem Velímem a Petrem Skalickým, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 6033

(dále jen “Prodávající“)

a

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

sídlo: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

### IČO: 00551023

číslo bankovního účtu: 2229001/0710

### zastoupena: Ing. Karlem Trpkošem, náměstkem sekce informačních technologií

(dále jen “Objednatel“ či „MPSV“)

(Objednatel a Prodávající dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o dodávce docházkového a přístupového systému

(dále jen „Dodatek“)

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2022 Kupní smlouvu o dodávce docházkového a přístupového systému (dále jen „Smlouva“).

  - Účelem Dodatku je posun termínu pro předání Systému. Důvodem této změny je skutečnost, kdy
v období od zahájení příslušné veřejné zakázky došlo ke změnám v požadovaných počtech kusů
a umístění jednotlivých čtecích zařízení. V souvislosti s postupujícím technologickým vývojem současně vznikla potřeba rozšířit docházkový systém o možnost využití virtuální přístupové karty v mobilním zařízení. Tyto změny byly navrženy na základě diskuze mezi úřady veřejné správy, která probíhala v mezidobí, a znamenají zavedení nejlepší praxe v dané oblasti, a to s ohledem jak na zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Podrobná specifikace změny Systému včetně dopadu na celkovou kupní cenu dle odst. 4.1 Smlouvy budou specifikovány v dalším dodatku ke Smlouvě, neboť na finální specifikaci výše zmiňovaných změn věcně příslušný útvar stále pracuje a s ohledem na níže uvedené není účelné ani efektivní, aby mezitím skončila platnost a účinnost Smlouvy (končí k datu 18. 10. 2022).

Alternativami k posunu termínu pro předání Systému jsou buď výpověď Smlouvy s následným zahájením nové veřejné zakázky (jejíž předmět již bude reflektovat výše zmiňované změny), nebo dokončení předmětu Smlouvy a následné zahájení návazné veřejné zakázky, jejímž předmětem bude úprava dodaného Systému dle změn zmiňovaných výše. Obě alternativy nejsou zcela v souladu s principy 3E. V prvním případě by MPSV Prodávajícímu muselo uhradit již účelně vynaložené náklady, zatímco v druhém případě by v plném rozsahu uhradilo náklady na Systém, který by se následně při vynaložení dalších nákladů měnily. Posun termínu pro předání Systému je tedy nákladově nejefektivnější variantou dalšího postupu, tedy i v souladu s principy 3E, potažmo MPSV bude postupovat v souladu s institutem péče řádného hospodáře.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. ZMĚNA SMLOUVY

  - Smluvní strany se dohodly, že se odst. 5.1 nahrazuje takto:

„Prodávající se zavazuje ve všech lokalitách uvedených v příloze č. 2 Smlouvy Systém nainstalovat
a implementovat a předat nejpozději do 1.12.2022.„

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv Objednatel zajistí bez zbytečného odkladu od podpisu poslední smluvní strany.

  - Dodatek se uzavírá elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Praze dne dle elektronického podpisu | V Praze dne dle elektronického podpisu |
| --- | --- |
| Za Objednatele _____________________________________ Mgr. Karel Svítil ředitel odboru provozu ICT Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí | Za Prodávajícího _____________________________________ Radek Velím a Petr Skalický na základě plné moci S&T CZ s.r.o. |