Zakázkové číslo: 3121/22117 							SOD č. INV/09/2022

Smlouva o dílo č. INV/09/2022

dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel: 			Vlastivědné muzeum v Šumperku, p.o.

Hlavní třída 22, 787 01 Šumperk

Zastoupení: 				PhDr. Marie Gronychová - ředitelka

Osoba oprávněná jednat 		Robert Drugda — vedoucí oddělení prov. a výroby (tel. xxxxxxxxxxx)

ve věcech technických:

Telefon: 				583 363 070

IČ: 					00098311

DIČ: 					CZ 00098311

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Šumperk č.ú. 333841/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. Pr 780

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: 			Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Zastoupení: 				Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M. - generální ředitel a.s.

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních 			Ing. Jitka Opluštilová — vedoucí oddělení investic

ve věcech technických: 			Milan Churavý — mistr kanalizace Šumperk (tel. xxxxxxxxxxx)

Telefon: 				583 317 111

Fax: 					583 214 845

IČ: 					47674911

DIČ: 					CZ47674911

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Šumperk č.ú. 2603-841/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 699

(dále jen zhotovitel).

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Oprava kanalizační přípojky Šumperk, Lidická - VM

Předmětem plnění zakázky je komplexní provedení stavby v rozsahu schváleného nabídkového rozpočtu stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jedná se o opravu stávající kanalizační přípojky v délce cca 5,0 m za potrubí PP DN 300 mm SN 12. Součástí plnění není geodetické zaměření stavby ani dokumentace skutečného provedení stavby.

Součástí plnění ze strany zhotovitele je také řádné vyklizení staveniště a likvidace odpadů, vzniklých z realizace díla na náklady zhotovitele.

Dílo bude z hlediska kompletnosti, kvality provedení, bezpečnosti pohybu osob po komunikaci a požární bezpečnosti odpovídat platným technickým normám a požadavkům, které vyplývají z rozpočtu akce a požadavkům vyplývajícím ze všeobecně závazných předpisů v platném znění, přestože jednotlivé požadavky, podmínky a části díla nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. Na díle budou použity prvky a materiály první jakosti.

3. VLASTNICKÁ PRÁVA

Vlastnictví ke zhotovenému dílu se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

4. LHŮTY VÝSTAVBY

Dokončení stavebních prací: 	15. listopad 2022

Konečné povrchové úpravy v asfaltové komunikaci proběhnou nejpozději do 30. dubna 2023. Tento termín je závislý na klimatických podmínkách.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

Šumperk, ul. Lidická, pro dům s č.p. 72

6. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

6.1. Za provedeni kompletního díla dle bodu 2 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli částku dle schváleného podrobného nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy ve výši: 139.711,- Kč

Cena bude upravena o DPH dle zákonů platných v době zdanitelného plnění.

Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

6.2. Přiložený nabídkový rozpočet obsahuje položku č. 24: Oprava komunikace po výkopu - asfalt - včetně provedení zámku a zalití spár - jen orientační cena (částka 11.318,- Kč bez DPH): Jedná se o částku od subdodavatele, který ji garantuje jen jeden měsíc. Do tohoto termínu není možné z technologických důvodů tuto činnost zrealizovat. Tato položka bude vyfakturována po dokončení dle skutečných nákladů.

6.3. Cena může být změněna za těchto podmínek:

- pokud objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly předmětem nabídky, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce či dodávky z předmětu plnění.

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a uhradit.

7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu za dílo na základě daňového dokladu, který vystaví zhotovitel a doručí objednateli do jeho sídla po podepsání Zápisu o předání a převzetí budovy nebo stavby oběma smluvními stranami. Za den uskutečnění celého zdanitelného plnění se považuje den podepsání Zápisu o předání a převzetí budovy nebo stavby.

7.3. Dílčí plnění bude předáno a fakturováno po dokončení díla bez konečných asfaltových povrchů položením provizorní dlažby. Po dokončení asfaltových povrchů proběhne předání v rozsahu dle bodu 6.2., a to včetně rozebrání provizorní dlažby.

7.3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti účetního dokladu a daňového dokladu dle §12 zákona o DPH v platném znění. Pokud konečná faktura nebude obsahovat některé z těchto náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji s tím, že nová doba splatnosti se bude odvozovat od data obdržení bezchybné faktury.

7.4. Úhrada daňového dokladu bude ze strany objednatele realizována se lhůtou splatnosti 14 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli. Datum splatnosti faktury je shodné s datem odepsání částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. ZÁRUKA

8.1. Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruční lhůtu v délce 60 měsíců, na živičný kryt 24 měsíců, pokud nebude narušen další výstavbou. Záruční lhůta začíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a převzetí díla mezi odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.

8.2. Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s projektem stavby a technickými normami.

8.3. Záruka se vztahuje na vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla objednateli, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením povinností.

8.4. Sjednanou záruční lhůtou je stanovena odpovědnost za vady díla.

8.5. Bylo dohodnuto, že zjevné vady bude objednatel reklamovat v zápise o odevzdání a převzetí díla.

8.6. Objednatel uplatní reklamaci nezjevných vad bezodkladně po zjištění vady a to písemně.

8.7. Vady bude objednatel u zhotovitele uplatňovat v souladu s Občanským zákoníkem.

9. SJEDNANÉ ÚROKY A POKUTY Z PRODLENÍ

9.1. V případě, že zhotovitel nesplní všechny smluvené práce dle čl. 2 této smlouvy v termínech dle čl. 4 této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, bude zhotoviteli objednatelem účtována pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

9.2. Pokuta za prodlení s odstraněním vad nebo drobných nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla činí za každou vadu nebo nedodělek 300,- Kč za každý den prodlení od dohodnutého termínu odstranění až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny.

9.3. Náhrady škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

9.4. V případě prodlení objednatele se splněním oprávněných platebních povinností vůči zhotoviteli, uvedených v této smlouvě, bude zhotovitel účtovat objednateli pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

9.5. Povinnost zaplatit smluvní úrok nebo pokutu má povinná strana do 15-ti dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno vyčíslení pokuty.

9.6. Na základě dohody mohou smluvní strany od uplatňování sankcí odstoupit.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak a následně ve VOP, které jsou přílohou této smlouvy, řídí se veškeré smluvní závazky příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10.2. Zhotovitel pověřuje zastupováním svých zájmů ve věcech stavby:

Milan Churavý, tel. xxxxxxxxxxx

10.3. Objednatel pověřuje zastupováním svých zájmů ve věcech stavby:

Robert Drugda, tel. xxxxxxxxxxx

10.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.5. Smlouva může být měněna pouze jejími písemnými dodatky pořadově číslovanými a podepsanými oběma smluvními stranami.

10.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích včetně příloh, z nichž každá smluvní strana dostane po jednom vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1. - Nabídkový rozpočet na stavební úpravy vodovodu - 5 x A4

Příloha č. 2. - Všeobecné obchodní podmínky ŠPVS, a.s. VOP č. 1/2014 - 9 x A4

V Šumperku dne: 17. 10. 2022

Za objednatele:

PhDr. Marie Gronychová

ředitelka

Za zhotovitele:

Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

generální ředitel