FN Brno
smlouva č. DP/2502/2022/Kl

Smlouva o dílo na zpracování VSTUPNÍ STUDIE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, Pavilony J1,J2, N, 9 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovným, MBA, ředitel

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
Ve věcech technických zastoupena: Bc. Iveta Malečkovou, 
(dále jen „objednatel“)
a

ASITIS s.r.o.
se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno 
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Vokřál, jednatel
IČ: 07836686 

DIČ: CZ07836686  
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2201572493/2010
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110508.
Ve věcech technických zastoupen: PhDr. Janem Závěšickým, Ing. Jiřím Vlachem
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na vlastní náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo – Vstupní studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilony J1,J2, N, 9 (dále také „dokumentace“ nebo „dílo“).
Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je:

a) Provedení vyhodnocení současného stavu obálky a možný rozsah rekonstrukce. 
b) Návrh vhodných opatření a provedení výpočtů tepelných ztrát pro navržené řešení.
c) Návrh opatření na hospodaření s energiemi, vytápění, řízení spotřeb el. energie, energy management.
d) Posouzení možností instalace obnovitelného zdroje ve formě fotovoltaické elektrárny, ve variantě s bateriovým úložištěm i bez něj.
e) Návrh takových řešení, které bude podpořitelné dotačním titulem (tj. OPŽP 2021+).

f) Součinnost při vypsáni zadávací dokumentací a smlouvu pro zhotovitele projektové dokumente.  

2. Zhotovitel se bude řídit připomínkami zadavatele.

3. Dílo bude zpracováno s odbornou péčí.
4. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v počtu 3 ks v listinné podobě a 1 ks v elektronické verzi, ke každá části.  
5. Dílo bude obsahovat výkaz výměr a položkový rozpočet všech investičních nákladů. 

6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené a předané dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek dále uvedených.

III. Místo a doba provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a objednateli předat v následujících lhůtách či jej plnit za následujících podmínek: 

a) Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilony J1 do 10 dnů od získání podkladů. 

b) Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilony J2 do  J2 do 10 dnů od získání podkladů.
c) Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilon N, do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy a získání podkladů k pavilonu N.

d) Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilon 9, do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy a získání podkladů k pavilonu 9.
2. V případě, kdy zhotovitel bude předpokládat prodlení s dokončením Díla, upozorní na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednatele. 

3. Místem předání Díla je Investiční oddělení, objekt H1, Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice Bohunice a porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, kontaktní osobou za objednatele je XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX.

4. O předání a převzetí Díla v rozsahu plnění dle čl. II., odst. 1., bodů a), b), c), d), e), f). Sepíší smluvní strany písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“). Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni v Předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do Předávacího protokolu neomezuje objednatele v právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po převzetí Díla v průběhu záruční doby. 

5. Okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami nabývá objednatel Licenci a vlastnické právo k Dílu.

IV.  Cena díla 

1. Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí: 
	Celková cena Díla bez DPH:
	388000 Kč

	DPH 21 %:
	81480 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH:
	469480 Kč


z toho:
	Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilony J1, bez DPH:
	95000 Kč

	DPH 21 %:
	19950 Kč

	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby včetně DPH:

	114950 Kč

	Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilon N, bez DPH:
	108000 Kč

	DPH 21 %:
	22680 Kč

	Projektová dokumentace pro provedení

stavby vč. rozpočtových prací včetně DPH:
	130680 Kč


	Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilon 9, bez DPH:
	90000 Kč

	DPH 21 %:
	18900 Kč

	Inženýrská činnost včetně DPH:
	108900Kč


	Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilon J2, bez DPH:
	95000 Kč

	DPH 21 %:
	19950 Kč

	Inženýrská činnost včetně DPH:
	114950 Kč


2. Cena Díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Součástí ceny za Projektovou dokumentaci je rovněž odměna zhotovitele za poskytnutí Licence. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny Díla je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny Díla. 
V. Platební podmínky

1. Objednatel bude hradit cenu Díla na základě faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doručených objednateli za každé plnění zvlášť, tj.:
a) Za Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilony J1. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za Studii J1 před podpisem Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Platba faktury za Studii J1 bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Splatnost faktury bude 60 dnů od data vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
b) Za Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilony J2. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za Studii J2 před podpisem Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Platba faktury za Studii J2 bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Splatnost faktury bude 60 dnů od data vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele

c) Za Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilony N. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za studii N, před podpisem Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Platba faktury za Studii N,  bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Splatnost faktury bude 60 dnů od data vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
d) Za Studii energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro pavilony 9. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za studii 9 před podpisem Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Platba faktury za Studii 9 bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Splatnost faktury bude 60 dnů od data vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

2.  Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22, zveřejněného Finanční správou ČR, a bude obsahovat alespoň tyto údaje:

a) označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ;

b) číslo faktury;

c) den vystavení a den splatnosti faktury;

d) datum uskutečnění zdanitelného plnění;

e) označení banky a čísla účtu zhotovitele;

f) označení Díla;

g) evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele;

h) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zvlášť, celkovou cenu včetně DPH;

i) razítko a podpis oprávněné osoby.

3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u faktury za provedení Studií bude shodné s datem uvedeným na Předávacím protokolu. Faktury se odevzdávají na emailovou adresu: fnbrno@fnbrno.cz včetně podepsaného předávacího protokolu. 
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Úhrady ceny Studií budou provedeny za podmínek této smlouvy bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.
6. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné. 
7. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 zákona č. 235/2004 Sb., má objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem bude postupováno, pokud zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.

8. Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) zhotoviteli, považuje se jeho závazek, uhradit sjednanou cenu, za splněný.
VI. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen nejméně jedenkrát za čtrnáct dní s objednatelem v jeho sídle projednat rozpracovanou Studii. Z každého projednání rozpracované Studie bude zhotovitelem sepsán písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel je oprávněn k jednání přizvat další osoby. K účasti na každém takovém jednání vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. K určení termínu a zajištění místa jednání si smluvní strany poskytnou vzájemnou součinnost.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání Díla bude zhotoviteli poskytovat potřebné spolupůsobení, spočívající zejména ve zpřístupnění prostor a míst dotčených Pavilonů, v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel do tří pracovních dnů od jeho vyžádání, které bude sděleno objednateli písemně (e-mailem). Zvláštní lhůtu si strany ujednají v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel prokazatelně zabezpečit vlastními silami. 

3. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek provádění Díla. Zároveň si je vědom, že změna podkladů může mít vliv na změnu ceny Díla a termínů sjednaných touto smlouvou.
VII. Kvalitativní podmínky a záruka za jakost
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČN, EN, a že po dobu 2 let ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel tedy poskytuje záruku za jakost Díla v délce 2 let ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Za vady Díla se nepovažují případy nutné změny Díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vad Díla v době trvání záruky neprodleně od jejich písemného oznámení objednatelem. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny a Dílo uvedeno do bezvadného stavu ve lhůtě 10 pracovních dní od jejich oznámení, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.

3. Volba mezi nároky z vad náleží objednateli. Objednatel je oprávněn vedle nároků z vad Díla uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Díla.
VIII. Sankční ujednání
1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním Díla včas je objednatel oprávněn zhotoviteli udělit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Zhotovitel se pro případ prodlení se zahájením prací na odstranění objednatelem oznámených vad Díla nebo v případě prodlení s uvedením vadného Díla opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

4. Takto sjednané a stranami uplatněné sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady vzniklé škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně vedle sankcí v celém rozsahu, tzn. částka sankce se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením sankce není dotčena povinnost povinné strany splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

IX. Ostatní ujednání
1. Porušení povinnosti zhotovitele dokončit a předat Dílo řádně a včas, povinnosti zhotovitele zahájit práce na odstranění objednatelem oznámených vad Díla, povinnosti zhotovitele uvést vadné Dílo do bezvadného stavu po dobu delší než patnáct kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které objednatele opravňuje k odstoupení od této smlouvy.
2. Odstoupí-li zhotovitel od této smlouvy z jiných důvodů, než je porušení smluvních povinností objednatelem, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
3. Zhotovitel postupuje v souladu s § 2592 občanského zákoníku při provádění Díla samostatně, je však při tom vázán všemi pokyny objednatele, ledaže by jejich dodržení bylo v rozporu s povinnostmi zhotovitele podle této smlouvy.
4. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

X. Závěrečná ustanovení

5. Osoba podepisující tuto smlouvu jménem zhotovitele prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

6. Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Zhotovitelem a Objednatelem touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním tajemství se nepoužijí.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
10. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými podpisy obou smluvních stran; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá strana obdrží po jednom.

12. Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	V Brně dne
	
	V Brně dne

	
	
	

	ASITIS s.r.o.
Ing. Martin Vokřál
jednatel
	
	Fakultní nemocnice Brno

  MUDr. Ivo Rovný, MBA       
 ředitel


[image: image1.png]



G1
7

