- Dodatek č.3

- Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022

- dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	  VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

IČO: 60109149, DIČ: CZ60109149

Zastoupený: JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

- ve věcech smluvních zastupuje:

JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti,

na základě plné moci

- ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš  tel.: 603 480 419    e-mail: bartos@vosjicin.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 115-3016210217/0100

- Zhotovitel :	MIZERA - STAVBY, a.s

Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 2844

IČO: 28762070, DIČ: CZ28762070

Zastoupený: Miloslavem Mizerou – předsedou představenstva

- ve věcech technických zastupuje: Miloslav Mizera

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

### Číslo účtu: 43-4194010247/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022 (dále jen smlouva) s firmou MIZERA - STAVBY, a.s. na realizaci stavební zakázky s názvem „SO 301 – Kanalizace splašková a SO 303 Oprava vodovodu“, která byla součástí zadávacího řízení s názvem „Nová Paka – rekonstrukce kanalizace v ul. Ruská - II. etapa“ je:

- V článku VI. Cena díla a platební podmínky, se mění odstavec 1. následovně:

Cena dle uzavřené SOD 	7 599.900,00 Kč bez DPH

Jedná se o konečné vyúčtování stavby

Cena dle rekapitulace nabídkové ceny	7 598.835,00 Kč bez DPH

Změna č. 1 až 13 viz příloha	   982.488,99 Kč bez DPH

Použití rezervy ze základní SOD	 - 350.000,00 Kč bez DPH

Konečná cena díla dle Dodatku č. 3 celkem	8 231.323,99 Kč bez DPH

===================

z toho:

SO  301 Kanalizace splašková	5 901.031,73 Kč bez DPH

SO  303 Oprava vodovodu	2 330.292,26 Kč bez DPH

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

Na základě zaměření skutečného provedení stavby došlo k narovnání výměr v jednotkových cenách stavby. Změny č. 1 až 13 reflektují větší rozsah prací na jednotlivých částech stavby – viz příloha.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran dle Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2022, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Lomnice nad Popelkou dne: 17.10.2022               Jičín dne: 13.10.2022

………………………………………	        ………………………………………

Zhotovitel                                                              Objednatel

MIZERA - STAVBY, a.s.                                     Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Miloslav Mizera, předseda představenstva                 JUDr. Jan Malý, předseda představenstva