Most ev.č. M104 kpt. Bartoše

Pro stavební zajištění stávajícího stavu se zlepšením stavebního stavu mostu a na základě HMP v roce 2019, HMP prohlídky 2022 a prohlídky dne 29.6.2022 na mostě, byl vaší společností sepsán níže uvedený výčet předpokládaného rozsahu opravy mostu vedoucí ke zlepšení Stavebního stavu dle ČSN 73 6221 na stupeň IV.

Objednáváme u vás

podrobný rozpis předpokládaných prací v návaznosti na níže uvedené kroky – slepý rozpočet pro další využití dodavateli na akci:

„Stavební zajištění stávajícího stavu se zlepšením stavebního stavu mostu ev. č.  M104“

- Výměna mostních dilatačních závěrů

- - Rozebrání přilehlé plochy vozovky na mostě s danou plochou izolace

- - Vybourání stávajících

- - Osazení odvodnění dilatačních závěrů

- - Osazení předtěsnění dilatačních závěrů

- - Obnova celoplošné izolace

- - Odvodnění MDZ

- - Nová vozovka v místě MDZ

- - Nová EMZ zálivky MDZ

- Oprava ložisek

- - Obourání degradovaných hmot ložiskových bloků, uložení atp

- - Očištění stávajících ložisek tlakovou vodou

- - Očistění ložisek případně křemičitým pískem

- - PKO ocelových prvků uložení, ložisek

- - Nové obetonování, podlití ložisek s nakotvením

- - Opatření a zajištění ložisek stavebním tukem

- Oprava koncových příčníků a styčníků uložení

- - Odrezení konstrukce

- - Obnova PKO

- - Ochranné nátěry

- Pilíře mostu

- - Lešení a zpřístupnění konstrukce

- - Obourání a očištění betonářské výztuže v podhledu příčlí pilířů

- - Doplnění betonářské výstuže

- - Pasivace výztuží

- - Injektáž trhlin a kaveren

- - Obetonování, podbetonování