Název projektu IROP REACT-EU: „Rozvoj a modernizace pracovišť ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro posílení připravenosti nemocnice v boji s pandemickými hrozbami“
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016302

Název VZMR:	Posílení a oprava areálové sítě NN, řešení odstranění negativních
        vlivů v areálové elektrické síti III

Systémové číslo na profilu:     P22V00226571

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2022/823/Lt
# SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)
I.
#### Smluvní strany
1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku
sídlo:	Pekařská 53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
2. Zhotovitel:	EL-INSTA ENERGO s.r.o.
zápis v OR:	Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, vložka 63324, oddíl C
sídlo:	Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna
jednající:	Aleš Karban, jednatel
IČO:	28356861
DIČ:	CZ28356861
bank. spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	107-7606300237/0100
IBAN:	CZ88 0100 0001 0776 0630 0237
SWIFT:	KOMBCZPPXXX
II.
Význam a účel smlouvy
1. Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při realizaci předmětu této smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku označenou v záhlaví této smlouvy zadávanou objednatelem jako zadavatelem (dále jen „předmětná veřejná zakázka malého rozsahu“).
III.
#### Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále uvedených v této smlouvě:
zpracovat projektovou dokumentaci (ve stupni PD pro provádění stavby) na realizaci projektu „Posílení a oprava areálové sítě NN, včetně řešení odstranění negativních vlivů v areálové elektrické síti“ (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“ nebo „dílo“).

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou částech: 1. projekt úpravy a posílení areálové sítě a 2. projekt omezení negativních vlivů v elektrické síti na hodnoty dle platných předpisů. Jednotlivé části PD budou zahrnovat:

1. Projekt úpravy a posílení areálových sítí
- Výměna všech rozpojovacích skříní v areálu objednatele, které jsou umístěny na vnějších stranách jednotlivých objektů. Nové skříně jsou uvažovány jako samostatně stojící (pokud bude možno z prostorových důvodů) v těsné blízkosti stávajících skříní. Do nových skříní budou zapojeny nové areálové rozvody a vývody (HDV) do jednotlivých objektů.
- Výměna kabelových tras je uvažována výhradně ve stávajících trasách, převážně kabely 1-AYKY 4x 240 mm2. Dimenze bude upřesněna v rámci zpracování PD s ohledem na budoucí možný rozvoj areálu včetně rezerv

2. Omezení negativních vlivů v elektrické síti na hodnoty dle platných předpisů
Tato část projektové dokumentace je specifikace a návrh instalace zařízení omezující zpětné ovlivnění sítě. Jako podklad pro tuto PD slouží zpráva a protokol z měření a analýzy sítě v jednotlivých hlavních rozvodnách, která je přílohou výzvy k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu.

Obě části PD budou obsahovat schémata rozvaděčů v detailech nutných pro výběr dodavatele včetně požadovaných parametrů, vlastností a designu, dále budou vypracována schémata zapojení pro NN části rozvodů a zapojení. Součástí PD bude i položkový rozpočet a výkaz výměr, zpracovaný dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to zejména s ohledem na požadavky § 5, 6 a 7 této vyhlášky. PD musí řešit problematiku odstávek a přepojování v průběhu výstavby a úprav, kdy je nutné zajistit zásobování elektrickou energií objektů. Nutno řešit stávající zaokruhování jednotlivých budov na straně NN. Veškeré prováděcí práce budou probíhat za provozu s minimalizací výpadků a přerušení dodávek elektrické energie.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými a účinnými právními předpisy vztahujících se k jejímu předmětu, zejména s přihlédnutím na požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s požadavky výzvy na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zhotovitel současně zpracuje a předá objednateli veškerou požadovanou dokumentaci – výkresy, specifikace, projekční rozpočet, výkazy výměr (slepý/neoceněný + oceněný/ostrý) pro úpravy a posílení areálové sítě a omezení negativních vlivů v elektrické síti. Položkový rozpočet stavby zhotovitel předloží ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
Položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo  názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může pro účely kontroly poskytovatelem dotace na projekt vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen, které nejsou obsaženy v cenové soustavě. Položkový rozpočet stavby zhotovitel předloží jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.

Podrobné údaje stávajícího stavu jsou uvedeny ve výzvě na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu a jejích přílohách.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.
        IV.
Cena díla
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
cena bez DPH 498.000,- Kč
DPH 104.580,- Kč
cena celkem vč. DPH 602.580,- Kč
(slovy: =šestsetdvatisícpětsetomsdesátkorunčeskýchvčetnědph
Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku, je to cena nejvýše přípustná a maximální. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení DPH, a to právě o výši DPH.
V.
Platební podmínky
1. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, resp. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
2. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.
3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy, název a registrační číslo projektu (viz záhlaví této smlouvy) a větu: „Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu pro regionální rozvoj“. Faktura dále musí obsahovat název projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro posílení připravenosti nemocnice v boji s pandemickými hrozbami“, a registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016302. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. V. odst. 1 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
4. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
5. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že
a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
1. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty
   (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty),
   a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
2. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.
VI.
Doba, způsob a místo provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 40 pracovních dnů od výzvy objednatele k plnění, přičemž taková výzva bude učiněna bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
2. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu
   a jakosti a za cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na toto dílo. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
3. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace využít všech svých odborných znalostí a péče k navržení kvalitního technického a estetického řešení při požadavku na co nejnižší pořizovací cenu řešení. Zhotovitel se zavazuje navrhnout v projektové dokumentaci takové řešení, které bude odpovídat požadavkům objednatele, povolením státních orgánů, právním předpisům a normám ČSN a EN, dále požadavkům technickým, materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, ochrany životního prostředí a dalším.
4. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci v průběhu její tvorby pravidelně projednávat s objednatelem a řídit se jeho pokyny. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřeného pracoviště objednatele a jeho zaměstnanců ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XI. odst. 1 této smlouvy, dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla a dodavatelům zdravotnických či jiných technologií.
6. Místem plnění je sídlo objednatele - FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, objekty napájené z RH1 a RH2: A, H, J, CH, K, I, L, M (S, E, D3).
7. Zhotovitel se za podmínek uvedených v čl. VII. této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli
   a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.
VII.
#### Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel odevzdá dílo a objednatel jej převezme formou protokolu
   o předání a převzetí, podepsaného pověřeným zástupcem zhotovitele a zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedenými v čl. XI. této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy, výzvy na veřejnou zakázku, nebo příslušných právních předpisů a norem. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami, dohodne se v protokolu o předání a převzetí způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli konečné znění projektové dokumentace
   k posouzení minimálně 3 pracovní dny před plánovaným datem předání.
4. Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli v počtu 5-ti paré a na nosiči dat 1x (technická zpráva (vč. příloh), výkresy, specifikace, projekční rozpočet.
5. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady a nedodělky, není závazek předání díla splněn.

#### VIII.
Vlastnické právo a licenční ujednání
1. Zhotovitel převádí objednateli vlastnické právo k dílu (jeho hmotné části) a poskytuje objednateli neomezenou výhradní licenci k užití díla, zejména ke zveřejnění projektové dokumentace v rámci následné realizace projektu, pro který je určena.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že k dílu nevzniknou autorská práva třetích stran, ani nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. Pokud by taková práva přesto existovala či v průběhu provádění díla vznikla, je zhotovitel povinen zajistit jejich bezúplatný převod na objednatele, a to v plném rozsahu a na vlastní náklady, respektive na vlastní náklady je povinen zajistit vypořádání nároků třetích stran.
3. Odměna za poskytnutí výše uvedených licenčních práv je zahrnuta v ceně díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. K převodu a poskytnutí práv dle tohoto článku dochází okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy.
5. Práva a povinnosti smluvních stran uvedená v tomto článku trvají i po skončení této smlouvy.
#### IX.
#### Odpovědnost a záruka
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost projektové dokumentace po dobu
   36 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí PD, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu
   o předání a převzetí PD.
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 10 dnů od prokazatelného oznámení vady objednatelem. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
3. Veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s odstraňováním vad v záruční době, hradí v plné výši zhotovitel.
4. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho činností, činností jeho poddodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem ČSN a EN. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli. Pokud dojde při realizaci projektu ke zvýšení její sjednané ceny z důvodu chybné, neúplné nebo jinak vadné projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tyto zvýšené náklady objednateli bez zbytečného odkladu uhradit.
#### X.
#### Sankce
1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého termínu dokončení a předání projektové dokumentace dle čl. VI. odst. 1 smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tutéž povinnost má zhotovitel i v případě nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění nedodělků a vad díla sjednaného v protokolu o předání a převzetí díla. Povinnost k úhradě smluvní pokuty dle tohoto odstavce zhotovitel nemá, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění stanovené lhůty pro odstranění vad, které se vyskytnou v záruční době, smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními odst. 1 až 3 tohoto článku dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v čl. I. odst. 1 této smlouvy.
4. Nedodrží-li kupující lhůtu splatnosti celkové kupní ceny uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
XI.
Osoby pověřené k provádění díla
Objednatel pověřil:
jednáním a úkony při plnění předmětu této smlouvy své pracoviště: Úsek investičního rozvoje techniky a provozu /ÚIRT/, tel.: 543 182 010, sekr.uirt@fnusa.cz

prováděním technického dozoru: v záležitostech této smlouvy: ÚIRT/Odbor správy budov tel.:543 182 106 email: sekr.osbp@fnusa.cz .
1. Zhotovitel pověřil realizací předmětu této smlouvy: xxxx
2. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo datovou zprávou, umožňuje-li zhotovitel její příjem.

XII.
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.
2. Dojde-li porušením některého z ustanovení této smlouvy zhotovitelem ke vzniku škody, je zhotovitel povinen ji objednateli bez zbytečného odkladu uhradit.
3. Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
6. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech poddodavatelů, kterých využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se poddodavatelů je povinen zhotovitel písemně sdělit objednavateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny. Tato povinnost platí zejména v případě poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v průběhu veřejné zakázky, která vedla k uzavření této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035 a současně dodavatel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním nabídky podané do této veřejné zakázky, výsledků zadávacího řízení a všech náležitostí budoucích smluvních vztahů, které vyplynou z této veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole (např. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a dalších oprávněné orgány státní správy) veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této veřejné zakázky, smluv, dodatků a dalších dokumentů, které z ní vyplynou, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do konce roku 2035. Povinnost součinnosti zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci této veřejné zakázky. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů
   a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl
   ve své nabídce do veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tato smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětné veřejné zakázky malého rozsahu.
XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku a dalšími platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou
2. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
3. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
5. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu
   a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje
   ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.
9. Přesahuje-li kupní cena uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují a které jsou označeny zhotovitelem za jeho obchodní tajemství. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona
    č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce.
Za zhotovitele:	Za objednatele:
V Hrušovanech u Brna dne: 19. 9.2022	V Brně dne: 19. 10. 2022

................................................. ...................................................
Aleš Karban	Ing. Vlastimil Vajdák
      jednatel	ředitel
EL-INSTA ENERGO s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně