- DODATEK Č.1

- SMLOUVY O DÍLO

- dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

objednatel

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Se sídlem: 	Hodonín, 695 01 Rodinova 691/4

Zastoupená: 	Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

IČ:                   63489953

DIČ:		CZ699001303

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 21697

(dále i jen „objednatel“)

a

zhotovitel

JM střechy Josef Malý

Čajkovského 4320/44c,

Hodonín 695 01

IČ 75383411

(dále i jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0302022

uzavřené mezi smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění

I.

Prohlášení smluvních stran

- Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely v Hodoníně dne 24.6.2022 Smlouvu o dílo č. 0302022, kterou se zhotovitel zavázal provést za sjednaných podmínek pro objednatele dílo: „Výměna střešního pláště PS2JV“ na objektu parní předávací stanice JV2 v k.ú. Hodonín, okres a obec Hodonín.

II.

Důvod pro uzavření dodatku. Předmět dodatku.

V průběhu zhotovování předmětného díla bylo zjištěno, že je nezbytné oproti původně sjednanému rozsahu díla provést i vícepráce v tomto rozsahu:

-     atiku

- oplechování atiky

- zhotovení jímací soustavy LPS

(pro účely tohoto dodatku dále i jen „vícepráce“)

Bližší specifikace a položkový rozpočet víceprací je uveden v příloze k tomuto dodatku.

III.

Předmět dodatku.

- Tímto dodatkem si smluvní strany sjednávají a zhotovitel se tak zavazuje provést v souvislosti se řádným provedením předmětného díla i předmětné vícepráce.

- V návaznosti na provedené vícepráce se tak

- mění cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo, která se navyšuje o hodnotu víceprací, takže celková cena za dílo včetně víceprací nově činí

cena díla celkem bez DPH 		507.658,- Kč

- prodlužuje doba pro zhotovení díla uvedená v čl. II. odst. 1 Smlouvy o dílo, kdy nově se stanovuje takto:

zahájení: 		dle dohody 1.9.2022

dokončení:	26.10.2022

- Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV.

Zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č.1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (zákon o registru smluv), přičemž vložení do registru smluv zajistí objednatel.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti ke dni vložení do registru smluv.

2. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle a že nebyl uzavřen pod nátlakem za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Hodoníně dne: 19.10.2022				V Hodoníně dne: 19.10.2022

………………………………….. 		…………………………………..

za    objednatele	  	za   zhotovitele

Ing. Jana Bimková			Josef Malý

jednatelka

Městské bytové správy, spol. s r.o.