DODATEK KE

SMLOUVĚ O DÍLO č. 602

uzavřené dne 26.4.2022 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- mezi:

Dětské centrum Paprsek

se sídlem: Šestajovická 19/580, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 708 75 413

zastoupený Mgr. Ivana Hejlová, ředitelka

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ELIN ELEKTRO s.r.o

se sídlem: Havířská 138/52, 419 01 Duchcov

IČ: 06060021		DIČ : CZ06060021

bankovní spojení: č.ú.: 2001228663/2010

jednající ve věcech smluvních i technických: Vladimír Dlouhý, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřeli dne 26.4.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla dodávka a instalace vzduchotechniky v př. kuchyni ve středisku Dar, bližší specifikaci díla tvoří příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet, technický popis  (dále jen „Smlouva“);

- během realizace díla vznikla nepředvídatelné potřeba provést některé práce, které nebyly součástí plnění dle projektové dokumentace, ale které jsou nutné pro dokončení díla.

DOHODLY SE NA UZAVŘENÍ TOHOTO

- DODATKU Č.1

I. PŘEDMĚT DODATKU

  - Zhotovitel se s Objednatelem dohodly na provedení prací, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě.

  - S ohledem na novou dodávku - digestoř k VZT- a další provedené práce se Cena díla dle odst. III. čl.1 Smlouvy mění následovně:

Cena celkem bez DPH                                                        416.874,-    Kč

DPH 21 % ve výši                                                                  87.543,54 Kč

Celková cena díla včetně DPH                                            504.417,54 Kč

  - S ohledem na novou dodávku a další provedené práce se Termín plnění díla a předání díla odst.V. čl.1 prodlužuje o čtyři týdny, nejpozději však do konce roku 2022.

II. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.

2.	Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, jsou oprávněny jej za smluvní strany podepsat a na důkaz své vážné a svobodné vůle jej níže podepisují.

V Praze dne 21.10. 2022

Mgr.Ivana Hejlová, ředitelka                                                                        Miroslav Dlouhý, jednatel

objednatel	zhotovitel