SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Česká republika – Okresní soud v Liberci

sídlo: U Soudu 540/3, 460 72 Liberec

zastoupena: xxxxxxx

IČO: 000 24 864

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: xxxx

není plátcem DPH

kontaktní údaje:

tel.: 485238111, fax: 485238235, datová schránka: 579abps, e-mail:podatelna@osoud.lbc.justice.cz

jako objednatel na straně jedné

a

obchodní firma: Roman Masničák

sídlo: Smrčí 69, 513 01 Semily

doručovací adresa: Pod Labuťkou 17, 180 00 Praha 8

IČO: 61202941

DIČ: CZ7311193439

kontaktní údaje: telefon xxxxxxx, e-mail: xxxxxx

bankovní spojení, číslo účtu: xxxx

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek I

Předmět smlouvy, specifikace díla

- Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem OS Liberec – obměna chladící jednotky VZT.

- Předmětem smlouvy je obměna chladící jednotky VZT umístěné v sídle objednavatele v souladu s cenovou nabídkou. Dodávka bude současně zahrnovat demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího chladicího systému a instalaci a rozvod chladicího systému; před vlastní likvidací si objednatel určí, zda a jaké komponenty si ze stávajícího chladicího systému ponechá.

- Dílem se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu - výměna venkovní jednotky včetně potrubí a vnitřního výměníku. Starý třítrubkový systém bude nahrazen modernějším dvoutrubkovým o jiném průměru. Mechanický ventil bude nahrazen elektronickým.

Dojde ke změně koeficientu výkonu COP s tím, že požadovaný výkon na VZT zůstane zachován. Původní COP 1:2 bude změněn na 1:4. Analogová datová komunikace mezi jednotkou a používaným softwarem zůstává beze změny.

- Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady detailně seznámil, je připraven podle nich dílo provést, nemá žádné nejasnosti a cenu stanovil dle rozpočtu tak, aby dílo mohlo být v plném rozsahu řádně provedeno. Rovněž potvrzuje, že se seznámil s částmi budovy, ve kterých bude stavba probíhat, s dispozicemi zadavatele, se kterými měli možnost účastníci výběrového řízení se osobně seznámit v sídle objednatele (např. příkon, kabeláž, rozměry atd.), jakož i s charakterem budovy objednatele a specifiky jejího provozu, kdy si je vědom omezení, kterým se bude muset co do provozních hodin a kontrol podrobit při provádění díla.

- Součástí díla jsou i veškeré další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to zejména demontážní, montážní práce, uložení odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, udržování čistoty a finální úklid všech dotčených prostor, a tam, kde je to třeba, provedení potřebných zkoušek, atestů či revizí podle ČSN (technických norem). Součástí plnění jsou příslušné doklady, návody k použití a technická dokumentace vztahující se ke zboží, v českém jazyce, dále projektová dokumentace zachycující stav skutečného provedení (písemně dvojmo a elektronicky), která je k užívání či řádné obsluze potřebná a výchozích revizních zpráv.

- Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy, a to prosté jakýchkoliv vad a nedodělků (ty musí být odstraněny ještě před finálním předáním díla) a převést na objednatele vlastnické právo k dodanému dílu.

- Objednatel se zavazuje řádně dodané bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj způsobem sjednaným níže cenu díla uvedenou v článku III. odstavci 3.

- Součástí plnění je dále základní zaškolení obsluhy, a to alespoň dvou osob určených objednatelem při podpisu smlouvy v rozsahu zvládnutí běžné rutinní obsluhy. Základním zaškolením obsluhy se rozumí poskytnutí výkladu o všech funkcích zařízení a jeho předvedení zaměstnancům objednatele spolu s poskytnutím praktického nácviku obsluhy a běžné údržby zařízení v termínech stanovených po dohodě smluvních stran.

Článek II

Dodací lhůta, místo a způsob plnění

- Místem dodání díla je sídlo objednatele.

- Osoby oprávněné k převzetí díla na straně objednatele:

    - xxxxx – tel. xxxxx, e-mail: xxxxx,

    - xxxxx – tel. xxxxx, e-mail: xxxxx.

- Kontaktní osoba/osoby na straně zhotovitele:

Roman Masničák – tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy v budově Okresního soudu v Liberci, ul. U Soudu 540/3, 460 72 Liberec, osobně, formou kompletního zhotovení díla, plně v souladu se zadáním objednatele, a tak, aby dílo i svou kvalitou odpovídalo účelu této smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele, a předat je protokolárně objednateli. Nebude-li dílo dodáno a instalováno ve lhůtě do 3 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet nejen všechny obecně závazné předpisy, ale i technické normy a pokyny objednatele. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli či třetím osobám vznikly. Je povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele. Pokud by zhotovitel svěřil provedení díla třetí osobě, odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám.

- Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy, a to v rámci sjednané ceny.

- Dílo je zhotovitel povinen provádět při zohlednění specifik provozu soudní budovy na základě oběma smluvními stranami schváleného harmonogramu prací (viz následující tabulka časového harmonogramu), a to tak, aby nebyl současný systém vyřazen z provozu, a pokud to bude nevyhnutelné, pak musí odstávka trvat po co nejkratší možnou dobu, a zároveň aby reflektoval specifičnost provozu soudní budovy, tzn., aby práce probíhaly zejména po pracovní době, o víkendech a v dnech pracovního klidu, tj. práce, které co do hlučnosti nebudou rušit provoz soudu, budou probíhat v pracovních dnech v časovém rozmezí mezi 7.00 hod a 15.00 hod. Práce, které by provoz soudu omezily, je zhotovitel povinen provádět v době mezi 15.00 hod a 22.00 hod. v pracovních dnech, případně o víkendech v době od 8.00 hod do 22.00 hod – tyto případy je povinen objednateli nahlásit nejméně 2 pracovní dny předem, kdy sdělí den a konkrétní hodiny, kdy mu bude zajištěn přístup do budovy.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

- bourací práce a práce způsobující hluk (zejména vrtání a prorážení technických průchodů):

| v pracovních dnech: | od 15.00 do 22.00 hod. |
| --- | --- |
| ve dnech pracovního volna a pracovního klidu: | od 8.00 do 22.00 hod. |

- ostatní práce (nezpůsobující hluk):

| v pracovních dnech: | od 6.00 do 22.00 hod. |
| --- | --- |
| ve dnech pracovního volna a pracovního klidu: | od 8.00 do 22.00 hod. |

- vykládka materiálu, odvoz odpadu a suti, atd., a veškeré práce blokující vchody, chodby, výtahy a schodiště, zásobování materiálem a vybavením:

| v pracovních dnech: | od 6.00 do 8.00 hod. a od 15.00 do 22.00 hod. |
| --- | --- |
| ve dnech pracovního volna a pracovního klidu: | od 8.00 do 22.00 hod. |

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do  7 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že osoby provádějící dílo, montáž a další práce v budově objednatele, budou respektovat pokyny objednatele k chování v soudní budově a dodržovat omezení a podrobení se kontrolám vyplývajícím ze specifik tohoto provozu. Zhotovitel před opuštěním místa dodávky zajistí úklid následků své činnosti, jakož i odvoz a likvidaci odpadu mimo běžný komunální odpad.

- Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu.

- Veškeré bourací práce budou prováděny postupem odshora dolů. Nesmí dojít k hromadění suti na podlaze místnosti, suť je nutné ihned odvážet mimo budovu. Při skladování materiálu musí zhotovitel materiál rozložit tak, aby rovnoměrně zatěžoval podlahu místnosti.

- V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace stanovené smluvním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen vždy, i po dílčích montážích, neprodleně zakrýt a utěsnit dokončené i rozpracované konstrukce tak, aby:

- nedocházelo k případnému průniku zápachu do místností budovy,

- byly pohledově (vizuálně) zakryty nevzhledné stavební a technologické konstrukce,

- bylo znemožněno nebo minimalizováno nebezpečí úrazu,

- nebyly porušeny bezpečnostní a požární předpisy.

- Objednatel je oprávněn a povinen dílo převzít až po dodání všech jeho součástí ve sjednaném a funkčním stavu. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Předávací protokol bude podepsán až po řádném splnění všech povinností zhotovitelem, bez případných nedodělků. Převzetím díla k němu objednatel nabývá vlastnické právo, a současně na něj převzetím zboží přechází nebezpečí škody.

- Součástí předávacího protokolu bude:

    - výchozí revizní zprávy

    - doklad potvrzující skutečnost, že dodané dílo je nové, nepoužité, s datem výroby ne starším než 6 měsíců ke dni podání nabídky, určené pro trh v České republice (toto lze doložit např. dodacím listem či písemným prohlášením výrobce).

Článek III

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené ve výběrovém řízení jakožto cena maximální a nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu podle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

198 910,- Kč bez DPH,

41 771,10 Kč DPH,

240 681,10 celková cena vč. DPH.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo uvedené v odstavci 2 tohoto článku celkovou cenu díla ve výši 240 681,10 Kč včetně DPH.

- Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a může být změněna jen při změně daňových předpisů. Jakékoliv další náklady související s touto veřejnou zakázkou či předmětem plnění podle této smlouvy si hradí zhotovitel sám.

- Objednatel uhradí cenu díla na základě faktury zhotovitele, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být doložena protokolem o předání a převzetí díla potvrzeným oběma stranami.

- Faktura bude objednateli předána osobně nebo doručena elektronicky (do datové schránky nebo e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy). Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny předepsané náležitosti a přílohy nebo obsahuje nesprávné údaje, objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit k doplnění. Po obdržení faktury běží objednateli nová lhůta k proplacení.

- Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- Strany výslovně sjednaly, že nebudou poskytovány žádné zálohy na úhradu ceny díla, ani žádná jiná plnění předem.

- Zhotovitel prohlašuje, že na díle neváznou práva třetí osoby.

Článek IV

Další povinnosti

- Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla. Zhotovitel zajistí v průběhu prací na místě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech osob provádějících dílo z těchto předpisů.

- Rovněž se zhotovitel zavazuje poučit své zaměstnance a třetí osoby, které případně při provádění díla použije, o povinnosti podrobit se při vstupu do budovy kontrole justiční stráži a respektovat její pokyny i při pohybu po budově, jakož i o povinnosti mlčenlivosti.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jeho předání objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí (viz dále článek VII, bod 3 smlouvy).

Článek V

Ujednání o provedení díla, vlastnické právo ke zhotovenému dílu, škody vzniklé prováděním díla

- Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

- Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.

- Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro dílo. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.

- Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

Článek VI

Kvalita díla, záruční doba

- Zhotovitel deklaruje, že veškeré materiály a dodávky, které budou použity a dodány v rámci provedení díla, jsou nové, nepoužité, bez jakýchkoliv vad, ať zjevných, skrytých či právních. Zároveň deklaruje, že splňují všechny podmínky stanovené právními předpisy a technickými normami.

- Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby, jejíž délka činí 36 měsíců od převzetí díla, záruku za jakost díla. Tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční doby odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy a po celou dobu trvání záruční doby mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 1 000 000 Kč.

- Nesplňuje-li dílo vlastnosti stanovené touto smlouvu a ustanovením § 2099 občanského zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného díla, než určuje smlouva, a vady v dokladech, nutných k užívání díla.

- Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

  - odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

  - odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

  - přiměřenou cenu z ceny díla.

- Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu (resp. podle dohodnutých podmínek) oznámit zhotoviteli zjištěné vady dodaného díla poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při vynaložení odborné péče.

- V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad do 24 hodin od písemného oznámení vad a opravu provede nejpozději ve lhůtě do 48 hodin.

- V případě havárie, kterou se rozumí vada, jejíž trvání způsobuje narůstání škody nebo ohrožuje život, zdraví či majetek, případně znemožňuje či podstatně omezuje provoz objednatele, je zhotovitel povinen nastoupit k alespoň neodkladné části opravy do 12 hodin od nahlášení. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kde je vada skutečně odstraněna.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat bezplatný servis zařízení pod dobu trvání záruční doby.

Článek VII

Sankční ujednání

- Smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč jednorázově + 0,05 % z ceny díla zaplatí zhotovitel objednateli za každý započatý den prodlení s dodáním a instalací díla podle článku II, odst. 4.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

- Za porušení mlčenlivosti specifikované v článku IV, v odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Za porušení povinnosti nastoupit k odstraňování vad v článku VI, v odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou byť i započatou hodinu prodlení.

- Za porušení povinnosti nastoupit k odstraňování vad, jež způsobují narůstání škod nebo ohrožují život, zdraví či majetek dle článku VI, odst. 9 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každou byť i započatou hodinu prodlení.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatněním práva ze smluvních pokut stanovených touto smlouvou není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy.

- Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnosti úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení článku III.

Článek VIII

Doba trvání smlouvy a její ukončení

- Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

  - písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu,

  - odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním druhé smluvní strany porušena podstatným způsobem či opakovaným porušováním povinností stanovených touto smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po předchozím upozornění na porušení smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení smlouvy a s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Ani jedna ze stran nebude vracet již přijaté plnění, ani se domáhat náhrady za ně, pokud jeho vydání není možné. Strana, které bylo placeno, si ponechá celou přijatou částku, která je dle této smlouvy náhradou za poskytnuté plnění, náhradou v plném rozsahu a nemůže tak uplatňovat nárok na jakýkoliv doplatek či dorovnání. Strana, která přijala plnění, za něž naopak zaplatila, si dle této smlouvy plnění ponechá s tím, že již proběhlou platbou jsou strany zcela a v plném rozsahu vyrovnány, nemůže tedy nárokovat vrácení žádné části již poskytnuté platby. Obě strany v budoucnu splní veškeré povinnosti další, které byly v této smlouvě ujednány, jako jsou nároky z odpovědnosti za vady, zachování mlčenlivosti a jiné, ke kterým se smluvní strany zavázaly, a které dosud nebyly splněny, neboť nenastal sjednaný termín realizace nebo jde o povinnosti, které by mohly vzniknout v budoucnu.

- V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. Objednatel není zodpovědný za uskladnění a střežení materiálu a strojů ze staveniště. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené s uskladněním a střežením vyklizeného materiálu a strojů ze staveniště.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

Článek IX

Závěrečná ujednání

- Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti neupravené tímto zápisem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Může být měněna nebo doplňována jen písemně na základě řádně datovaného dodatku podepsaného oběma stranami.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran; účinnosti pak v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje smlouvu podle předmětného zákona v registru smluv uveřejnit.

- S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zhotovitel souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů objednatelem, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci této smlouvy. Zhotovitel současně bere na vědomí, že po skončení splnění povinností z této smlouvy či jiného ukončení smluvního vztahu budou jím poskytnuté osobní údaje, včetně listin, jež je obsahují, objednatelem uchovávány po dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo v souladu s výše uvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.

- Zhotovitel v rámci výkonu této smlouvy bude disponovat údaji, pomocí nichž lze identifikovat fyzické osoby (zaměstnance) působící v objektu objednatele, a proto pro něj ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v otázce shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů získaných z realizace a výkonu této smlouvy platí obdobně.

- Pro vzájemnou komunikaci si stanovují strany tyto zástupce:

Zhotovitel:

ve věcech smluvních a technických:

Roman Masničák – tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

Objednatel:

ve věcech smluvních: xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx,

ve věcech technických: xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx.

V Liberci dne 11. 10. 2022		            	V Liberci dne 11. 10. 2022

Za objednatele:					Za zhotovitele.

xxxxx							xxxxx

xxxxx

……………………………….………. 		……..……………………………….