DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené

Na realizaci zakázky

„Výměna okapového systému a oprava hřebene střechy na objektu Winstona Churchilla 3“

Uzavřené mezi smluvními stranami

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupená Mgr. Janou Linhartovou, ředitelkou

IČ: 00083186

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem

č.účtu: 68530411/0100

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Studio Jelínek, s.r.o.
Se sídlem: Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 03184986, DIČ: CZ 03184986

jednající/zastoupen: Ing. Jan Jelínek

zapsaný v: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 34427

Bankovní spojení: FIO Banka

Číslo účtu: 2000624971/2010

(dále jen „Zhotovitel“)

Na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zůstává dle původní SoD (Výměna okapového systému a oprava hřebene střechy na objektu Winstona Churchilla 3).

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

4.1. Se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v lokalitě Winstona Churchilla 3, Ústí nad Labem od 31.5.2017 do 15.9.2017 (od předání staveniště až po předání díla bez vad a nedodělků).

5. CENA DÍLA A PLATBY

Doplňuje se bod 5.7. takto:

5.7. Práce budou fakturovány dle skutečnosti a to zejména s ohledem na snížení rozsahu díla v souvislosti s bodem 6.14. tohoto dodatku.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Doplňuje se čl. 6.14. takto:

6.14.	Zhotovitel přizpůsobí rozsah díla skutečné nutnosti výměny nebo opravy okapového systému.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou specifikována v tomto dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

Objednatel						Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne ….................		V Ústí nad Labem dne …......................

……………………………………...................		……………………………………....................

Mgr. Jana Linhartová, ředitelka SVK ÚL		                 Ing. Jan Jelínek