DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené

Na realizaci zakázky

### „Řešení bezbariérového vstupu do budovy SVKUL v ulici Winstona Churchilla 3“

Uzavřené mezi smluvními stranami

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupená Mgr. Janou Linhartovou, ředitelkou

IČ: 00083186

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem

č.účtu: 68530411/0100

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

KERMEN LOBRI s.r.o.
Se sídlem: Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice

IČ: 24152951, DIČ: CZ 24152951

jednající/zastoupen: Kateřinou Tůmovou, jednatelkou

zapsaný v:

Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 183513

Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 1276509764/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zůstává dle původní SoD („Řešení bezbariérového vstupu do budovy SVKUL v ulici Winstona Churchilla 3“).

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

4.1. Se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v lokalitě Winstona Churchilla 3, Ústí nad Labem od 31.5.2017 do 15.9.2017 (od předání staveniště až po předání díla bez vad a nedodělků).

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Doplňuje se čl. 6.14. takto:

6.14.	Zhotovitel přizpůsobí postup prací situaci na stavbě a bude koordinovat práce se zhotovitelem odvlhčení skladových prostor W. Churchilla 3, SVK Ústí nad Labem. Zejména u náhradního vstupu do SVK ÚL a případných sítí pod tímto vstupem.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou specifikována v tomto dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

Objednatel						Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne ….................		V Ústí nad Labem dne …......................

……………………………………...................		……………………………………....................

Mgr. Jana Linhartová, ředitelka SVK ÚL		           Kateřina Tůmová, jednatelka