**DÍLČÍ SMLOUVA Č. 8 O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ**

(dále jen „**Dílčí smlouva**“)

uzavřená podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„občanský zákoník“**)

Smluvní strany:

**Objednatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00 55 10 23

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu:

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen **„Objednatel“**)

a

**Poskytovatel: Ernst & Young, s.r.o.**

se sídlem: Na Florenci 2216/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 26705338

DIČ: CZ26705338

bankovní spojení:

zastoupen: Ing. Davidem Keslem, prokuristou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108716

(dále jen **„Poskytovatel“**)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „**Smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dílčí smlouvě obsažených a s úmyslem být**   
**touto Dílčí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dílčí smlouvy:**

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

* 1. Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 8. 10. 2021 Rámcovou dohodu o poskytování služeb projektového řízení (dále jen „**Rámcová dohoda**“), jejímž účelem je zajištění služeb projektového řízení plnění z oblasti ICT v rámci resortu Objednatele.
  2. Podpisem Rámcové dohody se tak Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v této Dílčí smlouvě a v Rámcové dohodě.
  3. Objednatel postupem dle čl. 4 Rámcové dohody zaslal Poskytovateli Objednávku a uzavřením této Dílčí smlouvy mu na základě Rámcové dohody zadává příslušnou veřejnou zakázku.
  4. Není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v Dílčí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.

**2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

* 1. Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění v rozsahu dle Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy (dále jen „**Služby**“).
  2. Objednatel se Dílčí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Služby cenu určenou v souladu s čl. 6 Rámcové dohody (dále jen „**Cena**“).
  3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Dílčí smlouvy.

**3. CENA ZA POSKYTNUTÍ SLUŽEB**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí Služeb Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy činí 29 960 810,00- Kč bez DPH.
  2. Cena za poskytnutí Služeb byla stanovena v souladu s jednotkovými cenami za příslušné role Služby uvedené v Rámcové dohodě, na základě ceny za jeden (1) člověkoden a počet člověkodní nutných k řádnému poskytnutí Služeb.
  3. Podrobné vymezení ceny za poskytnutí Služeb dle odst. 3.1 této Dílčí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy.
  4. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za Služby poskytnuté Dodavatelem dle této Dílčí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Rámcové dohody.

**4. TERMÍN POSKYTNUTÍ SLUŽEB**

* 1. Poskytovatel se zavazuje, že Služby poskytne a předá Objednateli v období od 1. 11. 2022 do 30. 06. 2023.

**5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

* 1. Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Dílčí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi Dílčí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení Dílčí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
  3. Dílčí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Dílčí smlouvy.
  4. Nedílnou součást Dílčí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Cena za poskytnutí Služeb

* 1. Dílčí smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

**Smluvní strany prohlašují, že si Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  V Praze dne dle elektronického podpisu | **Poskytovatel**  V Praze dne elektronického podpisu |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Česká republika – Ministerstvo práce  a sociálních věcí | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ernst & Young, s.r.o.** |

**Příloha č. 1**

**k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 8 O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ**

**Specifikace předmětu plnění**

1. **Popis předmětu plnění** 
   1. Předmětem plnění Poskytovatele jsou dle odstavce 3.3.1 Rámcové dohody Služby, výkon činností, odpovídající těmto rolím dle pokynů Objednatele:
      * 1. Vedoucí projektového týmu
        2. Zástupce vedoucího týmu
        3. Architekt informačních a komunikačních technologií (ICT)
        4. Architekt informačních systémů (IS)
        5. Architekt kybernetické bezpečnosti senior
        6. Architekt datových zdrojů
        7. Vedoucí týmu podpory rozvoje a řízení služeb
        8. Projektový manažer 1
        9. Projektový manažer 2
        10. Projektový manažer 4
        11. Správce dokumentace

Odpovědnosti jednotlivých rolí jsou definovány a popsány v Rámcové dohodě.

* 1. Služby budou poskytovány dle požadavků Objednatele prostřednictvím rolí v rámci:
* projektů a činností JISPSV,
* projektového týmu JISPSV (programové kanceláře a dalších průřezových činnosti), a dalších ICT projektů.

Objemy a kapacity budou průběžně kontrolovány a upřesňovány v rámci pracovních schůzek.

1. **Rozsah Služeb** 
   1. Poskytovatel bude zajišťovat Služby vymezené předmětem plnění prostřednictvím osob v rolích, které jsou uvedeny v následující tabulce s uvedeným předpokládaným rozsahem:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Počet osob** | **Úvazek 2022** | **Celkový předpokládaný rozsah za 2022 v MD** | **Úvazek 2023** | **Celkový předpokládaný rozsah za 2023 v MD** |
| Vedoucí projektového týmu | 7 | 1 | 301 | 0,85 | 749,7 |
| Zástupce vedoucího týmu | 2 | 1 | 86 | 1 | 252 |
| Architekt informačních a komunikačních technologií (ICT) | 1 | 1 | 43 | 1 | 126 |
| Architekt informačních systémů (IS) | 1 | 1 | 43 | 1 | 126 |
| Architekt kybernetické bezpečnosti senior | 1 | 1 | 43 | 1 | 126 |
| Architekt datových zdrojů | 3 | 1 | 129 | 1 | 378 |
| Vedoucí týmu podpory rozvoje a řízení služeb | 5 | 0,8 | 172 | 0,8 | 504 |
| Projektový manažer 1 | 4 | 0,9 | 154,8 | 0,8 | 403,2 |
| Projektový manažer 2 | 1 | 1 | 43 | 1 | 126 |
| Projektový manažer 4 | 2 | 1 | 86 | 1 | 252 |
| Správce dokumentace | 1 | 0,5 | 21,5 | 0,5 | 63 |
| **Celkem** | **28** |  | **1122,3** |  | **3105,9** |

* 1. Dílčí činnosti a požadovaná kapacita bude průběžně upřesňována Objednatelem. Poskytovatel je oprávněn požadovat doplňující informace a Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k osobám nominovaným do požadovaných rolí. Po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran začne nominovaná osoba do příslušné role vykonávat požadované činnosti.
  2. Místem poskytování Služeb jsou pracoviště Objednatele (MPSV, GŘ ÚP, ČSSZ a vybrané ÚP) a pracoviště Poskytovatele.

1. **Akceptace poskytovaných Služeb**
   1. Kritéria pro akceptaci jsou stanovena rozsahem odpovědností požadovaných Objednatelem pro daný měsíc poskytování Služby.
   2. Akceptace poskytovaných služeb bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele na základě předloženého Výkazu plnění.
   3. Poskytnuté služby budou považovány za akceptované, jestliže oprávněná osoba Objednatele schválí Výkaz plnění.
2. **Odpovědná osoba Objednatele**
   1. Odpovědnými osobami Objednatele oprávněnými schvalovat Výkaz plnění v souladu s odstavcem 4.14. Rámcové dohody jsou:

* Ing. Karel Trpkoš
* Ing. Milan Lonský
* Oprávněnými osobami za věcnou správnost, jsou odborní pracovníci MPSV, ÚP ČR a ČSSZ vykonávající příslušnou dotčenou agendu.

1. **Odpovědní zástupci Poskytovatele**
   1. Odpovědnými zástupci Poskytovatele pro tyto Služby jsou:

* Ing. David Kesl
* Ing. Petr Plecháček

1. **Závěrečná ustanovení** 
   1. Výkon činností prostřednictvím požadovaných rolí dle článku 1. může být vykonán jinou rolí dle Rámcové dohody za předpokladu, že náplň činnosti povahově odpovídá dané roli a osoba v této roli má odpovídající zkušenosti. Pro účely vykázání času bude vždy použita sazba role dle Rámcové dohody odpovídající vykonané činnosti.

**Příloha č. 2**

**k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 8 O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ**

**Cena za poskytnutí Služeb**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Počet osob** | **Úvazek 2022** | **Celkový předpokládaný rozsah za 2022 v MD** | **Cena za 2022 v Kč bez DPH** | **Úvazek 2023** | **Celkový předpokládaný rozsah za 2023 v MD** | **Cena za 2023 v Kč bez DPH** |
| Vedoucí projektového týmu | 8 800,00 | 7 | 1 | 301 | 2 648 800,00 | 0,85 | 749,7 | 6 597 360,00 |
| Zástupce vedoucího týmu | 6 200,00 | 2 | 1 | 86 | 533 200,00 | 1 | 252 | 1 562 400,00 |
| Architekt informačních a komunikačních technologií (ICT) | 9 550,00 | 1 | 1 | 43 | 410 650,00 | 1 | 126 | 1 203 300,00 |
| Architekt informačních systémů (IS) | 5 800,00 | 1 | 1 | 43 | 249 400,00 | 1 | 126 | 730 800,00 |
| Architekt kybernetické bezpečnosti senior | 8 800,00 | 1 | 1 | 43 | 378 400,00 | 1 | 126 | 1 108 800,00 |
| Architekt datových zdrojů | 5 400,00 | 3 | 1 | 129 | 696 600,00 | 1 | 378 | 2 041 200,00 |
| Vedoucí týmu podpory rozvoje a řízení služeb | 7 500,00 | 5 | 0,8 | 172 | 1 290 000,00 | 0,8 | 504 | 3 780 000,00 |
| Projektový manažer 1 | 6 700,00 | 4 | 0,9 | 154,8 | 1 037 160,00 | 0,8 | 403,2 | 2 701 440,00 |
| Projektový manažer 2 | 5 400,00 | 1 | 1 | 43 | 232 200,00 | 1 | 126 | 680 400,00 |
| Projektový manažer 4 | 5 400,00 | 2 | 1 | 86 | 464 400,00 | 1 | 252 | 1 360 800,00 |
| Správce dokumentace | 3 000,00 | 1 | 0,5 | 21,5 | 64 500,00 | 0,5 | 63 | 189 000,00 |
|  | | 28 |  | 1122,3 | 8 005 310,00 |  | 3105,9 | 21 955 500,00 |