Dodatek č. 1

ke Smlouvě č. ZAK 16-0365 ze dne 17. 2. 2017

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

# 1. REALIZAČNÍ s.r.o.

zastoupená: Petrem Pašandou, jednatelem

sídlo: Sokola Tůmy 1099/1, 709 00, Ostrava – Hulváky

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38740

IČO: 29396271

DIČ: CZ29396271

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. ZAK 16-0365 ze dne 17. 2. 2017 (dále jen „Dodatek č. 1“)

Čl. I – Předmět smlouvy

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „CAMP – Interiérové a dokončovací práce“ č. ZAK 16-0365 (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které vyplynuly ze složité kombinace několika předcházejících stavebních úprav. Rekonstrukcí došlo k postupnému odkrývání problémových míst, a proto bylo nutné přehodnotit původní koncepci, reagovat na vzniklou situaci úpravou realizovaného projektu a zvolit šetrnější přístup k některým původním detailům.

Vzhledem k těmto skutečnostem je pro řádné splnění předmětu smlouvy nezbytné provedení úpravy předmětu Smlouvy a provedení dodatečných stavebních prací (dále jen „vícepráce“), jejichž seznam a popis je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Čl. II – Cena a platební podmínky

- Celková cena víceprací nezbytných pro splnění předmětu smlouvy činí:

- 146.650,36 Kč (slovy:jednostočtyřicetšesttisícšestsetpadesát korun a třicetšest haléřů českých) bez DPH,

- 177.446,94 Kč (slovy: jednostosedmdesátsedmtisícčtyřistačtyřicetšest korun a devadesátčtyři haléřů českých) s DPH.

- Platba za splnění víceprací uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se uskuteční jednorázově po předání kompletních víceprací a jejich kontrole objednatelem, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.

Čl. III – Termín plnění

- Zhotovitel je povinen předat objednateli vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, resp. kompletní předmět smlouvy, nejpozději do 12. 5. 2017.

- V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

Čl. IV – Závěrečná ustanovení

1. 	Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3.	Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.

5.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6.	Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

Příloha č. 1: Rozpočet

V Praze dne: …………..					V …………. dne: ……………

za objednatele:							za zhotovitele:

.................................................					.......................................................

Mgr. Ondřej Boháč						Petr Pašanda

ředitel  							jednatel