DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 202200030 (dále jen „smlouva“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Český Brod

se sídlem:	Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

zastoupený: 	Ing. Jakubem Nekolným, starostou města

IČ:	00235334

DIČ:	CZ00235334

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	9294910237/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Zdeněk Kaprálek

místem podnikání:		Tyršova 581, Mnichovice 251 64

IČO:				13279602

DIČ:				CZxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:			43-1877600277/100

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Preambule

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany ve vzájemné shodě uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě č. 202200030 ze dne 9. 2. 2022 (dále jen „dodatek č. 1“).

Článek II. Doba zhotovení díla

  - Bod 2.1. smlouvy se mění a nově zní:

„Zhotovitel předá dokončené a zkolaudované dílo objednateli nejpozději do 30. 4. 2023. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.“

Článek III. Cena za dílo

3.1.	Původní cena za dílo ve výši 4.403.839,95 Kč s DPH se mění a zvyšuje v důsledku navýšení cen pohonných hmot a stavebních materiálů, které bude nutné vynaložit při zhotovení díla, v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a dále díky nemožnosti započetí prací na díle z důvodu administrace dotace jejím poskytovatelem, a to o částku 362.469,13 Kč včetně DPH. Celková cena za dílo dle tohoto dodatku činí 4.766.309,08 Kč včetně DPH.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejňující smluvní stranou je město Český Brod.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají jej svobodně, vážně a nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy.

V Českém Brodě dne	V ……………………………… dne

Objednatel:	Zhotovitel:

………………..………………….…………......……	………………..………………….…………......……

Ing. Jakub Nekolný	Zdeněk Kaprálek

starosta města Český Brod

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost

tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, jsou splněny.

Usnesení RM č. 392/2022	 Datum 27. 9. 2022

Datum 30. 9. 2022		Podpis VO