- Smlouva o pronájmu WiFi síťových zařízení, souvisejících aktivních prvků, včetně vybudování síťové infrastruktury, instalace a servisní podpory

- (dále jen „Smlouva“)

- Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“)

| Název: | Národní galerie v Praze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |
| IČ: | 00023281 | DIČ: | CZ00023281 | Je plátcem DPH |
| Jednající: | Robert Supel, ředitel sekce Provozu a investic |  |  |  |
| Kontaktní osoba: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |
| Bankovní spojení: | ### XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |

dále jen „Objednatel“

a

| Obchodní firma: | OMNILINK Services a.s. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | V korytech 3155/23, Praha 10, 106 00 |  |  |  |
| IČ: | 24298557 | DIČ: | CZ24298557 | Je plátcem DPH |
| Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B 18198 |  |  |  |  |
| Jednající: | Ing. Martin Klička, předseda představenstva |  |  |  |
| Kontaktní osoba: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |

dále jen „Poskytovatel“

Objednatel a Poskytovatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“

### Preambule

### Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu s názvem „Pronájem WiFi síťových zařízení, souvisejících aktivních prvků, včetně vybudování síťové infrastruktury, instalace a servisní podpory, za účelem zajištění dočasného bezdrátového připojení multimediálních zařízení v expozici Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci v Praze“ (dále také jako „veřejná zakázka“), a to v souladu se zadávací dokumentací zadavatele ze dne 7. 6. 2022 (dále jen „zadávací dokumentace“) a nabídkou Poskytovatele ze dne 30. 6. 2022 (dále jen „nabídka“)

### Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je zajištění dočasného bezdrátového připojení multimediálních zařízení v expozici Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci v Praze, která se koná od 25. 11. 2022 (část Architektura všem) a od 25. 6. 2023 (část Umění 1939 - 2019). Zajištění dočasného připojení bude realizováno prostřednictvím pronájmu WiFi síťových prvků ve vlastnictví Poskytovatele, včetně instalace a vybudování nezbytné související síťové infrastruktury. Dále je předmětem této Smlouvy poskytování servisu aktivních síťových prvků a Poskytovatelem zbudované síťové infrastruktury za podmínek této Smlouvy a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

### Předmět plnění

Předmětem plnění dle této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli na vlastní náklady a nebezpečí následující plnění:

        - Vybudovat síťovou infrastrukturu nezbytnou pro připojení WiFi síťových prvků, které jsou ve vlastnictví Poskytovatele, do stávající sítě Objednatele, předat Objednateli veškeré doklady a protokoly o požadovaných zkouškách či jiné dokumenty, které jsou nutné pro další užívání plnění nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy a vypracovat a dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení plnění, a to v elektronické podobě.

        - nainstalovat a nastavit bezdrátová síťová zařízení typu AP – WiFi Access Point,

        - nastavit firewall pro zajištění zabezpečeného provozu WiFi síťových zařízení,

        - poskytovat Objednateli pronájem síťových WiFi zařízení, uvedených v písm. b. a c. tohoto odstavce, po celou dobu trávní této Smlouvy, tedy do 31.12.2023.

        - poskytovat Objednateli servis a technickou podporu síťových WiFi zařízení a Poskytovatelem zbudované síťové infrastruktury po celou dobu trvání této Smlouvy, tedy do 31.12.2023.

- plnění dle písm. a., b. a c tohoto článku této smlouvy je dále označováno též jen jako „Dílo“

Součástí plnění je provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k provedení plnění dle této Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje zajistit čistotu po celou dobu provádění plnění dle čl. 2.1 písm. a., b. a c., tedy Díla a zajistit provedení finálního celkového úklidu místa plnění a dotčeného okolí před předáním plnění dle odst. 2.1 písm. a., b. a c. (mimo jiné i komunikací využívaných pro příjezd a odjezd k místu plnění). V případě poskytování servisních služeb dle čl. 2.1 písm. d. v místě plnění platí toto ustanovení přiměřeně.

Poskytovatel se zavazuje zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla a v době poskytování dalšího plnění dle této Smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů plnění;

Objednatel se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu, specifikovanou v článku 8 této Smlouvy.

Podrobný technický popis WiFi síťových zařízení a nezbytné síťové infrastruktury je obsažen v příloze č. 2 této Smlouvy.

Poskytovatel je povinen realizovat Dílo (tedy závazky specifikované v čl. 2.1 písmeno a. b. a c. této Smlouvy) plně v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

### Termíny plnění

Poskytovatel se zavazuje plnění dle této Smlouvy provést v následujících termínech plnění.

Poskytovatel se zavazuje započít s realizací plnění dle této Smlouvy: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje dokončit a předat Dílo tedy plnění dle čl. 2.1 písm. a., b. a c. ve dvou fázích:

        - Do 7. 10. 2022 - poskytnutí veškerého plnění dle čl. 2.1. písm. a., b., c, zajišťující připojení ochozu Veletržního paláce dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy

        - Do 31.3.2023 - poskytnutí veškerého plnění dle čl. 2.1 písm. a., b. c. zajišťující připojení prostoru před výtahy a křídla VP dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje zahájit provoz WiFi síťových prvků do 3 kalendářních dnů od okamžiku předání a převzetí řádně dokončeného plnění (specifikovaného v čl. 2.1. písm. a., b., c.

Poskytovatel je povinen realizovat závazky specifikované v čl. 2.1 písm. d. a e. od okamžiku zahájení provozu WiFi síťových prvků, nejpozději však od 11. 10. 2022 pro část dle čl. 3.3 písm. a) a od 4. 10. 2023 pro část dle čl. 3.3 písm. b), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

### Podmínky provádění plnění

      - Poskytovatel je povinen, mimo jiné, dodržovat také předpisy upravující BOZP a PO a předpisy platné v objektu Objednatele, se kterými byl Poskytovatel prokazatelně seznámen.

      - Objednatel má právo kontrolovat provádění plnění a požadovat po Poskytovateli prokázání skutečného stavu provádění plnění kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.

      - Poskytovatel je vázán pokyny Objednatele. Na rizika realizace pokynů je Poskytovatel povinen Objednatele prokazatelně upozornit.

      - Poskytovatel není oprávněn pověřit provedením plnění ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce bez písemného souhlasu Objednatele.

      - V případě, že při činnosti prováděné Poskytovatelem dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli, nebo třetím osobám, je Poskytovatel povinen tyto škody na výzvu Objednatele uhradit bez zbytečného odkladu.

### Místo plnění a způsob předání předmětu plnění

Místem plnění je Veletržní palác.

Poskytovatel vyzve Objednatele k převzetí předmětu plnění, specifikovaného v čl. 2.1 písm. a., b. a c , tedy Díla či jeho části vždy nejméně 3 dny předem.

Po předání Díla běží Objednateli 10denní lhůta k provedení zkušebního provozu Díla a jeho převzetí, resp. akceptaci. V uvedené lhůtě sdělí Objednatel Poskytovateli na základě výsledku zkušebního provozu, zda Dílo přebírá bez vad nebo Dílo přebírá s drobnými vadami v souladu s čl. 5.4 nebo odmítne Dílo převzít v souladu s čl. 5.5

Objednatel předmět Díla či jeho předávanou část převezme včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, Poskytovatel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků následující pracovní den po dni podpisu předávacího protokolu a odstranit je ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami s ohledem na charakter vady či nedodělku, nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě, pak v přiměřené lhůtě určené Objednatelem. Tato dohoda, resp. takto stanovená dodatečná lhůta k odstranění vad však nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu pro dokončení Díla stanovené v čl. 11.1 této Smlouvy.

Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání Díla.

O předání a převzetí předmětu Díla i jeho části sepíší Smluvní strany předávací protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Poskytovatel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přijímacím řízení a dohodnutou (určí) lhůtu pro jejich odstranění. Po odstranění všech vad a nedodělků potvrdí Objednatel tuto skutečnost v předávacím protokolu.

Pokud Poskytovatel vady, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí stranou na náklady Poskytovatele.

Odmítnutí předání nebo převzetí se Smluvní strany zavazují spolu s odůvodněním zaznamenat v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

Vlastnické právo ke zbudovaných prvkům síťové infrastruktury dle čl. 2.1 písm. a) a nebezpečí škody na nabytých prvcích síťové infrastruktury přechází na Objednatele převzetím Díla předávacím protokolem. Bylo – li Dílo převzato s vadami, přechází nebezpečí škody až potvrzením o jejich odstranění v předávacím protokolu.

Vlastnické právo k pronajatým síťovým WiFi zařízením a souvisejícím aktivním prvkům zůstává po celou dobu trvání Smlouvy Poskytovateli, a nebezpečí škody na tomto zařízení nese Poskytovatel po celou dobu trvání Smlouvy. Objednatel je však povinen o tyto věci pečovat obvyklým způsobem a dle pokynů Poskytovatele.

### Servisní podpora

Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy poskytovat Objednateli servisní podporu pro WiFi síťové prvky a Poskytovatelem zbudovanou síťovou infrastrukturu.

Poskytovatel se zavazuje provádět pravidelný dohled – kontrolu aktivních síťových prvků, a Poskytovatelem zbudované síťové infrastruktury, a to formou 24/7.

Poskytovatel se zavazuje, že v případě výpadku WiFi síťových zařízení či jím zbudované síťové infrastruktury zahájí servisní zásah prostřednictvím vzdálené správy nebo zahájí servisní zásah, vyžadující servisní úkony v místě plnění a provede opravu nejpozději do následujícího pracovního dne od nahlášení kontaktní osobou Objednatele.

Kontaktními osobami na straně Poskytovatele jsou:

- Ve fázi přípravy realizace a realizace: XXXXXXXXXXXXX, tel. +XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Ve fázi provozu za účelem hlášení závad: Dohledové centrum: tel. +XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX.

Kontaktními osobami na straně Objednatele, které jsou oprávněny nahlásit potřebu servisního zásahu u Poskytovatele jsou: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Poskytovatel se zavazuje vést základní evidenci servisu a oprav zařízení v elektronické podobě a tuto na požádání předložit Objednateli.

### Trvání Smlouvy a zánik Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2023.

Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 7.3 tohoto článku této Smlouvy nebo odstoupením od Smlouvy dle článku 10. této Smlouvy a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněna vypovědět Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď Smlouvy musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Poskytovateli, přičemž výpovědní doba v délce 15 dnů počne plynout dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Poskytovateli.

V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

Síťová WiFi zařízení a související aktivní prvky pronajaté dle čl. 2.1 písm. d. odinstaluje Poskytovatel na vlastní náklady poslední den trvání nájmu.

### Cena a platební podmínky

Celková smluvní cena za celý předmět plnění dle čl. 2 této Smlouvy činí částku ve výši 210 000,- Kč (slovy: korun českých), ke které bude účtováno DPH dle platných právních předpisů. Bližší specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

Celková smluvní cena je stanovena s ohledem na předmět plnění této Smlouvy, jeho rozsah a způsob provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní vynaloží a které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, popřípadě Poskytovatel ze svého postavení odborníka je mohl předpokládat. Cena je proto sjednána jako nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. V případě snížení DPH v důsledku změny právních předpisů bude celková cena o tento rozdíl snížena.

Cena za celé plnění dle této Smlouvy bude uhrazena na základě faktury Poskytovatele vystavené po splnění závazků dle článku 2.1 písm. a., b. a c., a to v jedné splátce, po předání a převzetí první fáze plnění dle čl. 3.3 písm. a této Smlouvy.

Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení ceny provedením příslušné části plnění. Plnění je provedeno, je-li dokončeno a řádně předáno. Převezme-li Objednatel plnění (Dílo) i s vadami nebo nedodělky, považuje se plnění (Dílo) za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného Objednatelem z titulu odpovědnosti Poskytovatele za vady.

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat:

        - číslo Smlouvy,

        - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,

        - název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Poskytovatele,

        - předmět plnění,

        - fakturovanou částku,

        - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

        - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

        - přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, případně i potvrzení Objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, bylo-li Dílo převzato s vadami.

Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu: XXXXXXXXXXXXXXXX.  V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Poskytovateli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.

Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den doby splatnosti účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

### Záruční podmínky

Poskytovatel poskytuje na Dílo, tedy na předmět plnění, specifikovaný v čl. 2.1, písm. a., b. a c záruku, a to po dobu 15 kalendářních měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po odevzdání a převzetí řádně dokončeného Díla formou podepsaného předávacího protokolu.

Poskytovatel se zavazuje v záruční době bezplatně odstraňovat veškeré reklamované vady, které se na Díle vyskytnou. Poskytovatel ručí jak za kvalitu dodávek, tak za kvalitu provedené práce. Poskytovatel je povinen vady odstranit nejpozději ve lhůtě 1 pracovního dne od jejich uplatnění Objednatelem.

Za prokazatelné nahlášení reklamované vady se považuje její písemné nahlášení i telefonické oznámení i nahlášení formou e-mailové pošty, a to na kontakty Poskytovatele uvedené v článku 6.4 této Smlouvy.

V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.

V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení.

Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne Poskytovatel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a jeho provozu, bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení Poskytovateli.

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum jejího odeslání.

Poskytovatel je povinen odstranit vady bezplatně.

V případě, že Poskytovatel vady Díla řádně a včas neodstraní, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vad Díla jinému subjektu. Poskytovatel se v tomto případě zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady na odstranění vady Díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění Objednatelem.

### Odstoupení od Smlouvy

Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou nebo z kteréhokoli zákonného důvodu.

Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít. Takovým porušením zejména:

Prodlení Poskytovatele se zahájením plnění více než 15 dní

prodlení Poskytovatele s poskytnutím plnění v termínech dle čl. 3 této smlouvy o více než 15 dní.

Poskytovatel bude provádět plnění v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Poskytovatel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,

Poskytovatel neoprávněně zastaví či přeruší provádění či poskytování plnění dle této Smlouvy,

Poskytovatel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv poruchy, vady nebo nedodělku podle této Smlouvy po dobu delší než 5 pracovních dnů.

Smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že na majetek druhé Smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.

Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu a smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy.

Odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující Smluvní strany, jinak je odstoupení od této Smlouvy neplatné. Tato Smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující Smluvní strany o odstoupení druhé Smluvní straně.

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, záruky ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

### Sankce a náhrada škody

V případě prodlení Poskytovatele s provedením plnění dle čl. 2.1 písm. a., b. a c. v termínu dle čl. 3.3 vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení Poskytovatele s včasným zahájením nebo provedením servisního zásahu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,-- Kč bez DPH za každý jednotlivý den prodlení.

V případě porušení jiné povinnosti k poskytnutí servisní podpory ve výši 3000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

V případě prodlení Poskytovatele s včasným odstraněním vady uplatněné v rámci záruční doby je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,-- Kč bez DPH za každý den jednotlivý den prodlení s odstraněním vady.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku 12 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení.

Vznikem nároku na úhradu jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy ani jejím zaplacením není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za kterou byla smluvní pokuta sjednána. Dohodnuté smluvní pokuty tak zaplatí Poskytovatel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

Smluvní pokuty jsou splatné třetí den ode dne následujícího po doručení výzvy k úhradě druhé Smluvní straně.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Poskytovatele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší Poskytovateli dle příslušných ustanovení Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy bude řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti v minimální výši 5.000.000,- Kč. Pojistná Smlouva byla Objednateli předložena k nahlédnutí před podpisem této Smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje na základě výzvy Objednatele kdykoli prokázat, že je pojištěn v souladu s tímto ustanovením.

### Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním, ledaže se jedná o skutečnosti obecně známé nebo veřejnosti přístupné. Poskytovatel bere na vědomí, že porušení této povinnosti je závažným porušením této Smlouvy, jehož důsledkem je zejména právo Objednatele od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody. Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje i na veškeré kódy a zajištění, se kterými se Poskytovatel při plnění této Smlouvy seznámí Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této Smlouvy.

Povinností mlčenlivosti je Poskytovatel povinen zavázat i ty své zaměstnance, kteří se na plnění poskytovatele dle této Smlouvy podílí.

Poskytovatel si je vědom skutečnosti, že pokud se v rámci poskytování plnění dle této Smlouvy seznámí s některou z důvěrných informací, je oprávněn tyto informace použít výhradně za účelem zajišťované činnosti dle této Smlouvy.

### Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci Smluvních stran prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámili a souhlasí s jejím zněním.

Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této Smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou Smluvních stran.

Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou Smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou vzniklé spory rozhodovány příslušnými soudy v České republice.

Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se neužijí.

Ve věcech touto Smlouvou neupravených se vzájemné vztahy mezi Smluvními stranami řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dále ostatními obecně platnými právními předpisy. Pokud by se některé ustanovení Smlouvy stalo právně neplatné nebo neúčinné, nezakládá to neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy.

Tuto Smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číselně řazených dodatků, podepsaných oběma Smluvními stranami.

#### Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou Smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Vložení této Smlouvy do Registru smluv zajistí Objednatel

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich projevené vůli, že jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním a že nebyla sepsána za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci Smluvní stran ke Smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

        - Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

        - Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

| V Praze dne ______________ |  | V Praze dne _____________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis: | ________________________ Objednatel | Podpis: | _________________________ Poskytovatel |