# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Drobné stavební úpravy prostor po rozmnožovně, 1.NP UU, Univerzitní 22“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0452/22

číslo smlouvy zhotovitele:	08/07/2022

## Smluvní strany:

- Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ:	49777513

DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Petrem Hofmanem, kvestorem

Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xx, tel. xx, e-mail: xxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

## STAWO Přeštice s. r. o.

Sídlo:	Komenského 75, Přeštice 334 01

IČO:	26406667

DIČ:	CZ26406667

Zastoupený:	Miroslavem Wuchterlem, jednatelem

ID datové schránky:	u2fchnx

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18230

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

xx, tel. xx, e-mail: xx

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 23.8.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Drobné stavební úpravy prostor po rozmnožovně, ZČU 1.NP UU,

## Univerzitní 22“ a

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 17. SOD, dohodly na následující změně SOD.

## Změna SOD

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem více a

méně prací, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

-	vícepracím v celkové hodnotě: 144.281,87 Kč bez DPH a

  - Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:

    - Celková smluvní cena dle čl. V. odst. 1 SOD tj.: 1.349.997,12 Kč bez DPH

se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 144.281,87 Kč bez DPH.

    - Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

## 1 494 278,99 Kč bez DPH

  - Lhůta pro provedení díla se prodlužuje o 1 týden.

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.

§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

## Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Objednatel:	Zhotovitel:

Miroslav

Digitálně podepsal

Miroslav Wuchterle

Wuchterle Datum: 2022.10.20

11:35:01 +02'00'

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

## Západočeská univerzita v Plzni	STAWO Přeštice s. r. o.

Ing. Petr Hofman	Miroslav Wuchterle

kvestor	jednatel

podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky