DODATEK Č. 1 KE SMLOUVÉ O DÍLO DP/1306/22/XX

uzavřené dne 23. 5. 2022

Smluvní strany:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „Objednatel“, na straně jedné

a

SPENCO + SUPER-KRETE CZECH – Rozvodna VN FN Brno

zastoupená Správcem:

SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. (dříve SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.)

se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

IČO 06752390

DIČ CZ06752390

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 129122

bankovní spojení KB, a.s.

číslo účtu: 115-7255670227/0100

zastoupen Ing. Michal Jaroš, jednatel

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 23. 5. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo, v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo „FN Brno – Samostatná rozvodna

VN pro centrální chlazení objektu č. 16“ spočívající v rekonstrukci stávajícího kabelového vedení VN 22 kV - úseku kabelové smyčky VN 22 kV mezi TS3 a objektem č.16 a souvisejících stavebních úpravách objektu. Z technických důvodů na straně Objednatele spočívajících v havárii  chladícího zařízení, kdy po dobu havárie jedné z jednotek nemohla být odstavena zbývající chladící jednotka a nemohlo tak dojít k odpojení rozvaděčů VN v objektu č. 16, se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku:

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění stanovená v čl. II odst. 1 písm. b) smlouvy do 31. 1. 2023.

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

| V Brně dne |  | V Brně dne |
| --- | --- | --- |
| SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. Ing. Michal Jaroš jednatel |  | Fakultní nemocnice Brno MUDr. Ivo Rovný, MBA ředitel |