Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

# uzavřená dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami

# Zhotovitel:

# Ondřej Hrnek

Sídlo:   I. Olbrachta 1, 695 03 Hodonín

Bank.spoj.: KB Hodonín,č.ú.:

IČO: 75984075

# DIČ: CZ8006064308

(dále i jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Sídlo Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín

IČO 63489953, DIČ: CZ699001303

zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21697

(dále i jen „objednatel“)

# Shodné prohlášení smluvních stran

1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely v Hodoníně dne 28.12.2021 Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje provést ve prospěch objednatele dle této smlouvy sjednané dílo označené jako “VÝROBA A DODÁNÍ (VČ. MONTÁŽE) NÁBYTKU – KRYSTAL” a objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo převezme a ve smluveném termínu uhradí za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu. Následně spolu smluvní strany uzavřely dne 31.3.2022 k předmětné smlouvě Dodatek č. 1, jímž si nově stanovily dobu zhotovení díla.

V souladu se Smlouvou ve znění Dodatku č. 1(viz čl. II. Odst. 2.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1), si tak smluvní strany sjednaly, že Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíce prosinec 2022, přičemž

termín nástupu na montáž a instalaci díla sjednaly na 1.12.2022 (lze i později)

termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže) stanovily na 31.12.2022 s tím, že bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.

II. Změna doby zhotovení díla

2.1. Tímto Dodatkem č. 2 smluvní strany na základě požadavku objednatele v návaznosti na provozní podmínky Hotelu Krystal mění dobu provedení díla, sjednanou Smlouvou ve znění Dodatku č.1 - tedy ujednání čl. II. odst. 2.1. Smlouvy ve znění Dodatku č.1 tak, že nově zní:

“2.1. Dílo bude provedeno (včetně montáže a instalace v Hotelu Krystal) v průběhu měsíce dubna 2023 takto:

Termín nástupu na montáž a instalaci díla je stanoven na 1.4.2023 (lze i později po vzájemné dohodě)

Termín ukončení a předání díla (včetně kompletní instalace a montáže) je stanoven

na 15.04.2023 a bude dále upřesněn dle pokynů objednatele.”

# III.

3.1. Všechna ostatní ujednání předmětné Smlouvy ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

# IV.

4.1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou paré, po oboustranném potvrzení obdrží smluvní strany po jednom vyhotovení.

4.2. Tento Dodatek č.2 se řídí platnou a účinnou právní úpravou ČR.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem řádně přečetly a uzavřely ho po jeho projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu.

4.4. Zhotovitel bere navědomí, že je objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Hodoníně dne 26.10. 2022

Zhotovitel:

…………………………..

Ondřej Hrnek

V Hodoníně dne 26.10. 2022

Za objednatele:

………………………….

Ing. Jana Bimková

jednatelka

Městské bytové správy, spol. s r.o.