| ### Změnový list č. 52 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Regálové police a háčky navíc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Objednatelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 27.9.2022 |  |
| Podklady: |  | PD, nabídka dodavatele |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | 0/2 |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - Dodávka regálových polic 970x242 mm navíc v počtu 3300 ks, RAL 7035 - Dodávka háčků navíc v počtu 13250 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Požadavek objednatele na rozšíření úložných pozic. Z hlediska kompaktibility a zachování záruk zajištěno u původního dodavatele. Police a závěsné háčky jsou systémové prvky již dodaného a instalovaného regálového systému. Police od jiných výrobců nejsou kompatibilní s již instalovaným regálovým systémem. Doobjednání polic vyšlo z aktualizace uložení knižního fondu, ke které došlo po instalaci regálů do objektu. Doobjednané police zvýší kapacitu depozitáře. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - Viz výše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce 0,00 Kč Vícepráce 892.320,00 Kč Změnový list č. 52 celkem 892.320,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): dodání do konce 11/2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): zvýšení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |