Příloha č. 2 – Specifikace díla

Stavba SDK stěn včetně výmalby stávajících prostor, zajištění výztuh, úpravy vstupu do výstavního sálu, výroba kovových rámů a pultíků, montáž, nátěr a zajištění výstavního fundusu dle zadání zadavatele v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně, Moravské náměstí1A, Brno, 662 26, včetně dodání a dopravy materiálu na místo, provedení průběžného a finálního úklidu a zajištění prostor vlastním ochranným materiálem z důvodu zamezení znečištění prostor (viz. pracovní podmínky); to vše pro výstavní projekt Moravská zemská obrazárna, konaná v termínu 23. 9. 2022 – 1. 1. 2023.

#### - pracovní podmínky: zajištění maximálních opatření při veškerých prašných procesech za využití odsávací techniky a zabezpečení dotčeného prostoru – zakrytí podlah, stěn a oken – vhodným materiálem (plachty, igelity atd.).

Termín a místo plnění: od 30. 8. 2022 do 22. 9. 2022 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); 1. patro, prostory za stálou expozicí BPV v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně, Moravské náměstí1A, Brno, 662 26, vstup při stavbě výstavy bude z boční chodby u Sálu č.6.

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Tomáš Svoboda , architekt expozice, T: 604 869 255