*MH* arch. Miloslav Hanzl

**Akce: RABÍ- hrad NKP**

**záchranné zajištění jihozápadní hradby**

**- nabídka na 1. část - část od brány k 2. střílně**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1- rozsah realizačních prací**

 komplexní záchranné zajištění … havarijní stav

* zajištění havárií
* obnova a konzervace stěn a kleneb
* konzervace a zajištění koruny zdiva
1. **obsah projektových prací:**
	* + stavebně technický průzkum obhlídkou+ fotodokumentace
		+ zákresy stávajícího stavu do geo zaměření
		+ koncepční návrh pro odsouhlasení s památkovým dohledem
		+ dokumentace
		+ architektonicko stavební část (textová část se specifikací druhu a rozsahu zásahu s návrhem postupu včetně návrhu technologií, výkresová část)
		+ plán BOZP
		+ požární ochrana
		+ výkaz výměr + RO
2. **cenová nabídka dokumentace** **záchranného zajištění:**
	* **průzkum + foto .,.. součást PD**
	* **projekt**
	* kalkulace: z odhadu přímých stavebních nákladů … 6 000 tis. Kč

 UNIKA tab. 15, pásmo IV

 N … 650 tis. Kč, C1 projekt 47% z N … 305 500,- Kč

 sníženo o 35% s ohledem na menší podíl spec. profesí … na 198 500,- Kč upraveno …

 **nabídková cena celkem … 195 000,- Kč … nejsem plátce DPH**

1. **termínová nabídka pro 1. část … 12.2022**

V Senohrabech 28.9.2022

*MH* arch. Miloslav Hanzl

Pětihostská 201, Senohraby

 IČO 13261576 tel. XXXXXXX