MZE-61923/2022-12122

mzedms024783023

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153 NAŠE ČJ.: MZE-61923/2022-12122 VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová Telefon: 221811019 E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 26. 10. 2022

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139924, RFC_INFRA_II_2021_No010 (Z33899)

Vážený pane xxx,

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500139924 k

RFC_INFRA_II_2021_No010_vybudovani_a_migrace_TEST_a_PROD_prostredi_LDAP

_Oracle_UD_cast 2 (Z33899).

Nový termín: do 9. 12. 2022

Zdůvodnění:

Během migrace na Oracle 19c došlo k prodloužení některých termínů, kdy se DB ISEU migrovala se zpožděním až v měsíci srpnu. Návazně tak dochází k celkovému posunu termínů migrace na nový LDAP OUD.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Jan Waraus ředitel odboru |  |

Přílohy: