DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

ze dne 24. 8. 2015

(dále jen „smlouva o dílo“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel |
| --- |
| název: | Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje |
| sídlo: | Zámecká 1, 356 00 Sokolov |
| IČO: | 72053801 |
| statutární zástupce: | Ing. Michael Rund, ředitelem |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Zhotovitel |
| název: | Sdružení firem ARCGEO (SG Geotechnika a.s.- Geomont GP s.r.o.) |
| sídlo: | Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 |
| IČO: | 41192168 |
| DIČ: | CZ41192168 |
| statutární zástupce: | Ing. Petr Kučera, člen představenstva Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva |
| kontaktní osoby ve věcech smluvních | Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení, projektový manažer Ing. Petr Kučera, ředitel společnosti SGGT |
| kontaktní osoba ve věcech technických | Ing. Martin Šefrna, projektový manažer stavby, závodní ČPHZ |
| bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXX |

uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 3“)

na realizaci stavby:

„Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov”

ČLÁNEK 1.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 12. 6. 2020   (dále jen „smlouva“).

2. Tento dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu vzniku dodatečných a nepředvídatelných stavebních prací na štole Barbora, vzniklých v důsledku propadu povrchu nad štolou a zavalení celého jejího profilu v úvodní části štoly. Cílem dodatečných prací je obnovení profilu a zajištění odvodnění.

3.   Tímto dodatkem č. 3 se mění cena o nutné vícepráce, kdy cena víceprací je 2.980.478,-Kč bez DPH:

| Celková cena díla v Kč | Cena | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla uvedená v dodatku č. 1 | 47 533 254,00 Kč | 9 981 983,34 Kč | 57 515 237,34 kč |
| Vícepráce | 2.980.478,00 Kč | 625.900,38 Kč | 3 606 378,38 Kč |

ČLÁNEK 2.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

Článek VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1. se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

6.1.	Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla (včetně dodatečných stavebních prací), ve výši:

Cena bez DPH					50 513 732,00 Kč bez DPH

DPH                                                                      10 607 883,72 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH				61 121 615,72 Kč

(slovy: šedesátjedenmilionstodvacetjedentisícšestsetpatnáct korun českých sedmdesátdva haléře včetně DPH) (dale jen “cena” nebo “cena za provedení díla”)

ČLÁNEK 3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3. Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 3 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

4. Uzavření dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením

č. RK 1219/10/22

5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv provede objednatel.

V Sokolově dne 20.10.2022.				V Praze dne 24.10.2022

_________________________			___________________________________

Ing. Michael Rund				Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva

ředitel Muzea Sokolov

___________________________________

Ing. Petr Kučera, člen představenstva

____________________________________

Ing. Martin Šefrna, vedoucí sdružení, závodní