DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č.  367/2022/01

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

se sídlem Tanvaldská 50, 463 11, Liberec XXX

zastoupený Pavlem Podlipným, vedoucím TO

IČO: 00262978

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 0984943369/0800

dále jen „objednatel“

a

1ku1 s.r.o.

se sídlem  Poštovní 120, Mníšek 463 22

zastoupená Alešem Pechočiakem

IČ: 04465075

DIČ: CZ04465075

bankovní spojení: Fio banka

číslo účtu: 2900875178/2010

zapsaná/ý u Krajského soudu v Ústí n.L.

dále jen „zhotovitel“

takto:

Tímto Dodatkem č. 1 jsou upravena následující ustanovení:

Článek IV.
Čas a místo plnění

- Termín zahájení : od 08.08.2022 a podpisu SoD.

- Termín pro předání dokončeného díla se prodlužuje do 31.10.2022.

Článek VII.
Cena za dílo a platební podmínky

- Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- 117.910,00 Kč (slovy: stosedmnácttisícdevětsetdeset korun českých)  bez DPH,

Cena za dílo se tímto dodatkem navyšuje o cenu 25.388,- Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH:

- 143.298,00 Kč (slovy: stočtyřicettřitisícdvěstědevadesátosmkorun českých)

Celková cena díla vč. DPH:

- 173.390,58 Kč (slovy: stosedmdesáttřitisíctřistadevadesátkorun českých, padesátosm haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Liberci dne 30.09.2022	V Liberci dne 30.09.2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………………	…………………………

Pavel Podlipný 	Aleš Pechočiak

vedoucí TO