SMLOUVA O DÍLO

**Realizace projektu KU – CH1 – 009 „Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“**

**WISPI: 2022/92/S**

**článek 1**

**Smluvní strany**

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

Valašské muzeum v přírodě

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ 000 98 604

zastoupené: [Ing. Jindřich](http://www.dsporuba.com/index.php/cs/vedeni-organizace/23-kontakty-pro-cesky-jazyk/26-nekategorizovane-kontakty/16-baran-radek-ing)em Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba: xxxxx, +420 xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Profil zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/VMP>

na straně objednatele

a

1. **Trade FIDES, a.s.**

spisová značka: B 2988 vedená u Krajského soudu v Brně

sídlo podnikání Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ 619 74 731

Jednající: Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Kontaktní osoba: xxxxx

Telefon, email: +420 xxxxx, xxxxx

na straně zhotovitele

**dále také obecně jen „smluvní strany“**

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, smlouvu, jejíž obsah byl sjednán ve smyslu § 2430 a násl. a § 2586 a násl. uvedeného zákoníku. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu:

**článek 2**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

4. Účelem uzavření této smlouvy je zabezpečení technické ochrany objektů.

**Článek 3**

**Předmět plnění – realizace PZTS**

1. Předmětem plnění této smlouvy je instalace prvků skupiny technické ochrany - STO – POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS) v areálech objednatele a instalace virtuálního pultu centralizované ochrany - PCO (interaktivní část expozice), včetně software a aplikací v rámci projektu **KU – CH1 – 009** **„Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“, který je spolufinancován z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021** (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace (PD) zpracované firmou F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., IČO 258 84 646, se sídlem Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Název stavby (označené v žádosti projektu): Ochrana historických dřevěných budov jako významné části evropského kulturního dědictví – optimalizace a aplikace modelového řešení zabezpečení proti krádežím a proti požáru.
4. Součástí plnění předmětu smlouvy jsou tyto následující části a rozsah:
* Demontáž stávajících systémů technické ochrany (dále v textu jen „STO“) specifikovaných v PD,
* Realizaci nových kabelových rozvodů a napojení na stávající soustavu
* Dodávku a instalaci prvků STO,
* Instalaci detektorů základních fyzikálních veličin (teplota, relativní vlhkost) v prostorách určených projektem v rámci instalovaných STO,
* Vybudování klimatizované datové místnosti pro centrální technologii STO,
* Vybudování klientského dohledového pracoviště,
* Realizaci SW a HW síťové infrastruktury dle PD,
* Připojení objektů na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru v Rožnově pod Radhoštěm,
* Realizaci interaktivní části expozice – virtuálního pultu centralizované ochrany s modelací chování operátora v krizových situacích (požár, vandalismus, krádež) v aplikaci, ve které bude návštěvníkům umožněno prohlížet si prostřednictvím grafické nástavby celý areál pomocí přenosu obrazu z instalovaných kamer on-line a dále prostřednictvím simulací událostí zahrát si na operátora, velitele zásahu apod.,
* Realizaci stavebních úprav souvisejících s instalací nových zařízení a rozvodů ve zdech a stropních konstrukcích – drážky v omítkách a ostatních konstrukcích a jejich začištění v souladu s požadavky zadavatele a orgánů Památkové péče,
* Realizaci výkopů, položení kabelů, včetně chrániček a jejich zásyp, uvedení terénu do původního stavu (terénní úpravy),
* Integrace všech systémů STO do stávajícího systému,
* Instalace interaktivní části expozice - virtuálního pultu centralizované ochrany s modelací chování operátora v krizových situacích (požár, krádež, vandalismus) v aplikaci, kde bude návštěvníkům umožněno si prostřednictvím grafické nástavby na dvou počítačích s příslušenstvím prohlížet celý areál pomocí přenosu obrazu z instalovaných kamer on-line, dále prostřednictvím simulací událostí si zahrát na operátory, velitele zásahu apod. Budou zde představeny základní fyzikální principy detekce, dále způsoby přenosu informací, vhodné prostředky pro hašení různých druhů materiálů sbírkových předmětů, zásady první pomoci, postupy při řešení mimořádných situací atp. Aplikace bude zároveň sloužit k on-line prohlídce areálu pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace,
* Organizační zajištění odborné části spolupráce s norským partnerem – zapracování výstupů z inspekčních cest, posouzení návrhů norského partnera a jejich případná implementace do bezpečnostního systému Objednatele,
* Spolupráce na publicitě projektu – zpracování ppt prezentace projektu v angličtině vč. jejího přednesu na Mezinárodní konferenci o bezpečnosti sbírek muzeí v přírodě dne 26. 8. 2022 v Rožnově pod Radhoštěm,
* Spolupráce na publicitě projektu – ppt prezentace výsledků projektu na závěrečné tiskové konferenci projektu v angličtině a češtině,
* Výroba a instalace pamětní desky projektu dle pravidel FM EHP/Norska 2014 – 2021 a v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče KÚ ZK,
* Spolupráce na publicitě projektu – výstava o výsledcích Projektu s důrazem na partnerskou spolupráci – zpracování námětu a scénáře částí expozice, týkající se zabezpečení areálu
* Spolupráce na publicitě projektu – výstava o výsledcích Projektu s důrazem na partnerskou spolupráci – pořizování foto a videodokumentace v průběhu projektu.
1. Předmět smlouvy bude spolufinancován z Fondů EHP 2014 – 2021 (dále také „projekt“).

**článek 4**

**Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. 3 této smlouvy takto:

1.1 Realizace kabelových rozvodů do 30. 8.2023

1.2 Instalace prvků STO do 30.11. 2023

1.3 Zkušební provoz a doladění PZTS včetně napojení na PCO HZS a PČR - průběžně po celou dobu instalace (oživování po částech) nejpozději do 30. 11. 2023

1.4 Ověření funkce interaktivní části expozice (virtuální PCO) - 1. 1. – 30.11.2023

1.5 Organizační zajištění odborné části spolupráce s norským partnerem – zapracování výstupů z inspekčních cest, posouzení návrhů norského partnera a jejich případná implementace do bezpečnostního systému Objednatele – průběžně.

1.6 Spolupráce na publicitě projektu – zpracování ppt prezentace projektu v angličtině vč. jejího přednesu na Mezinárodní konferenci o bezpečnosti sbírek muzeí v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - do 12. 12. 2022.

1.7 Spolupráce na publicitě projektu – ppt prezentace výsledků projektu na závěrečné tiskové konferenci projektu v angličtině a češtině – do termínu konání závěrečné tiskové konference.

1.8 Výroba a instalace pamětní desky projektu dle pravidel FM EHP/Norska 2014 – 2021 – do 30. 4. 2024.

1.9 Spolupráce na publicitě projektu – výstava o výsledcích Projektu s důrazem na partnerskou spolupráci - zpracování námětu a scénáře částí expozice, týkající se zabezpečení areálu – do 30. 10. 2023.

1.10. Spolupráce na publicitě projektu – výstava o výsledcích Projektu s důrazem na partnerskou spolupráci – pořizování foto a videodokumentace v průběhu projektu – do 31.12.2023.

1.11 Dílo jako celek bude předáno do 31.12.2023 s výjimkou výroby a instalace pamětní desky.

2. Místem plnění je sídlo objednatele.

3. Zhotovitel bude realizovat předmět smlouvy postupně podle jednotlivých částí specifikovaných v čl. 3 odst. 4 této smlouvy.

4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu v členění na týdny dle odst. 1 tohoto článku.

5. Provedení instalačních prací na objektech musí být provedeno v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče a musí v maximální míře respektovat charakter objektu.

**článek 5**

**Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. 4 této smlouvy. Předání a převzetí bude provedeno osobně v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do dvou pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení.

4. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

**článek 6**

**Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je zejména povinen:

 1.1 provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a EU,

1.2 dodržovat při provádění díla ustanovení této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy a památkové péče,

1.3 provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, během zpracování předmětu smlouvy svolávat pravidelné kontrolní dny,

1.4 účastnit se na základě pozvánek objednatele všech jednání týkajících se prováděného díla,

1.5 poskytnout objednateli požadovanou projektovou dokumentaci,

1.6 písemně informovat objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění ze smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a §13 zákona č.320/2001 Sb o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

4. Zhotovitel je povinen archivovat originály účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva o projektu, minimálně však do 31. 12. 2035.

**článek 7**

**Cena díla**

1. Cena díla za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná na základě soutěžní nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena celkem bez DPH 24 962 763,48 Kč

DPH 5 242 180,33 Kč

**Cena celkem včetně DPH** **30 204 943,81 Kč**

 **(slovy: třicetmilionůdvěstěčtyřitisícdevětsetčtyřicettřikorunčeskýchosmdesátjedenhaléřů)**

**Z toho (ceny bez DPH):**

Instalace interaktivní expozice – virtuální pult 780 000 Kč

Organizační zajištění odborné spolupráce 81 000 Kč

*organizační zajištění odborné části spolupráce s norským partnerem – zapracování výstupů z inspekčních cest, posouzení návrhů norského partnera a jejich případná implementace do bezpečnostního systému objednatele*

Spolupráce na publicitě 2 050 Kč

*spolupráce na publicitě projektu – zpracování ppt prezentace projektu v angličtině včetně jejího přednesu na Mezinárodní konferenci o bezpečnosti sbírek muzeí v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm*

Spolupráce na publicitě 2 700 Kč

*spolupráce na publicitě projektu – ppt prezentace výsledků projektu na závěrečné tiskové konferenci projektu v angličtině a češtině – do termínu konání závěrečné tiskové konference*

Výroba a instalace pamětní desky dle pravidel FM EHP/Norska 2014-2021 10 000 Kč

Spolupráce na publicitě 2 000 Kč

spolupráce na publicitě projektu – výstava o výsledcích Projektu s důrazem na partnerskou spolupráci – zpracování námětu a scénáře částí expozice, týkající se zabezpečení areálu

Spolupráce na publicitě 2 700 Kč

spolupráce na publicitě projektu – výstava o výsledcích Projektu s důrazem na partnerskou spolupráci – pořizování foto a videodokumentace v průběhu projektu

2. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH je nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

**článek 8**

**Platební podmínky**

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 citovaného v odst. 1 tohoto článku (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

 3.1 číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,

 3.2 předmět smlouvy,

 3.3 označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

3.4 číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

3.5 lhůtu splatnosti faktury

3.6 jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,

3.7 informaci o tom, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancován z Fondů EHP 2014 – 2021. Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí, že všechny jím vyhotovené dokumenty budou touto informací opatřeny.

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

6. Fakturace se předpokládá v měsíčních cyklech.

7. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

**článek 9**

**Smluvní pokuty a náhrada škody**

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

4. Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše 100.000,-Kč za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě, na které byl objednatelem písemnou formou upozorněn.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení vyúčtování.

6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů státní správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění dle čl. 4 této smlouvy, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.

9. Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše 50.000,-Kč za porušení povinnosti mlčenlivosti.

**článek 10**

**Vady díla**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci vlastní stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 3 kalendářních dní od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

**článek 11**

 **Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

**článek 12**

 **Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen:

1.1 upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou,

1.2 postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,

1.3 řídit se pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu,

1.4 dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů, zejména orgánu státní památkové péče,

1.5 bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů objednatele,

1.6 poskytovat objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady ad.

2. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však zhotovitel nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

**článek 13**

 **Odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel odpovídá za případné prokazatelné vady plnění a vzniklé škody způsobené objednateli v souvislosti s plnění podle této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje nahradit v plné výši škodu spočívající v případě uložených sankcí, které vznikly jeho povinností, a to do 15 dní ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu objednatel k úhradě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Za tímto účelem je zhotovitel pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou podnikatelskou činností do výše minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje Objednateli tuto smlouvu na vyžádání kdykoliv předložit.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím vadných podkladů převzatých od objednatele a u kterých zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit anebo na ni objednatel upozornil, ale ten na jejich použití trval.

**článek 14**

 **Způsob úhrady za způsobenou škodu**

1. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

2. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

3. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

**článek 15**

 **Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

2.1 neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

2.2 neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy,

2.3 nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, autorského dozoru nebo inženýrské činnosti,

2.4 neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

3. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 7. 10. 2022 V Ostravě dne: 7. 10. 2022

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Bc. Jindřich Ondruš Ing. Pavel Fiala

generální ředitel předseda představenstva

|  |
| --- |
| **Doložka Objednatele:** Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: xxxxx Dne: ……………………………….. 2022Předklá Předkládá správce rozpočtu: xxxxxDne: ……………………………….. 2022Náležitosti smlouvy kontroloval: xxxxx Dne: ……………………………….. 2022 |