DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20. 3. 2017

podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:		            Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:	Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Jejímž jménem jedná:			Ing. Martin Lehký – ředitel

Sídlo:					Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

IČ:					60460580

DIČ:					CZ60460580

Tel.:					973 204 090

Fax:					973 204 092

ID datové schránky:			dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

- jednat ve věcech technických:	Bc. Tomáš Hladík – tel.: 602 106 100

email: tomas.hladik@as-po.cz

Václav Ondrůj – tel.: 602 551 088

email: vaclav.ondruj@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

| ZHOTOVITEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ASIO, spol. s r.o. Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11487 |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Oldřich Pírek, jednatel |
| Sídlo: | Kšírova 552/45, 619 00 |
| IČ, DIČ: | 48910848, CZ48910848 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | UniCredit CZ 2107733860/2700 9nwzka6 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních: - jednat ve věcech technických: | Ing. Oldřich Pírek. Ing. Ondřej Unčovský, tel.: 606 098 673 email: uncovsky@asio.cz |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4, 
na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající v závazku zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci pro realizaci stavby na akci „Popůvky – Generální oprava retenční nádrže a čerpadlové jímky“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 
20. 3. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1)     Článek II. Termín a místo plnění:

V čl. II. se mění termín ukončení plnění následovně:

Termín ukončení plnění: 		b) Inženýrská činnost do 31. 8. 2017

2)     Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 1: Žádost zhotovitele (1 list)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:	V Brně dne:

______________________________________	_____________________________

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace	                 ASIO spol. s.r.o.

Ing. Martin Lehký			                Ing. Oldřich Pírek

ředitel     					            jednatel