Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Česká republika – Okresní soud v Mostě**

se sídlemMoskevská 2, Most, PSČ 434 74(dále jen **„objednatel“**)

zastoupen **JUDr. Radkou Heresovou – předsedkyní Okresního soudu v Mostě**   
IČO: 00024899

není plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**Česká republika - Vězeňská služba České republiky,** se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen „**Vězeňská služba**“), provozovna Střediska hospodářské činnosti Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, 289 22 Jiřice, zastoupená vrchním radou plk. Ing. Martinem Boháčem, ředitelem Věznice Jiřice, na základě pověření GŘ VS ČR č. j.: VS-144117-2/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1. 9. 2021

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

tento

**Zápis**

**o zhotovení díla č. 17/2022**   
(dále jen „**zápis**“)

uzavřený podle § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Instrukcí č. 5/2021 Ministerstva spravedlnosti, zn. MSP-14/2021-OPR-SP ze dne 29. 06. 2021, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu, v platném znění a s Instrukcí č. 7/2019 Ministerstva spravedlnosti, zn. MSP-34/2019-OPR-SP ze dne 22. 01. 2020, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, v platném znění Instrukce č. 6/2021 Ministerstva spravedlnosti, zn. MSP- 43/2021-OPR-SP ze dne 12. 10. 2021.

**Preambule**

**Vězeňská služba České republiky je organizační složkou státu, mezi jejíž úkoly patří provozování hospodářské činnosti za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby a dále pak i vytváření podmínek pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody.**

**I.**   
**Předmět zápisu**

1.1 Předmětem tohoto zápisu je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

1.2 Dílo dle zápisu spočívá ve výrobě, dodávce a montáži interiérového nábytku pro vybavení objektu objednatele - (dále jen „**dílo**ʺ) a to v rozsahu podle přílohy č. 1 zápisu sestávající z 1 listu, která obsahuje mimo jiné specifikaci předmětu díla a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

1.3 Dílo bude provedeno dle specifikace obsažené v příloze č. 1 tohoto zápisu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

**II.**

**Doba plnění**

2.1 Dílo bude provedeno do 30. listopadu 2022 za předpokladu doručení objednatelem podepsaného zápisu, včetně potvrzení o uveřejnění zápisu v registru smluv zhotoviteli nejpozději do 24. října 2022, jinak se o každý den prodlení prodlouží adekvátně i doba provedení díla.

2.2 Lhůty v tomto článku uvedené mohou být změněny po předchozí vzájemné dohodě písemným číslovaným dodatkem k tomuto zápisu, podepsaným k tomu oprávněnými zástupci obou stran zápisu.

**III.**   
**Místo plnění**

3.1 Dílo bude zhotovováno (resp. vyráběno) v provozovně Střediska hospodářské činnosti Věznice Jiřice.

3.2 Vyrobený nábytek bude do doby montáže bezplatně uskladněn v areálu Věznice Jiřice, nejpozději do konce doby plnění dle čl. II. odst. 2.1.

3.3 Místem montáže je objekt objednatele na adrese uvedené v záhlaví s rozmístěním podle požadavků objednatele.

**IV.**   
**Cena díla**

4.1 Celková cena díla včetně dodání a montáže je 77 300,-Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát sedm tisíc tři sta korun českých)

16 233,-Kč DPH(21%)   
(slovy: šestnáct tisíc dvě stě třicet tři korun českých)

93 533,-Kč včetně DPH   
 (slovy: devadesát tři tisíc pět set třicet tři korun českých)

Rozpis cen jednotlivých položek díla je uveden v příloze č. 1.

2

4.2 Celková cena díla uvedená v článku IV. odst. 4.1 tohoto zápisu, je cenou pevnou a platí po celou dobu plnění.

4.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s řádným provedením díla (tj. výrobu, dodání do místa plnění a montáž díla). Upraví-li před předáním díla obecně závazný právní předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k tomuto zápisu, podepsaným k tomu oprávněnými zástupci obou stran zápisu.

4.4 Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že má ze státního rozpočtu zajištěno financování díla.

4.5 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy a ani jedna strana zápisu neposkytne druhé straně zápisu závdavek.

**V.**

**Platební podmínky**

5.1 Cena díla bude objednatelem uhrazena na bankovní účet zhotovitele na základě jím vystavené faktury s 21 denní lhůtou splatnosti počítanou ode dne doručení faktury objednateli, doloženou protokolem o předání a převzetí díla dle jednotlivých etap, protokolem o odstranění případných vad a nedodělků.

5.2 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, je objednatel oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová doba splatnosti začne doručením nové opravené bezvadné faktury. Zaplacením faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být vystavena do 15 dnů ode dne převzetí a předání díla ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

**VI.**

**Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele**

6.1 Zhotovitel:

6.1.1 Je povinen provádět dílo s potřebnou péčí, kompletně a včas podle dokumentace a úprav odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem podle tohoto zápisu.

6.1.2 Je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, veškeré skutečnosti mající vliv na plnění dle tohoto zápisu.

6.1.3 Je povinen umožnit objednateli provést kontrolu provádění díla v průběhu výroby nábytku.

6.1.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo s pomocí třetí osoby (respektive třetí osobou).

6.2 Objednatel:

3

6.2.1 Je povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, veškeré skutečnosti mající vliv na plnění dle tohoto zápisu.

6.2.2 Je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost včetně povinnosti zajištění podmínek nezbytně nutných k plnění povinností vyplývajících pro zhotovitele z tohoto zápisu.

6.2.3 Je povinen pro zhotovitele zajistit v místě montáže dle čl. III. odst. 3.3 veškeré podmínky nezbytně nutné k plnění povinností vyplývajících pro zhotovitele z tohoto zápisu (např. zajistit povolení vjezdu vozidel do místa montáže, zajistit místa pro stání a parkování vozidel; zajistit vstup do objektu; umožnit používání výtahů apod.).

**VII.**

**Příslušnost hospodařit a nebezpečí škody na věci**

7.1 Nebezpečí škody na zhotovené věci nese zhotovitel od počátku provádění díla do jeho předání a převzetí objednatelem.

7.2 Příslušnost hospodařit k jednotlivým částem díla a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem převzetí díla podle protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. VIII. tohoto zápisu.

**VIII.**

**Předání a převzetí díla**

8.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedení díla předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 2.1 tohoto zápisu. Dílo bude předáno po dokončení montáže v objektu objednatele. O předání a převzetí díla bude stranami tohoto zápisu sepsán protokol o předání a převzetí díla. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma stranami zápisu.

8.2 Osoby oprávněné jednat ve věci předání a převzetí díla:

za objednatele – **XXXXXXXXXXXXXXXX,** ředitelka správy soudu   
za zhotovitele – **XXXXXXXXXXXXXXXX**, vedoucí PSHČ Věznice

Jiřice

**IX.**

**Záruční doba, odpovědnost za vady**

9.1 Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu ke zhotovení díla poskytl objednatel.

9.2 Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla dle tohoto zápisu záruční dobu v délce trvání 24 měsíců počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

9.3 Záruka se nevztahuje na vady díla, způsobené vyšší mocí, vady díla, které vznikly neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel.

4

9.4 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, jestliže je objednatel písemně oznámil v záruční době uvedené v odstavci 9.2 tohoto článku zápisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o zjištění vad, nedojde-li po projednání k jiné dohodě stran zápisu.

**X.**

**Úroky z prodlení, smluvní pokuta**

10.1 Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, je zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení stanovený zvláštním právním předpisem.

10.2 Za prodlení se zhotovením díla dle čl. II. – Doba plnění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení, přičemž se o takto sjednanou částku snižuje cena uvedená v čl. IV. odst. 4.1 tohoto zápisu.

10.3 V případě, že nebude zhotoviteli umožněna montáž díla v době plnění dle čl. II. 2.1 tohoto zápisu z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení, přičemž se o takto sjednanou částku zvyšuje cena uvedená v čl. IV. odst. 4.1 tohoto zápisu.

10.4 Za prodlení při odstraňování vad v záruční době (viz - čl. IX odst. 9.4) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

**XI.**

**Závěrečná ujednání**

11.1 Právní vztahy tímto zápisem založené a výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Veškeré změny a doplňky tohoto zápisu musí být učiněny po vzájemné dohodě písemně ve formě číslovaného dodatku k tomuto zápisu a podepsány oprávněnými zástupci obou stran zápisu, jinak jsou neplatné.

11.3 Strany zápisu se zavazují k vzájemně vstřícné spolupráci při naplňování předmětu tohoto zápisu.

11.4 Objednatel se zavazuje po podpisu zápisu oběma stranami zápisu uveřejnit tento zápis v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zhotoviteli doložit potvrzení o této skutečnosti.

11.5 Tento zápis vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma stranami zápisu a účinnosti nabývá okamžikem uveřejnění v registru smluv.

5

11.6 Zápis je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického vyhotovení tohoto zápisu, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tento zápis uzavřít. Každá ze smluvních stran obdrží originál zápisu v elektronické podobě.

11.7 Strany zápisu prohlašují, že zápis byl sepsán určitě, vážně a srozumitelně, a že byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah řádně přečetli, plně mu rozumí a bezvýhradně s ním souhlasí, a že zápis nebyl ujednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

11.8 Nedílnou součástí tohoto zápisu je příloha č. 1 - Cenová nabídka a specifikace díla.

Příloha č. 1. – Cenová nabídka a specifikace díla.

V ……………………… dne ……………………………… V Jiřicích dne …………………………………

 za objednatele za zhotovitele

Vrchní rada   
 JUDr. Radka Heresová plk. Ing. Martin Boháč   
předsedkyně Okresního soudu v Mostě ředitel Věznice Jiřice

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

6

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY PSHČ - Věznice JIŘICE

Ruská cesta 404, PO Box 8,

289 22 Lysá nad Labem

XXXXXXXXXXXXX IČO: 00212423

Příloha č. 1 – Cenová nabídka a specifikace díla

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cenová\_nabídka 41\_2022 OS Most Příloha č.1 | | | | | | | | | | |
| **místnost** | **název výrobku (popis)** | **kod**  **výrobku dekor** |  | **rozměry** **(v x š x h)** | **cena za ks** **bez DPH** | **počet**  **ks** | **cena celkem** **bez DPH** | **cena za ks** **s DPH 21%** | **cena celkem**  **s DPH 21%** | **poznámka** |
| 08A kuchyňská linka - 3x spodní skříňky, pracovní | deska+zádový panel, bez dřezu a baterie atyp |  | DTDL 381  buk Bavária | 850x2300x600 | 19 380,00 Kč | **1** | 19 380,00 Kč | 23 449,80 Kč | 23 449,80 Kč |  |
| 10 E  buk Bavária 1850x600x450 7 390,00 Kč **1**  7 390,00 Kč 8 941,90 Kč 8 941,90 Kč  10 E Stůl UNI levý ST UNI1/180-L DTDL 381 | SK. policová čtyřkřídlá s nikou | SV DND60 | DTDL 381 |  |  |  |  |  |  |  |
| buk Bavária 750x1800(800)x1400(800) 7 220,00 Kč **1**  7 220,00 Kč 8 736,20 Kč 8 736,20 Kč  10 E Stůl jednací ST J120-N DTDL 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | buk Bavária | 750x1200x800 | 3 300,00 Kč | **3** | 9 900,00 Kč | 3 993,00 Kč | 11 979,00 Kč |  |
| 10 E  buk Bavária 1800x800x168 2 930,00 Kč **2**  5 860,00 Kč 3 545,30 Kč 7 090,60 Kč  10 E Věšáková stěna spolicí a zrcadlem D VPZ DTDL 381 | Věšáková stěna spolicí | D VP | DTDL 381 |  |  |  |  |  |  |  |
| buk Bavária 1800x800x168 3 160,00 Kč **1**  3 160,00 Kč 3 823,60 Kč 3 823,60 Kč  10E Kontejner mobilní D KonM DTDL 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| buk Bavária 650x420x550 6 270,00 Kč **1**  6 270,00 Kč 7 586,70 Kč 7 586,70 Kč  10E Skříň snížená policová 2-křídlá SS D80 DTDL 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | buk Bavária 1130x800x450 6 040,00 Kč **3**  18 120,00 Kč 7 308,40 Kč 21 925,20 Kč  - Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| zaokrouhlení | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkem bez DPH 77 300,00 Kč** | | | | | | | | | | |
| **DPH 21% 16 233,00 Kč** | | | | | | | | | | |
| **Celkem s DPH 93 533,00 Kč** | | | | | | | | | | |

 93 533,00 Kč

Úchytky Kewina - satin chrom, rozteč 96mm.

**Skříně na soklu 40mm, police na šanony pokud není uvedeno jinak.** **Kovová část podnoží šedá.**