| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  | číslo OZ: 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | L&P stavební, s.r.o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou IČ:63906236, DIČ: CZ63906236 |  |  |  |  |  |
| Investor: | Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 40601 Liberec IČO: 00083194 DIČ: CZ00083194 |  |  |  | Datum: 7.10.2022 |  |
| Název akce: "Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti nájezdových ramp II" |  |  |  |  |  |  |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  | Kontrolní dny, stavební deník |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací - změnový list č. 8 (ZL 8) |  |  |  |
|  |  |  | Dodatek č.3 smlouvy o dílo |  |  |  |
| Předmět změny: Neprovedení prací a dodávek dle Smlouvy o provedení stavby č. 18/2022 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č.8, zpracovaného zhotovitelem, na základě požadavku objednatele. V průběhu provádění stavby vydal objednatel pokyn spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu: - v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Popis a zdůvodnění změny: ZL08 Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“ Na základě požadavku objednatele, který vycházel z plánu provedení renovačního nátěru (v dalším období) podlah v plochách, kde v rámci akce „Sanace ...“ není nová podlahová stěrka, zadavatel rozhodl, z důvodu hospodárnosti, redukovat rozsah vodorovného značení, které bude obnoveno až s renovačním nátěrem. Změnou vznikne méněpráce – úspora nákladů bez vlivu na termín realizace stavby. Méněpráce : 47.209,71 Kč bez DPH Vícepráce : 0 Kč bez DPH Změna celkem: 47.209,71 Kč bez DPH Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona má vliv na celkový termín výstavby. |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  | / 0 / |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  | odstavec 6, § 222 |  | odstavec 7, § 222 |
| Změna dle zákona 134/2016 Sb. § 222 zákona. Cena víceprací Kč bez DPH; Cena méněprací Kč bez DPH; Výsledná změna ceny Kč bez DPH. Odst.4; - 47.209,71; -; - 47.209,71. Odst.5; -; -; -. Odst.6; -; 0; -. Odst.7; -; -; -. celkem; - 47.209,71; 0; - 47.209,71. |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Petr Šmakal – souhlasí # Stanovisko projektanta stavby: SIAL s.r.o. - souhlasí |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: ZL 8 |  |  |  |  |  |  |

| Počet připojených listů soupisu prací: 1 | Počet připojených výkresů: 0 |
| --- | --- |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě jako požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka | Josef Liebscher, jednatel |
| Datum: 7.10.2022 | Datum: 7.10.2022 |