RNDr. František Bárta

xxx

IČO: 46462601

| #### Dodatek objednávky č. | #### Vyřizuje/kancelář/linka |  |
| --- | --- | --- |
| #### ZAK 22-0080 | #### xxx/VEZ |  |

Dodatek objednávky

V objednávce na aktualizace biologického průzkumu v lokalitách pravý břeh Vltavy 
v Troji – úsek podél ZOO a lokalita Císařský ostrov č. ZAK 22-0080 ze dne 26. 5. 2022   
se posunuje termín plnění na 30. 11. 2022 z důvodu nepříznivých přírodních podmínek, které prodloužily dobu pozorování v terénu s přímým vlivem na následné zpracování aktualizace tohoto průzkum.

Ostatní ujednání objednávky se tímto dodatkem nemění.

Objednatel a poskytovatel výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto potvrzeného dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzeného dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději 
ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení dodatku. Poskytovatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Plnění předmětu tohoto dodatku v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti 
tohoto dodatku, tedy před  zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění 
podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem. Poskytovatel podpisem tohoto dodatku souhlasí s poskytnutím informací o dodatku v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a poskytovatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto potvrzeném dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem

Ing. arch. Kristýna  Lhotská

ředitelka Sekce detailu města,

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

příspěvková organizace

Potvrzením dodatku objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v dodatku objednávky a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením dodatku objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Dodatek objednávky, prosím, elektronicky potvrďte a obratem jej prostřednictvím e-mailu doručte zpět.

Potvrzení dodatku objednávky prostřednictvím elektronického podpisu:

RNDr. František Bárta

IČO: 46462601

elektronický podpis

Pokud nemáte zřízen elektronický podpis, potvrďte dodatek objednávky prostým e-mailem, 
resp. do odpovědi v textu e-mailu uveďte: Potvrzuji dodatek objednávky č. ZAK 22-0080.