DODATEK č. 1

ke smlouvě o dočasném užívání (záboru) pozemku

potřebného pro opravu vodovodního řadu

číslo smlouvy: 2070/22

uzavřené dne 11. 5. 2022 v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

- Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

IČ 00844071	DIČ CZ00844071

organizace se sídlem tř. Kosmonautů 881/4, 779 00 Olomouc - Hodolany

jejímž jménem jedná: Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Škola“)

a

- B M H spol. s r.o.

IČ 428 69 668,	DIČ CZ42869668

společnost se sídlem Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc – Chválkovice,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 1897,

jejímž jménem jedná: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti,

xxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer – ve věcech pronájmu

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Firma BMH“)

(dále jen „Smluvní strany“)

Předmětem dodatku č. 1 je změna článku III. Doba trvání dočasného užívání a změna článku IV. Výše a splatnost náhrady, způsob její úhrady a to následovně:

III. Doba trvání dočasného užívání

• Tímto dodatkem č. 1 se prodlužuje zábor části pozemku o rozloze 120 m² o 30 dnů, tj. celkem na dobu 140 dní. Zábor pozemku tak končí dnem 9. 10. 2022.

IV. Výše a splatnost náhrady, způsob její úhrady

• Náhrada za zábor pozemku Firmou BMH (dále jen „Náhrada") se sjednává dohodou smluvních stran a to ve výši 7,- Kč bez DPH/m² za den záboru, celkem tedy 133 721,- Kč bez DPH (slovy: stotřicettřitisícsedmsetdvacetjedna korun českých bez DPH) za celou dobu záboru.

Olomouc, dne	6. 9. 2022							Olomouc, dne

------------------------------------						------------------------------------

za Střední školu, základní školu						za společnost B M H spol. s r.o.

a mateřskou školu pro sluchově

postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Mgr. Martina Michalíková						xxxxxxxxxxxxxxxx

ředitelka školy								jednatel společnosti