# Věc: objednávka restaurátorského průzkumu a restaurátorského záměru

# Na základě Vámi elektronicky zaslané cenové nabídky objednává Město Kroměříž u Vás vypracování restaurátorského průzkumu a restaurátorského záměru na objekt kanovnického domu č. p. 31, ulice Jánská v Kroměříži.

Cena prací:

| Popis | Cena bez DPH | DPH 15 % | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| a) restaurátorský průzkum | 46 000 Kč | 6 900 Kč | 52 900 Kč |
| b) restaurátorský záměr | 26 000 Kč | 3 900 Kč | 29 900 Kč |
| CELKEM | 82 800 Kč |

Termín provedení a předání restaurátorského průzkumu: do 8 týdnů od zaslání objednávky

Následně bude podána, odborem regionálního rozvoje, žádost o závazné stanovisko státní památkové péče.

Termín provedení a předání restaurátorského záměru: do 6 týdnů od vydání kladného závazného stanoviska na restaurátorský průzkum

Platební podmínky: 		po předání restaurátorského průzkumu a vydání kladného závazného stanoviska bude vystavena 1. faktura, po předání restaurátorského záměru a vydání kladného závazného stanoviska bude objednateli vystavena faktura 2 faktura, vždy se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli v tištěné či elektronické podobě.

S pozdravem

xxx

xxx

tel.: xxx

xxx

Příloha: 1. cenová nabídka ze dne 16. 10. 2022

Fakturační údaje:

Město Kroměříž

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

IČ: 00287351

DIČ:CZ00287351

Město Kroměříž je plátcem DPH

# Text boxes

Kmošek & Kmošek

Na Lánech 15

570 01 Litomyšl

IČ:    10940260

DIČ: CZ10940260

odesílatel 	xxx

e-mail 		xxx

datum	 	24. 10. 2022

počet stran 	2 + 1