DODATEK č. 2

k č. SPA–2019-800-000172

č. smlouvy zhotovitele: 02-4173-8811/19

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Obnova prameniště Bavory- jímací území na straně ČR“

uzavřené dne 16. 03. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu ……………..

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických:-------------------, vedoucí odd. technicko-investičního

Zástupce při jednání ve věcech provozních:……………….., vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš 
(dále jen „Objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO:  471 16 901

DIČ: CZ47116901

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: ...............

Statutární zástupci:……………, místopředseda představenstva

………………, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních, ředitel divize 02: ……………..

Zástupce ve věcech technických: ……………………Vedoucí oddělení zásobování vodou

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny doby plnění dohodly na následující změně smlouvy o dílo Objednatele č. SPA-2019-800-000172, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4173-8811/19.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo Objednatele č. SPA-2019-800-000172, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4173-8811/19   se dohodou Smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- V článku III. Doba plnění, se ruší znění odstavce 3.1,  nahrazuje se následujícím zněním:

# 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

| Činnost: | Termíny: |
| --- | --- |
| F. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS) | do 5 měsíců od předání geodetického zaměření stávajících objektů prameniště |
| G.1 Inženýrská činnost (IČ DPS) – povolení stavby, zajištění aktuálních stanovisek správců IS včetně případných souhlasů se stavbou v ochranném pásmu IS. Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky stavbou dotčených pozemků | do 3 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků |
| G.2 Projednání dočasných záborů s Lesy ČR, s.p., Lesy města Chebu s.r.o. | do 3 měsíců od pokynu Objednatele |

(dále jen „Doba plnění“)

- V článku IV. Cena, se ruší znění odstavce 4.1 a nahrazuje se následujícím zněním:

# 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

Nabídková cena (bez DPH) 	    		690 000,-	Kč

DPH 21 %		   	               	144 900,-	Kč

Cena včetně DPH			    	834 900,-	Kč

Cena jednotlivých položek činí:

| Činnost: | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| F. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS) | 620 000 | 130 200 | 750 200 |
| G.1 Inženýrská činnost (IČ DPS) – povolení stavby, zajištění aktuálních stanovisek správců IS včetně případných souhlasů se stavbou v ochranném pásmu IS. Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky stavbou dotčených pozemků | 63 000 | 13 230 | 76 230 |
| G.2 Projednání dočasných záborů s Lesy ČR, s.p., Lesy města Chebu s.r.o. | 7 000 | 1 470 | 8 470 |
| CELKEM | 690 000 | 144 900 | 834 900 |

# Poznámka: součástí ceny není znalecký posudek vč. výpočtu náhrad na lesních porostech, který musí zpracovat osoba s příslušným oprávněním na základě objednávky Objednatele přímo u zpracovatele znaleckého posudku nebo prostřednictvím Zhotovitele.

3.   Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Objednatele č. SPA-2019-800-000172, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4173-8811/19 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

  - Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

  - Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy: -bez-

V Chebu, dne 							V Praze, dne

Za Objednatele:							Za Zhotovitele:

..………………………………

ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.