DODATEK č.1

k č. SPA –2022-800-000172/1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Oprava vodovodního řadu Františkovy Lázně ul.Česká uzavřené dne 29.7.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Bankovní spojení: KB Cheb, č.účtu ……………….

(dále jen „Objednatel“)

a

STURMBAU s.r.o.,

se sídlem Pražská 1699/32a, PSČ 350 02 Cheb,

IČ 05689376, DIČ CZ05689376,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

v oddíle C, vložce 33852

zastoupen…………….., jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB Cheb, ……………

Zástupce při jednání ve věcech technických: ……………., mobil: …………

Zástupce při jednání ve věcech provozních:…………, mobil: ……………..

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Z důvodu průtahů se získáním výkopového povolení a tím i pozdějšímu zahájení stavby se Smluvní strany na základě změny termínu dokončení stavby dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000172.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2022-800-000172 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění takto:

- Článek 3. Čas plnění – odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

## 3.1.   Smluvní strany se dohodly na následujících termínech (času) plnění předmětu této smlouvy:

### zahájení stavby: srpen 2022

### ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: 30.11.2022

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000172 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne 						V Chebu, dne

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………………

……………jednatel společnosti