Smlouva o dílo

(uzavřená dle ust. § 2586 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

# Smluvní strany

Objednatel:        	Obec Jenišov

Jenišov 86, 362 11

Jednající:			Vladimírou Brujovou, starostkou obce

Bankovní spojení:		č.ú. 15727341/0100 vedený u  KB Karlovy Vary

IČO:				00573248

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel :	Bauing KV s.r.o.

Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

Kancelář: Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary

Jednající:			ing. Jiřím Sárou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:		č.ú. …………………. vedený u …………………..

IČO:				29414075

dále jen „zhotovitel“

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o dílo:

## Předmět smlouvy a určení smluvního závazku

- Zhotovitel se zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za cenu dohodnutou v této smlouvě následující dílo:

dílo:  	Veřejný areál pro rekreační sportovní činnost Jenišov

- SO 04 PROVOZNÍ OBJEKT

- ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

- Kvalitativní podmínky dodávky a rozsah jednotlivých prací na díle jsou dány vzájemnou domluvou mezi zhotovitelem a objednatelem. Nadto zhotovitel provede dílo v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy, jinak samostatně a s plnou odborností. Rozsah předmětu díla stanoveného v čl. II bodu 1) této smlouvy je dán projektovou dokumenatcí včetně příloh a doplnění zpracované v 12/2016 Ing. Jiřím Blažkem – PKS Karlovy Vary, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas provést práce dle svého závazku. Zavazuje se vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost při dodržení případných podmínek, pokud jsou k zhotovení díla svou povahou potřebné a obecně závazných právních předpisů.

- Místo plnění díla

Místem plnění či zhotovení díla je p.p.č. 621 v k.ú. Jenišov, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovarského kraje, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

- Termíny provedení díla

Doba plnění předmětu smlouvy se stanovuje ve prospěch obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na harmonogramu postupu při provádění díla zhotovitelem, a to dle harmonogramu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

1) 	Zahájení prací          :     2. 5. 2017

2) 	Dokončení prací     :    31. 5. 2017, nadto si smluvní strany sjednávají, že zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou, určenou lhůtou k dokončení práce.

- Splnění termínu se stane nemožným pokud dojde k zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

- Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledky vyšší moci dle ust. čl. IV bodu 3 této smlouvy.

5)	Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla jeho řádným ukončením za předpokladu čl. IV bodu 1, 2 a 3 této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli.

- Způsob provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Toto ustanovení nelze naplnit za předpokladu skutečnosti uvedené v čl. IV bod 3 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že plně v souladu s ust. § 2624 občanského zákoníku nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby, až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.

- Zhotovitel díla může pověřit zhotovením díla jinou osobu, a to za výslovného souhlasu objednatele. Tento souhlas musí mít písemnou podobu. Pokud dojde k souhlasu objednatele s určením této osoby, má pak zhotovitel odpovědnost z prováděného díla, jako by dílo prováděl sám. Jinak postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele.

- Veškeré věci, pomůcky a ostatní zařízení, které jsou ke zhotovení a provedení díla potřebné, je povinen opatřit zhotovitel. Tyto věci jsou, jako spotřebovaný materiál, zahrnuty co do vlastní ceny díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel je však povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla. Pokud k této konzultaci dojde, mají obě smluvní strany za to, že došlo k vzájemnému souladu při eventuální změně při provádění díla.

- Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající současným běžným požadavkům svou povahou a určením obdobných děl.

- Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli součinnost při provádění díla, přičemž objednatel je povinen požadovanou součinnost vykonat.

- Smluvní strany se dohodly, že kontrola provádění díla ze strany objednatele je plně v souladu s ust. § 2626 občanského zákoníku a zhotovitel je tak povinen se této kontrole podrobit.

#### Předání díla

Zhotovitel a objednatel dodrží tento postup pro ověření a prokázání, že dílo bylo včas a řádně provedeno :

- Zhotovitel nejpozději jeden pracovní den předem oznámí písemně nebo ústně objednateli, že dílo je dokončeno a připraveno k převzetí.

- Zápis o předání a převzetí díla bude sepsán a podepsán oběma smluvními stranami po dokončení řízení a odevzdán zhotoviteli ihned po jeho ukončení. Zápis bude obsahovat hodnocení jakosti provedených prací, případný soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud tyto budou konstatovány a případně pak dohodu o lhůtách k jejich odstranění, určení lhůty převodu nebezpečí vzniku škody na díle ze strany zhotovitele na objednatele a termín, ke kterému zhotovitel dílo předává a objednatel přejímá.

- Ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno.

- Ve smyslu ust. § 2628 objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

#### Záruka a odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí objednatelem, viz. čl. VI bod 3 této smlouvy a je povinen nesporné vady bezplatně odstranit.

- Záruční doba se stanovuje na 60 měsíců a počítá se ode dne předání a převzetí díla formou písemného protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem, viz. čl. VI bod 3 této smlouvy ve smyslu ust. § 2113 a § 2619 občanského zákoníku. Zhotovitel poskytuje záruku pouze na jím provedené práce v rozsahu této smlouvy o dílo.

- Vady, zjištěné v záruční době bude u zhotovitele uplatňovat přímo objednatel písemným sdělením. Závady je zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. Pokud zhotovitel prokáže, že za závady nezodpovídá, budou mu účelně vynaložené náklady proplaceny objednatelem, a to na zhotovitelem učiněnou výzvu, ve které budou stanoveny veškeré bližší náležitosti.

- Nejsou-li vady opravitelné, bude poskytnuta přiměřená sleva z ceny díla. Rozhodnutí, zda vada je odstranitelná či nikoli provede objednatel. Pokud zhotovitel s výsledkem nesouhlasí může být na jeho žádost přizván soudní znalec. Náklady na znalecký posudek nese ten, v jehož neprospěch znalecký posudek bude znít.

- Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy.

6)  Smluvní strany se dále dohodly, že bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele.

##### Cena za dílo

- Cena za dílo, sjednaná dohodou obou smluvních stran na předmět a rozsah díla uvedený v čl. II. bod 2 této smlouvy je sjednána celkem ve výši 532.688,- Kč (slovy: pětsettřicetdvatisícešestsetosmdesátosm korun českých) včetně DPH dle Krycího listu rozpočtu 01-Stavební rozpočet a dle Krycího listu rozpočtu 02-Přípojka kanalizace a vodovodu ze dne 31.3.2017, které tvoří přílohy této smlouvy.

- Smluvní strany si výslovně sjednaly při podpisu této smlouvy, že bude objednatelem zhotoviteli uhrazena z celkové ceny díla záloha ve výši 20% tedy 106.537,- Kč (slovy: jednostošesttisícpětsettřicetsedm korun českých). Zbytek ceny díla bude objednatelem uhrazen na základě vystavené fakturace dle čl. IX této smlouvy.

- Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny za prováděné dílo, objeví-li se při provádění díla potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých (tzv. vícepráce), pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena a taktéž v případě činností zhotovitele objednatelem dodatečně objednaných, či pokud je nutné tyto vícepráce provést tak, aby byl naplněn účel předmětu této smlouvy.

- Cena případných změn prací (tzv. víceprací) vyžádaných a potvrzených objednatelem, které nejsou uvedeny v této smlouvě, budou po ocenění zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem zahrnuty formou písemného dodatku k této smlouvě.

- Obě smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy. Odstoupí-li od této smlouvy objednatel, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny díla, která je vypočtena jako doposud provedené práce na díle zhotovitelem od jejich započtení do doby dojití projevu vůle na odstoupení od této smlouvy objednatelem. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit pouze pokud objednatel podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

- Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele vyúčtovat dosavadní postup prací, tj. zhotovování díla, jakož i dosud nevynaložené náklady, vše plně v souladu s ust. § 2625 občanského zákoníku.

##### Fakturační a platební podmínky

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle čl. VIII odst. 1 smlouvy.

Platební podmínky :

Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách :

- Fakturace bude provedena s odkazem na ust. čl. VIII bodu 2 této smlouvy.

- Splatnost faktury činí vždy 30 kalendářních dní od jejího doručení do doby převedení finančních prostředků na účet banky zhotovitele.

- Faktury budou vystavovány na adresu objednatele a fyzicky pak zasílány na tutéž adresu, nestanoví-li objednatel písemnou formou jinou doručovací adresu. Faktura se má za doručenou prokázáním odeslání předmětné faktury na adresu objednatele dle této smlouvy či na jinou písemně stanovenou adresu objednatele.

###### Smluvní pokuty

1)    Zhotovitel je povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši 1.000,--Kč denně objednateli, a to za porušení ust. čl. IV bodu 2 této smlouvy, tj. za každý den prodlení s dokončením nebo předáním předmětu díla. K úhradě smluvní pokuty se sjednává splatnost 14 dnů od doručení výzvy k její úhradě druhé straně.

Smluvní pokutou dle čl. X. bodu 2 této smlouvy nejsou dotčena práva objednatele na uplatnění náhrady škody vůči zhotoviteli.

- Závěrečná ujednání

- Tato smlouva má důvěrný charakter.

- Vzájemné vztahy obou smluvních stran se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze očíslovanými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými statutárními zástupci oprávněnými jednat za obě smluvní strany.

- Strany této smlouvy se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této uzavírané smlouvy, nebo které vzniknou v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, realizace či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, nebo s ním přímo souvisejících, budou rozhodovány před obecnými soudy ČR.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

Za objednatele :	             			 Za zhotovitele :

V Jenišově dne 27.4.2017              		 V Jenišově  dne 27.4.2017

……………………………………			…………………………………………..