Cenová nabídka

„Pionýrská louka – studie pro rekonstrukci areálu“

Investor: 	Město Kroměříž

Místo stavby: 	Pionýrská louka, k.ú. Kroměříž (674834)

parc. č.: 428/13, 429/1, 429/2, 431/1, 431/2, 431/4, 431/5, 431/6, 431/7, 431/8, 3654/13, 3654/14, 3654/15, 5979

Zhotovitel:	Ing. arch. Jakub Sysel

xxx

767 01 Kroměříž

IČO: 07225202

Předmět nabídky:

Studie pro rekonstrukci areálu Pionýrské louky, která součástí památky UNESCO a je prohlášena kulturní památkou. Účelem studie pro rekonstrukce bude modernizace stávajícího sportovně rekreačního areálu s respektem k památkové hodnotě.

Rozsah studie:

    - Průvodní zpráva – identifikační údaje stavby, základní údaje o stavbě, podmiňující předpoklady, limity území, rozhodující projektované parametry, orientační náklady rekonstrukce

    - Analýzy řešeného místa – katastrální mapa, vlastnící, sítě, ochrana území

    - Fotodokumentace stávajícího stavu

    - Návrh – situace, funkční členění, stavební část, technologická část, etapizace výstavby, provozní schéma atd.

    - Vizualizace

    - Přílohy – zápis z projednávání návrhu s dotčenými odbory a orgány

Termín vyhotovení:

Termín zahájení práce – leden 2023.

Do 90 dnů od zahájení práce bude předáno k projednání s příslušnými odbory a do 30 dnů po jejich vyjádření předáno ve finální podobě investorovi.

Vyhotovení studie:

(dle domluvy) 3 x paré v tištěné podobě, 1x v digitální podobě pdf

Navrhovaná cena studie: 			148.000,- Kč (nejsem plátce DPH)

Vypracoval: Ing. arch. Jakub Sysel	V Kroměříži 2. listopadu 2022