Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec


  Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec


  IČO: 75011191, DIČ: CZ75011191
                         zápis v obchodním rejstříku: u KS v Č. Budějovicích, oddíl Pr, vložka č. 385


  Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Jindřichův Hradec,
                         číslo účtu 220196017/0300
                         zastoupeno: Ing. Mgr. Radkou Vegrichtovou, ředitelkou organizace
I.2. Zhotovitel:  DUHA - COLOR DV s.r.o.



 Malířské a natěračské práce



 Na Hliněnce 477, 378 42 Nová Včelnice



 IČO: 07807635, DIČ: CZ07807635
 Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,   

 oddíl C, vložka 28437, dne 16.1.2019




 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Jindřichův Hradec, číslo účtu: 287135235/0300

     
 zastoupeno: Davidem Holoubkem, DiS, jednatelem společnosti 
I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:
                                                                       
 za zhotovitele: David Holoubek, DiS
 II. PŘEDMĚT DÍLA

 II.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:
Provedení přípravných prací, zednických oprav, maleb a nátěrů na středisku Sociální služby Česká v rozsahu cca 10300 m2
II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
a)  Dle nabídky zhotovitele ze dne 25.10.2022, která jsou nedílnou součástí této smlouvy.
  b)   Touto smlouvou o dílo. 
  c) Právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, 
        platnými v době provádění díla.

  d)   Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy.
II.3.  Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby               a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla.
II.4. Akce bude realizována za provozu dotčených nemovitostí. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících budov a jejich vybavení a okolí staveb. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele.

II.5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít                     a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

II.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost                    ve sjednané době. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací       a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. 

II.7.
Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jejich žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 
III. TERMÍN PLNĚNÍ 
III.1.  Práce budou zahájeny: 7.11.2022
III.2.  Předmět díla bude dokončen: do 31.12.2022
III.3. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu.

III.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném                         v čl. III. 2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

III.5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně tři dny před započetím prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a požadavků objednatele.
III.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu                a pořádek po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. 
III.7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření            na staveništi předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
III.8.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

III.9.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činností a veškerá znečištění a poškození komunikací a chodníků, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

III.10. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla. V případě nesplnění tohoto termínu nejsou objednatelé povinni dílo převzít.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací                          a touto smlouvou jako cena pevná ve výši uvedené v nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy.


   Cena celkem bez DPH za kompletní dílo :  1098600,- Kč            

   Výše DPH 15% :  164790,- Kč  


                   
   
   Cena kompletního díla celkem vč.15% DPH: 1 263 390,- Kč   
IV.2. Cena pokrývá všechny náklady a rizika plynoucí z nejistot charakteru zakázky. Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná, tuto cenu je možno překročit pouze v případě změny DPH. Smluvní cena zahrnuje veškeré práce a materiály potřebné k řádnému provedení díla v souladu s ČSN tak, aby dílo bylo řádně dokončeno. Žádné vícepráce vyplývající z případných nepřesností v měření nebudou hrazeny.
iV.3. Platba za provedení díla bude dle zákona č. 235/2004 Sb. § 92a provedena v režimu  přenesené daňové povinnosti, tzn. DPH odvede plátce.
V. FINANCOVÁNÍ

V.1.  Provedené práce budou uhrazeny po provedení a předání díla objednateli.                                          

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
V.3.  Faktura bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
V.4.  Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 15 dnů po jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.5.  Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
VI.1.  Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou.
VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně tři dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

   b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky             v souladu s touto smlouvou.
c)  Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným     § 2628 občanského zákoníku a touto smlouvou.

         d)  Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.      

         e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis            o předání a převzetí díla, v němž budou určeny lhůty k odstranění případných vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.           
VI.3. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění staveniště.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkonem občasného technického dozoru (dále jen TD) objednatele byl objednatelem pověřen technik správce p. Petr Šulc a údržbář Vojtěch Peška, který je oprávněn:

  -   kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací   dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy
-    upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 

-  kontrolovat, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků 
-    TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla
- nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele                       k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy, pozastavení stavby musí být provedeno písemně zápisem do stavebního deníku, v případě opakovaného nerespektování je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné     a včasné plnění smlouvy.

VII.3. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník.

         b)  Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovníci  
 TD a statutární zástupci objednatele
VII.4. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem.

VII.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.6.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli.

VII.7.  Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy a normami.
            a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

            b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby           má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

            c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musí odstranit případnou škodu, která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

            d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady nejpozději do jednoho měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn, kromě  uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto  práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či  neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

            e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
             f)  Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem                 na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou                    k odstranění vady.
            g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
VII.10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné   pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.

VII.11. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky    od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku.

VII.12. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
VII.13. Pro vady díla platí ustanovení § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.
VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
VIII.1.
Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který  dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran         při podpisu smlouvy.

VIII.2. 
Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník.

VIII.3.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden stejnopis pro zhotovitele.
VIII.4.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných příloh bude
           zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném
           znění. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní
           tajemství.
VIII.5.
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými
            ustanoveními občanského zákoníku.
VIII.6.
Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle,
          
že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně
          
přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V J. Hradci, dne 4.11.2022    


     V J. Hradci, dne 4.11.2022
______________________



     ______________________  

za zhotovitele




                za objednatele
  David Holoubek, DiS                                                  Ing. Mgr. Radka Vegrichtová
          jednatel                                                                   ředitelka organizace
PAGE  
6

