Smlouva o dílo,

kterou uzavírají dnešního dne podle občanského zákoníku tyto smluvní strany:

Objednatel: 	Město Český Krumlov

Náměstí Svornosti 1

381 01 Český Krumlov

zastoupený:  Mgr. Daliborem Cardou

IČO:	00245836

bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov  221241/0100

Zhotovitel: Zenkl CB, spol. s r.o.

Dopravně - inženýrská projekční kancelář

Jírovcova 2, České Budějovice

zastoupena: Ing. Ondřejem Zenklem

IČO: 28131339 ,   DIČ: CZ 28131339

bankovní spojení: GE Money Bank Č. Budějovice  201 170 938 / 0600

Článek I. Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou objednateli vypracovat studii proveditelnosti – cyklogenerel v rámci realizace projektu „Zpracování cyklogenerelu pro ORP Český Krumlov“. Cílem studie je návrh propojení sídel v údolí řeky Vltavy (Zlatá Koruna – Český Krumlov – Rožmberk – Loučovice) cyklistickou stezkou. Bude voleno takové trasování cyklostezky, jež svojí atraktivitou a pohodlností maximálně zhodnotí turistický potenciál území. Tedy takové vedení cyklostezky v údolní nivě řeky Vltavy, jež je v maximálním dotyku s jejím břehem atraktivitou a jež co nejvíce minimalizuje výškové změny stezky (pohodlnost)

Cílem bude, aby cyklostezka svojí výjimečností přispěla ke smysluplnému propojení  sídel na trase kolem Vltavy, ke zvýšení jejich atraktivity i  prosperity založené na turistickém reálu a k maximálnímu využití potenciálu cyklodopravy nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele.

Záměrem dokumentace dle zadání je především:

- naplnit představy o atraktivním cyklistickém (ale i pěším a in-linovém) propojení sídel v údolní nivě Vltavy.

- vytvoření silného, svébytného produktu schopného zaujmout jak občany jednotlivých sídel pro ekologickou dopravu, či aktivní trávení volného času, tak potenciální turisty pro návštěvu oblasti.

- vytvořit další silnou „značku“ oblasti, rozšiřující její nabídku a zároveň propojující její již existující atraktivity a cíle.

- vnímat stezku spolu s jejím napojením na Lipensko a Českobudějovicko nejenom jako dopravní propojení sídel, ale jako významnou infrastrukturu cestovního ruchu a svébytný turistický cíl.

- vyhodnotit stav, charakter a vhodnost vltavské nivy pro daný záměr a navrhnout optimální řešení vedení její trasy a to co nejvíce v dotyku s břehem řeky.

- řešit cyklostezku v principu v šíři 3 m, či v daném místě reálném profilu umožňující obousměrný pohyb s povrchem umožňující i in-linové bruslení a s ohledem na její specifickou funkci, celoroční údržbu, komfort a bezpečnost.

- v atraktivních místech cyklostezky navrhnout plochy pro odpočinek vybavené městským mobiliářem (lavičky, kolostavy…).

- věnovat větší pozornost bezprostřednímu vztahu stezky a břehu řeky s cílem minimalizovat potřebu bezpečnostních prvků (zábradlí, zídky atp.…)

- navrhnout kultivované řešení lávek a mostků (popř. přívozů)

- zvážit možnost osvětlení stezky v intravilánu sídel, či v místech s předpokladem intenzivnějšího využívání stezky i ve večerním čase

- respektovat trasy inženýrských sítí v zájmovém území. V souvislosti s navrženým řešením nejsou vyloučeny jejich dílčí úpravy nebo rozšíření.

Obsahem studie bude:

- zjištění všech inženýrských sítí dotčených stavbou stezky

- koncepční návrh řešení trasy cyklostezky

- koncepční návrh řešení uzlových či klíčových míst cyklostezky (křížení, mosty, lávky, významná stoupání či klesání, odpočívky atp.…)

- koncepční jednotný návrh materiálového a designového řešení stezky

- informační systém

Inženýrská činnost:

- v rozsahu podrobnosti studie její projednání s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a dalšími účastníky (s výjimkou vlastníků pozemků)

- účast na veřejném projednání „Studie proveditelnosti“.

- zjištění pozemků, jejich výměr a majitelů dotčených stavbou pro trvalé nebo dočasné zábory

- zjištění podmínek pro následné užívání pozemků přímo dotčených stavbou, podmínky a způsob hospodaření.

- součinnost – při projednání trasy s majiteli pozemků. Vlastní projednání stavby s majiteli pozemků povede zadavatel, město a obce dotčená trasou stezky

Článek II. Obecné závazky objednatele:

Objednatel je oprávněn použít zhotovené dílo pouze pro účely předmětu uvedeného v této smlouvě. Jiné použití díla je přípustné pouze po předchozím projednání a s výslovným souhlasem zhotovitele. Zhotovitel si vyhrazuje veškerá autorská práva.

Objednatel se zavazuje plnění uvedené v čl. I odebrat a zaplatit.

Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

Článek III. Čas plnění:

1. Termín zahájení prací: červenec 2016

2. Termín dokončení a předání díla: 31.října 2016

Článek IV. Ustanovení o podkladech:

Budou zajištěny zhotovitelem. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele bezprostředně o všech nových aktivitách v řešeném území. Podkladem jsou vyjádření předaná zhotoviteli. Objednatel se dále zavazuje zhotoviteli bezplatně poskytnout (k nahlédnutí, okopírování či zapůjčení) podklady mající přímý vztah k předmětu smlouvy, které má sám k dispozici.

Článek V. Počet a obsah  vyhotovení:

Studie bude obsahovat grafickou, textovou část, digitální nosič

- Grafická část současného návrhu bude závazně obsahovat tato vyobrazení:

a) situace širších vztahů se schematickým zakresleným návrhem řešení v měřítku 1 : 25 000
b) návrh obsahující celkové výsledné a funkční uspořádání v území v situaci v měřítku 1 : 5000
c) podélný profil stezky informativní, příčné typické řezy v měřítku 1 : 50
d) návrh řešení charakteristických míst, prvků a detailů v měřítku

1 : 200 až 1 : 10 ilustrující a prověřující základní principy řešení 
e) volnou prezentaci návrhu ve zvoleném měřítku a grafickém provedení ilustrující hlavní zásady a charakteristické části návrhu

- Textová část bude závazně obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení a to:
a) anotaci
b) začlenění řešené stezky do říční nivy řeky Vltavy, struktur obcí a měst, jimiž prochází – širší souvislosti obsahující celkový návrh řešení a jeho faktické či ideové napojení na klíčové body, či atraktivity oblasti (centra sídel, významné dopravní uzly, významné památky a turistické cíle, cyklosystémy Lipenska a Českobudějovicka)
c) zdůvodnění navrženého řešení
d) popis technického a architektonicko-designového řešení
e) strukturovaný přehled dotčených pozemků v členění po jednotlivých dotčených obcí a měst (správních územích)
f) strukturovaný odhad nákladů realizace projektu
g) strukturovaný odhad nákladů realizace projektu a seznam dotčených pozemků v členění po jednotlivých správních území sídel dotčených trasou stezky a doplněný přehlednou situací řešení stezky v daném správním území. Budou uvedeny samostatně pro každé dotčené správní území zvlášť

Grafická a textová část bude předložena v šesti tištěných vyhotovených + 1x vyhotovení pro každou dotčenou obec, či město (správní území)

- Orientační propočet nákladů:
Propočet nákladů svojí výstižností bude odpovídat danému stupni přípravy dokumentace stavby

- Digitální část – zhotovitel předá 6 x CD obsahující:

a) grafickou část ve formátu PDF pro publikování návrhu
b) grafickou část ve formátu dwg, popř. DGM
c) textovou část ve formátu doc., docx

Článek VI. Cena díla:

Cena sjednaná dohodou zhotovitele s objednatelem je pevná a činí  částku 650 054,- Kč (slovy šestsettisícpadesátčtyřikorunčeských)  vč.   DPH ve výši platné v době odevzdání dle č. III. této smlouvy (tj. v současné době 21 %).

Cena za víceparé 10.000 + DPH /kus.

Cena bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), předložené zhotovitelem do patnácti dnů po dokončení a odevzdání díla objednateli. Výplata zálohy se nesjednává.

Článek VII. Odpovědnost za vady:

V případě, že předané dílo má vady, postupují strany ve smyslu občanského zákoníku.

Článek VIII. Ostatní ujednání:

1. Jakákoli změna nebo zrušení závazků, případně rozšíření nebo změna dohodnutého předmětu plnění z této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

2. Dojde - li k zastavení prací na základě dohody účastníků nebo v důsledku odstoupení od smlouvy popř. z jiných důvodů, dostaví se objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí rozpracovaných prací do deseti dnů. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány na úrovni prokázaných vlastních nákladů zhotovitele, nejvýše však do výše plné ceny sjednané dohodou dle této smlouvy.

3. Sankce: je dohodnuta smluvní pokuta:

- z prodlení zhotovitele se splněním předmětu smlouvy dle  čl. III., a to ve výši 0.1 % za každý den prodlení z  ceny této smlouvy,

- z prodlení objednatele se zaplacením faktur, a to ve  výši 0.1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

4. Zhotovitelé prohlašují, že jsou odborníky  nezávislými na orgánech státní správy,  dodavatelských, investorských, či jiných organizacích a orgánech a splňují všechny kvalifikační předpoklady a požadavky pro zpracování předmětné zakázky.

5. Objednatel má kdykoli v průběhu zpracování  zakázky právo seznámit se se stavem její  rozpracovanosti.

6. Projektová dokumentace bude zpracována podle  norem platných v době jejího zpracování.

7. Případnou koordinaci subdodávek projektových prací zajistí zhotovitel.

8. Veškeré další vztahy smluvních stran, neobsažené ve shora uvedených ustanoveních, se řídí a posuzují dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Tato smlouva má sedm stran a je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží objednateli a jedno zhotoviteli.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Českém Krumlově dne                                        V Českých Budějovicích dne

........................................                                          .............................................

Objednatel    					   Zhotovitel