# DODATEK Č.1 k

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

o výkonu funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP

Smluvní strany:               Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995

Adresa pro doručování: Petra Jilemnického 1995, 347 01 Tachov

Zastoupená: 	                 Mgr. Lenka Hovězáková

IČO: 	                              70842523

DIČ:                                    -

ID datové schránky:        ygkj58k

Kontaktní osoba:             Mgr. Lenka Hovězáková

E-mailová adresa:            reditelstvi@skolatachov.cz, lenka.hovezakova@skolatachov.cz

Telefonní číslo:                374 630 231, 606 201 189

jako příkazce na straně jedné (dále jen „příkazce“)

a

pan					Bc. Miloš Nováček

Sídlo:					Smrková 1160, 332 02 Starý Plzenec

IČO:					10367586

DIČ:					CZ6303142219 (plátce DPH)

Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:				212546371/0100

E-mailová adresa:			novacekmilos@email.cz

Telefonní číslo:			602 260 289

jako příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“)

- Předmět dodatku

- Příkazník se tímto dodatkem  zavazuje pro příkazce obstarat jeho jménem a na jeho účet úkony spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (dále jen TDS a KOO BOZP) pro stavbu: „Modernizace ZŠ a MŠ, Tachov, P. Jilemnického“ R. č. p. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011654 podle požadavku příkazce, uzavřené smlouvy o dílo a podle platné a účinné legislativy.

- Místo plnění: Tachov, Petra Jilemnického 1995, katastrální území Tachov

- Příkazce se zavazuje příkazníkovi poskytnout za jeho činnost níže uvedenou odměnu.

- Specifikace předmětu plnění

- Příkazník bude v rámci výkonu funkce TDS zajištovat kontrolu stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním včetně nezbytné činnosti pro zdárné dokončení akce (tj. zajištění předání stavby zhotoviteli, pravidelnou kontrolu na stavbě, kontrola dodržování relevantních právních předpisů na stavbě, dohled nad dodržováním rozsahu projektové dokumentace a výkazu výměr, provádění kontroly plnění díla podle předložené fakturace, zajištění kontroly vedení stavebního deníku a nezbytných podkladů pro kolaudaci stavby.

- V rámci výkonu funkce TDS se příkazník zavazuje provádět tyto činnosti:

- A) PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY TDS

- seznámení se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, především 
s projektovou dokumentací, rozpočtem (cenovou nabídkou zhotovitele), s obsahem smluv a s obsahem stavebních povolení

- kompletní protokolární odevzdání (předání) staveniště zhotoviteli (včetně zápisu stavu všech médií: voda, elektřina, plyn, apod.) a zabezpečení zápisu do stavebního deníku

- účast na kontrolních dnech stavby a zabezpečení zápisů

- pravidelná kontrola realizace stavby (min. 2krát za kalendářní týden)

- účast na veškerých pracovních jednáních či poradách svolávaných investorem

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce na stavbě

- zajištění dodržení podmínek stavebních povolení a případných opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

- kontrola kvality a přebírání prováděných prací, kontrola dodržování technologických postupů, bezpečnosti práce, smluvních podmínek

- péče o systematické doplňováni dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby

- projednání případných dodatků a změn projektové dokumentace, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, u ostatních dodatků a změn předloží s vlastním vyjádřením investorovi

- bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur zhotovitelů, jejich souladu se smluvními podmínkami (cenou díla) a jejich předkládání investorovi k odsouhlasení

- kontrola skutečného množství prací, výkonů a dodávek podle zadávacích podkladů a výkazu výkonů

- kontrola čerpání nákladů a kontrola částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými

- spolupráce s autorským dozorem projektanta na zabezpečení souladu realizovaných prací a dodávek s projektovou dokumentací a zajištění jeho případné účasti na stavbě

- kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek

- sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv vč. fotodokumentace průběhu stavby

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

- zajištění a kontrola prací podle časového plánu stavby a smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí

- kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi

- kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a zajištění a účast na protokolárním odevzdání a převzetí stavby, popř. částí stavby

- kompletní organizace zajištění převzetí stavby ze strany zhotovitele investorovi

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

- účast na kolaudačním řízení (závěrečné kontrolní prohlídce)

- kontrola vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem

B) PRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY

a) kontrola stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)

b) kontrola kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu) vč. všech nutných podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy apod.

c) spolupráce se zadavatelem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí

C) práce spojené s činností koordinátora

- vykonává činnosti koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zák. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, tedy zabezpečovat pro objednatele výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (shora a dále také jen „BOZP“ a další činnosti vyplývající z platných a účinných právních předpisů, tj. zejména

- koordinovat zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně

- zpracovávat oznámení o zahájení prací a doručí jej příslušnému oblastnímu inspektorátu práce

- upozorňovat na zjištěné nedostatky, tyto zapisovat a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy a dále zapisovat údaje o tom, jak byly tyto nedostatky odstraněny

- sledovat technologické postupy předložené zhotovitelem stavby z hlediska BOZP

- účastnit se kontrolních dnů stavby a na těchto kontrolních dnech projednávat dodržování plánu BOZP

- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaných fyzických osobám

- zpracovat závěrečnou zprávu a předat ji do 10 pracovních dnů po úspěšném předání díla bez vad a nedodělků

- předat zástupci objednatele níže uvedené dokumenty:

- měsíční průběžné zápisy do deníku

- závěrečná zpráva.

- Doba plnění

- Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou s termínem realizace, důvodem uzavření dodatku je celkové prodloužení díla na základě ZL a uzavřeného dodatku ke SoD se zhotovitelem díla.

- Zahájení: 1.10. 2022

- Ukončení: 30.11.2022.

- Odměna a platební podmínky

  - Za činnost dle tohoto dodatku náleží příkazci odměna v celkové výši:

  - TDS   ---34.000,- Kč

  - KOO BOZP  – 15.700,- Kč

  - Celkem                    49.700,- Kč bez DPH

  - Sjednaná odměna byla stanovena na základě dohody obou smluvních stran jako smluvní odměna. V odměně je zahrnuta též náhrada veškerých nákladů, které příkazci při plnění této smlouvy vzniknou.

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaná odměna bude příkazníkovi uhrazena na základě měsíční fakturace po odsouhlasení zástupcem příkazce.

  - Příkazník se zavazuje zaplatit příkazníkovi fakturované částky bezhotovostním převodem na bankovní účet příkazníka uvedený v daňovém dokladu. Smluvní strany si ujednaly dobu splatnosti daňového dokladu v trvání 14 kalendářních dnů ode dne jeho doručení příkazci.

- Komunikace smluvních stran

  - Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených zaměstnanců či pracovníků.

  - Písemnou komunikací mezi stranami se rozumí také e-mailová korespondence zasílaná pouze mezi e-mailovými adresami příkazce a příkazníka uvedenými v záhlaví tohoto dodatku nebo později stranami sdělenými, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.

  - V případě změny v záhlaví uvedené e-mailové adresy se smluvní strana zavazuje neprodleně informovat druhou smluvní stranu o nové e-mailové adrese s tím, že veškerá rizika vyplývající z neoznámení nové e-mailové adresy nese vždy ta smluvní strana, která tuto povinnost porušila.

- Závěrečná ustanovení

  - Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno vedením ZŠ a MŠ, Tachov, Petra Jilemnického 1995.

  - mluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí a s jeho obsahem souhlasí, a že ho  uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a považují ho za oboustranně výhodný. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Tachově dne.....................................		Ve Starém Plzenci dne: 10.10.2022

Za příkazce:						Za příkazníka:

………………………………………………………………		………………………………………………………………