### Př. 2 - C:\Users\stepanek\Desktop\DAVID\mpocff.pngVĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: **FX03030123**

Název projektu (CZ): INOVACE VÝROBNÍCH POSTUPŮ A IMPLEMENTACE MANAŽERSKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ CRM/ERP VE SPOLEČNOSTI SCILIF s.r.o.

**Etapy řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa**  **a**  **podetapy** | **Název etapy** | Termín ukončení etapy |
| rok 2021 | | |
| **1** | **Vyjasnění řešení a realizace výběru dodavatelů technologií** | 11/2021 |
| 1.1 | Výběr dodavatelů |  |
| 1.2 | Finalizace postupu realizace s dodavateli technického i softwarového řešení, dořešení dílčích specifikací a detailních postupů |  |
| rok 2023 | | |
| **2** | **Pořízení infrastruktury (server, zasíťování, terminály, NAS cloud)** | **06/2023** |
| 2.1 | Pořízení server, I/O modulů na stroje, síťových prvků |  |
| **3** | **Pořízení a implementace ERP systému a výrobních a testovacích technologií** | **07/2023** |
| 3.1 | Pořízení ERP systému |  |
| 3.2 | Instalace a nastavení ERP systému, včetně modulů TPV, nákup, plánování, výroba, personalistika, atd. |  |
| 3.3 | Propojení ERP systému s existujícími systémy |  |
| 3.4 | Nastavení a využití controllingu a reportingu |  |
| 3.5 | Instalace a zprovoznění výrobních a testovacích technologií |  |
| **4** | **Nastavení controllingu a reportingu** | **10/2023** |
| 4.1 | Nastavení systému KPI pro řízení a optimalizaci všech procesů |  |
| **5** | **Finalizace implementace a spuštění ostrého provozu** | **12/2023** |
| 5.1 | Prověření funkčnosti řešení. Testovací provoz, odstranění případných chyb, ověření správnosti výstupů. |  |
| 5.2 | Spuštění ostrého provozu, finální report |  |