Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Město Svitavy

Sídlo: 			T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, Předměstí, 568 02

Zastoupené:	 	XXXX- vedoucí odboru školství a kultury

IČ:			00277444

DIČ:			CZ00277444

Bankoví spojení:		XXXX pobočka Svitavy

Číslo účtu:		XXXX

Kontaktní osoba:		XXXX, technický dozor investora

tel. č.:			XXXX

mobil:			XXXX

e-mail:			XXXX

jako „objednatel“

a

BcA. Daniel Bartoš, restaurátor kamene a štuku s povolením MK ČR

Sídlo:			XXXX, Svitavy, 568 02

IČ:			65190629

DIČ:			XXXX

Bankovní spojení:	XXXX

Číslo účtu:		XXXX

Jednající:		BcA. Daniel Bartoš

jako „zhotovitel“

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19. 10. 2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Svitavách, ulice Školní“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 20. 10. 2021.

B.

Mezi objednatelem a zhotovitelem došlo, na základě odůvodněného požadavku zhotovitele, k prodloužení termínu dokončení díla. Jedná se o dlouhodobé zdravotní problémy na straně zhotovitele. Vzhledem k vývoji se v dodatku č. 2 přistupuje k další úpravě termínu dokončení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

v článku 4. Smlouvy o dílo se v bodě 1. mění termín dokončení a předání díla z původního 30. 6. 2022 na 30. 11. 2022.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

#### O uzavření smlouvy rozhodl Odbor školství a kultury Městského úřadu na základě směrnice Rady města 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené Radou města dne 6. 9. 2016. snesení 31/B/2.

#### Ve Svitavách dne 3.11.2022

#### Za objednatele:	                  Za zhotovitele:

…………………………………………….	…………………………………………….

XXXX	BcA. Daniel Bartoš

Vedoucí odboru školství a kultury